项目自评报告

1. 项目概况

（一）项目单位基本情况

临汾市文物管理所为正科级全额事业单位，隶属临汾市旅游发展委员会管理，主要负责铁佛寺古建筑保护、安全、管理工作，举办各项临时展览及书画创作研究。

目前所内设有办公室、保卫科两科室。人员编制10人，实有9人 退休1人。

 （二）项目年度预算绩效目标设定情况

 1、预期目标：2017年8月5日-2018年2月5日完工。

原报预算560.0135万元，批准预算438.8923万元。

2、项目基本性质：修缮性设施建设。

 3、用途和主要内容、涉及范围：2017年开始，对大雄宝殿、南北配殿、天王殿等进行维修。使古建筑得到了及有

效的维护。

二、项目资金使用及管理情况

 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。临财教 ﹝2017﹞207号下达2017年国家文物保护专项资金（第二批）

落实210万元，总投入需438.8923万元。

 （二）项目资金实际使用情况分析。2017年，资金到位210 万元已全额拨付给山西万荣古建工程有限公司，（分别于2017年8支付130万元、10月支付80万元。）

（三）项目资金管理情况分析。为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合单位实际情况制定制度。编制支出预算 ，坚持量入为出，统筹兼顾、保证重点，勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。

三、项目组织实施情况。

（一）项目组织情况分析。项目招标按有关规定要求进行，工程未曾调整，工程完工，已验收（验收报告待出）。

（二）项目管理情况分析。从招标到验收按有关规定进行。

四、项目绩效情况。

（一）项目绩效目标完成情况分析。提高全市旅游业增长、提高了铁佛寺知名度。

 临汾市文物管理所

 二0一八年八月十六日