**临汾市（本级）2019年度**

**地方政府一般债券及专项债券存续期**

**信息公示**

**临汾市财政局**

**二〇二〇年六月**

**目 录**

[一、临汾市2019年经济发展概况 1](#_Toc22554)

[二、临汾市全市2019年度财政状况 1](#_Toc30583)

[三、临汾市2019年度新举借地方政府一般债券及专项债券使用情况 2](#_Toc19365)

[四、临汾市本级2019年度地方政府一般债券及专项债券使用情况 4](#_Toc6463)

[五、债券使用单位信息公示 5](#_Toc6463)

1.临汾市文化和旅游局[债券存续期信息公示 8](#_Toc6546)

2.[临汾市园林事业发展中心债券存续期信息公示 1](#_Toc7299)7

3.[临汾市市政公用服务中心债券存续期信息公示 2](#_Toc31711)0

4.[临汾市政府工程建设服务中心债券存续期信息公示 28](#_Toc10508)

5.[临汾铁路公安处债券存续期信息公示 3](#_Toc19823)6

6.[中共临汾市纪律检查委员会债券存续期信息公示 4](#_Toc16332)0

7.[临汾市生态环境检测中心债券存续期信息公示 46](#_Toc26928)

8.[临汾市教育局债券存续期信息公示 49](#_Toc22925)

9.[临汾市气象局债券存续期信息公示 52](#_Toc1789)

10.中共[临汾市委党校债券存续期信息公示 55](#_Toc20958)

12.[临汾市公安局债券存续期信息公示 5](#_Toc2630)7

11.[临汾市房地产服务中心债券存续期信息公示 6](#_Toc9754)2

13.[尧都区财政局债券存续期信息公示 66](#_Toc15272)

14.[翼城县交通运输局债券存续期信息公示 8](#_Toc17846)4

15.[永和县交通运输局债券存续期信息公示 89](#_Toc32525)

16.[隰县交通运输局债券存续期信息公示 93](#_Toc25057)

17.[霍州市交通运输局债券存续期信息公示 9](#_Toc30827)5

18.[古县交通运输局债券存续期信息公示 97](#_Toc25475)

19.[安泽县交通运输局债券存续期信息公示 1](#_Toc9712)00

20.[浮山县交通运输局债券存续期信息公示 10](#_Toc10940)2

21.[汾西县交通运输局债券存续期信息公示 10](#_Toc2488)5

22.[大宁县交通运输局债券存续期信息公示 10](#_Toc22009)7

23.[吉县交通运输局债券存续期信息公示 10](#_Toc15440)9

[24.襄汾县交通运输局债券存续期信息公示 1](#zhuanx)13

[25.洪洞县交通运输局债券存续期信息公示 1](#zhuanx)16

[26.乡宁县交通运输局债券存续期信息公示 118](#zhuanx)

[27.蒲县交通运输局债券存续期信息公示 121](#zhuanx)

[28.曲沃县交通运输局债券存续期信息公示 124](#zhuanx)

[29.临汾经济开发区财政金融部债券存续期信息公示 127](#zhuanx)

**临汾市（本级）2019年度**

**地方政府一般债券及专项债券存续期**

**信息公示**

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法>的通知》（财预[2019]209号）等法律、法规和政策规定，临汾市财政局及各资金使用单位对2019年度经济、财政状况、一般债券及普通专项债券存续期内资金使用和对应项目情况进行信息公开。

## 一、临汾市2019年经济发展概况

2019年全年地区生产总值14526282万元，比上年增长6%，规模以上工业增加值增长35%，全社会固定资产投资同比增长14.4%，社会消费品零售总额增长7.3%，一般公共预算收入增长9.6%，城镇常住居民人均可支配收入增长7.2%，农村常住居民人均可支配收入增长10.1%。

## 二、临汾市全市2019年度财政状况

**（一）一般公共预算收支及政府性基金预算收支**

1.临汾市全市2019年一般公共预算收入1380623万元，其中：市本级一般公共预算收入3277849万元，县区一般公共预算收入1052774万元；临汾市全市2019年一般公共预算支出4112039万元，其中：市本级一般公共预算支出584250万元，县区一般公共预算支出3527789万元。

2.临汾市全市2019年政府性基金收入446960万元，其中：市本级政府性基金收入183794万元、县区政府性基金收入263166万元；

临汾市全市2019年政府性基金支出725307万元，其中：市本级政府性基金预算支出106881万元、县区政府性基金预算支出618426万元。

**（二）债券收入及还本支出**

1.临汾市2019年债券收入3898829.4万元，市本级债券收入107000万元。其中：新增一般债券收入80500万元，专项债券收入26500万元，包括：普通专项债券收入16500万元，棚改专项债券收入10000万元。

2.临汾市2019年全市还本付息328923万元，其中还本240000万元，付息88923万元。市本级还本付息156697万元，其中还本122599万元、付息34097万元。其中：一般债券还本支出122600万元，专项债券还本支出0。

**（三）债务限额及余额**

1.临汾市政府债务限额328.3亿元，临汾市政府债务余额303.59亿元，其中：一般债务211.41亿元、专项债务92.17亿元，未超限额。

2.2019年底，临汾市本级（含经济技术开发区）政府债务限额126.45亿元，政府债务余额114亿元，其中：一般债务92.2亿元、专项债务19.8亿元，未超限额。

## 三、临汾市2019年度新举借地方政府一般债券及专项债券使用情况

（一）5年期新增一般债券，利率3.15%-3.33%，转贷金额31129.4万元；

（二）7年期新增一般债券，利率3.3%-3.53%，转贷金额60000万元；

（三）10年期新增一般债券，利率3.35%，转贷金额50000万元；

（四）15年期新增一般债券，利率3.63%，转贷金额5000万元；

（五）3年期再融资债券，利率3.16%，转贷金额11800万元；

（六）5年期再融资债券，利率3.23%-3.33%，转贷金额76374万元；

（七）7年期再融资债券，利率3.53%-3.54%，转贷金额38000万元；

（八）10年期再融资债券，利率3.52%，转贷金额15000万元；

（九）15年期再融资债券，利率3.63%，转贷金额50000万元；

（十）5年期新增其他专项债券，利率3.41%，转贷金额16200万元；

（十一）5年期新增土地储备专项债券，利率3.33%-3.41%，转贷金额65300万元；

（十二）5年期新增棚户区改造专项债券，利率3.23%，转贷金额5000万元；

（十三）7年期新增其他专项债券，利率3.32%-3.54%，转贷金额22600万元；

（十四）7年期新增棚户区改造专项债券，利率3.54%，转贷金额27300万元；

（十五）10年期新增其他专项债券，利率3.29%-3.52%，转贷金额146300万元；

（十六）10年期新增棚户区改造专项债券，利率3.34%，转贷金额5000万元；

（十七）15年期新增其他专项债券，利率3.63%，转贷金额25000万元；

## 四、临汾市（本级，不含经济技术开发区）2019年度地方政府一般债券及专项债券使用情况

（一）5年期新增一般债券，利率3.15%，转贷金额20000万元；

（二）7年期新增一般债券，利率3.3%，转贷金额11000万元；

（三）10年期新增一般债券，利率3.35%，转贷金额49500万元；

（四）3年期再融资债券，利率3.16%，转贷金额2000万元；

（五）5年期再融资债券，利率3.23%，转贷金额100万元；

（六）7年期再融资债券，利率3.54%，转贷金额13000万元；

（七）10年期再融资债券，利率3.52%，转贷金额15000万元；

（八）15年期再融资债券，利率3.63%，转贷金额50000万元；

（九）5年期新增其他专项债券，利率3.41%，转贷金额5500万元；

（十）7年期新增其他专项债券，利率3.32%，转贷金额2700万元；

（十一）10年期新增其他专项债券，利率3.29%-3.52%，转贷金额8300万元；

（十二）5年期棚户区改造专项债券，利率3.23%，转贷金额5000万元；

（十三）10年期棚户区改造专项债券，利率3.34%，转贷金额5000万元；

## 五、债券使用单位信息公示

| 临汾市本级2019年度新增一般债券资金使用明细表 |
| --- |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **债券类型** | **项 目 单 位** | **项 目 名 称** | **债券转贷金额** |
| 合计 | 　 | 　 | **80500** |
| 1 | 新增一般债券 | 临汾市文化和旅游局 | 图书馆项目 | 5000 |
| 2 | 新增一般债券 | 临汾市文化和旅游局 | 博物馆项目 | 5000 |
| 3 | 新增一般债券 | 临汾市文化和旅游局 | 图书馆、档案馆项目 | 5000 |
| 4 | 新增一般债券 | 临汾市园林事业局 | 滨河东路立交桥东北角（迎春园）、西北角（海棠园）绿化工程 | 956.522241 |
| 5 | 新增一般债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程 | 4131.812993 |
| 6 | 新增一般债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目 | 10000 |
| 7 | 新增一般债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 迎宾大道与滨河东路立交桥项目 | 10000 |
| 8 | 新增一般债券 | 临汾市市政公用服务中心  | 西赵路东段（鼓楼南－中大街）道路工程 | 891 |
| 9 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程事务管理局 | 城南排水改造工程 | 1928.56 |
| 10 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程事务管理局 | 规划四街（规划七路-景观大道）道路工程 | 1000 |
| 11 | 新增一般债券 | 临汾市铁路公安处 | 看守所征地拆迁 | 2500 |
| 12 | 新增一般债券 | 中共临汾市纪律检查委员会  | 党纪教育基地（留置场所）扩建项目 | 5164.97 |
| 13 | 新增一般债券 | 临汾市环境保护监测站 | 市环保监测执法业务用房项目工程 | 1100 |
| 14 | 新增一般债券 | 临汾市教育局 | 第三幼儿园建设项目 | 945.6523 |
| 15 | 新增一般债券 | 临汾市气象局 | 新一代天气雷达搬迁项目 | 96.7189 |
| 16 | 新增一般债券 | 中共临汾市委党校 | 市委党校搬迁征地农民社保 | 453.33 |
| 17 | 新增一般债券 | 临汾市公安局 | 临汾市看守所改扩建工程建设经费 | 1000 |
| 18 | 新增一般债券 | 临汾市公安局 | 作战指挥中心大楼及附属工程项目资金 | 206.18 |
| 19 | 新增一般债券 | 临汾市公安局 | 看守所改扩建项目 | 823.30789 |
| 20 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 广宣街游园项目 | 5000 |
| 21 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 水塔游园工程 | 3000 |
| 22 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 迎春街南延道路工程 | 2500 |
| 23 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 体育街南延道路工程 | 2414.17 |
| 24 | 新增一般债券 | 尧都区交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 800 |
| 25 | 新增一般债券 | 翼城县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 1300 |
| 26 | 新增一般债券 | 永和县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 1220 |
| 27 | 新增一般债券 | 隰县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 500 |
| 28 | 新增一般债券 | 霍州市交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 220 |
| 39 | 新增一般债券 | 古县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 360 |
| 30 | 新增一般债券 | 安泽县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 150 |
| 31 | 新增一般债券 | 浮山县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 800 |
| 32 | 新增一般债券 | 汾西县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 540 |
| 33 | 新增一般债券 | 大宁县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 470 |
| 34 | 新增一般债券 | 吉县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 570 |
| 35 | 新增一般债券 | 襄汾县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 1500 |
| 36 | 新增一般债券 | 洪洞县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 380 |
| 37 | 新增一般债券 | 乡宁县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 500 |
| 38 | 新增一般债券 | 蒲县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 390 |
| 49 | 新增一般债券 | 曲沃县交通运输局 | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 300 |
| 40 | 新增一般债券 | 临汾经济开发区财政金融部 | 0910项目 | 1387.227007 |
|  |
| 临汾市本级2019年度新增其他专项债券信息统计明细表 |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **债券类型** |  **项 目 单 位** | **项 目 名 称** |  **债券转贷金额**  |
| 合 计 |  |  | 16500 |
| 1 | 新增其他专项债券 | 政府工程事务管理局 | 水塔游园工程 | 2000 |
| 2 | 新增其他专项债券 | 临汾市房地产服务中心 | 漪汾花园D区公租房及配套项目 | 11000 |
| 3 | 新增其他专项债券 | 尧都区财政局 | 广宣街游园项目  | 3500 |

|  |
| --- |
|  **临汾市本级2019年度新增棚改专项债券信息统计明细表** |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| **序 号** | **债 券 类 型** | **项 目 单 位** | **项 目 名 称** | **转贷债券金额** |
| **合 计** |  |  | **10000** |
| 1 | 新增棚改专项债券 | 临汾市政府工程事务管理局 | 高河店、南焦堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造建设项目 | 10000 |

# **临汾市文化和旅游局**

# **债券存续期信息公示**

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市文化和旅游局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市文化和旅游局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140900MB16516577 |
| 机构地址 | 临汾市体育北街45号 |
| 负责人 | 李艾珍 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，临汾市文化和旅游局共收到拨付的一般债券资金15,000万元。具体情况如下：

1.2019年1月24日，临汾市财政局拨付图书馆、档案馆工程项目债券资金5,000.00万元；

2.2019年1月24日，临汾市财政局拨付博物馆工程项目债券资金3,400.00万元；

3.2019年1月24日，临汾市财政局拨付陈列布展项目1,600.00万元；

4.2019年10月27日，临汾市财政局拨付图书馆、档案馆工程项目债券资金5,000.00万元。

三、债券资金使用情况

1.截止2019年12月31日，临汾市文化和旅游局图书馆、档案馆工程项目本年度债券资金剩余297.91万元尚未支付；

2.截止2020年01月16日，临汾市文化和旅游局图书馆、档案馆工程项目本年度债券资金已全部支付完毕。

| 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.02.02 | 支付博物馆工程进度款 | 3,226.79 |
| 2 | 2019.02.02 | 支付博物馆招设计费 | 24.00 |
| 3 | 2019.02.28 | 支付博物馆检测费 | 9.80 |
| 4 | 2019.02.02 | 支付博物馆监理费 | 138.60 |
| 1 | 2019.01.31 | 支付图书馆工程进度款 | 1,733.60 |
| 2 | 2019.03.22 | 支付图书馆科研费 | 4.60 |
| 3 | 2019.03.23 | 支付图书馆工程交易费 | 3.01 |
| 4 | 2019.04.18 | 支付图书馆工程进度款 | 600.00 |
| 5 | 2019.04.18 | 支付图书馆咨询费 | 3.50 |
| 6 | 2019.04.20 | 支付图书馆工程进度款 | 500.00 |
| 7 | 2019.05.17 | 支付图书馆农民工保证金 | 175.00 |
| 8 | 2019.05.27 | 支付图书馆工程进度款 | 400.00 |
| 9 | 2019.05.28 | 支付图书馆工程进度款 | 400.00 |
| 10 | 2019.06.12 | 支付图书馆设计费 | 1.35 |
| 11 | 2019.06.12 | 归还广汇集团借款 | 70.00 |
| 12 | 2019.07.10 | 支付图书馆工程进度款 | 400.00 |
| 13 | 2019.07.13 | 归还临汾热力公司借款 | 50.00 |
| 14 | 2019.08.06 | 支付图书馆设计费 | 4.98 |
|  |  |  |  |
| 15 | 2019.08.06 | 支付图书馆工程交易费 | 0.90 |
| 16 | 2019.08.13 | 支付图书馆工程进度款 | 180.00 |
| 18 | 2019.09.18 | 支付图书馆咨询费 | 6.41 |
| 19 | 2019.09.18 | 支付图书馆招标费 | 4.80 |
| 20 | 2019.10.10 | 支付图书馆招标费 | 6.43 |
| 21 | 2019.10.12 | 支付图书馆工程进度款 | 45.50 |
| 22 | 2019.10.25 | 支付苗木补偿款 | 3.00 |
| 23 | 2019.10.26 | 支付图书馆招标费 | 7.34 |
| 24 | 2019.10.26 | 支付图书馆工程进度款 | 43.00 |
| 25 | 2019.11.04 | 支付图书馆工程进度款 | 1,852.70 |
| 26 | 2019.12.12 | 支付图书馆工程进度款 | 9.00 |
| 27 | 2019.12.27 | 支付图书馆工程进度款 | 1,396.33 |
| 28 | 2019.12.27 | 支付图书馆发动机款 | 71.20 |
| 29 | 2019.12.27 | 支付图书馆电梯款 | 26.23 |
| 30 | 2019.12.27 | 支付图书馆设计费 | 46.90 |
| 31 | 2019.12.30 | 支付图书馆工程进度款 | 343.00 |
| 32 | 2019.12.30 | 支付图书馆空调款 | 14.80 |
| 33 | 2019.12.31 | 支付图书馆监理费 | 39.32 |
| 34 | 2019.12.31 | 支付图书馆工程进度款 | 960.00 |
| 35 | 2020.01.16 | 支付图书馆工程进度款 | 300.00 |
| **合计** | **13,402.09** |

2.截止2019年12月31日，临汾市文化和旅游局博物馆陈展项目本年度债券资金已全部使用完毕。

| 金额单位：万元 |
| --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.01.30 | 支陈展项目工程款 | 663.00 |
| 2 | 2019.01.30 | 支陈展项目工程款 | 161.00 |
| 3 | 2019.01.30 | 支陈展项目工程款 | 507.00 |
| 4 | 2019.04.23 | 支陈展文物库房门 | 52.00 |
| 5 | 2019.04.23 | 支陈展项目文物库房柜架 | 217.00 |
| **合 计** | **1,600.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目临汾市图书馆、临汾市博物馆建设项目、博物馆陈展项目使用情况。

**（一）临汾市图书馆建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市图书馆地址位于临汾市滨河公园内祥云湖西北。是临汾市人民政府重点民生工程，也是临汾市人民政府建设的亮点工程，更是山西省跨年度的重点工程。

建设规模：地上六层,地下一层，建筑总高度40m。框架剪力墙结构，总建筑面积40322㎡，其中：图书馆建筑面积28770㎡。

图书馆主要建设内容：中央大厅、阅览大厅、儿童阅览区、残障人士阅览区、展览环厅、检索阅览厅、报告厅、特藏书库、典藏阅览室、会议室、休息厅等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市图书馆、档案馆建设项目估算总投资49,707.20万元，资金来源为除申请国家、省级资金外，其余由市政府筹措。

**3.项目审批情况**

（1）2013年12月31日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆新建工程项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2013〕329号）；

（2）2014年3月21日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市档案馆新建工程项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2014〕63号）；

（3）2014年1月27日，取得《建设用地规划许可证》（地字第：201400008号）；

（4）2014年4月16日，取得《建设工程规划许可证》（建字第：201400036号）；

（5）2015年4月3日，取得《建设工程施工许可证》（编号：141001201504030101补）。

（6）2016年4月28日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆新建工程项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2016〕49号）；

（7）2016年4月28日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市档案馆新建工程项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2016〕50号）；

（8）2019年2月3日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆信息化建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2019〕15号）；

（9）2019年3月26日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆信息化建设项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2019〕20号）。

**4.项目建设及进展情况**

2014年7月25日开工建设，10月份桩基完成，2015年4月开始基础工程施工，截至目前项目大部分完成，正在进行部分设备调试及收尾工作。

**（二）临汾市博物馆主体建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市文物中心库（博物馆）建设项目位于临汾市汾河公园九州广场南端，项目规划用地13505.4平方米，展览馆总建筑面积30429平方米。其中：地上建筑面积21927平方米，地下建筑面积8502平方米；建筑层数为地上三层、地下一层，建筑高度23.95米。临汾市文物中心库（博物馆）设置文物库房区、陈列展览区、文保科研区、游客中心与公共活动区、传承教育区、业务区、设备用房以及配套给排水、供电、空调通风、采暖、室外停车场、广场道路、绿化、建筑小品等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市博物馆建设项目估算总投资49,802.34万元，资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2013年11月06日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201300007号）。

（2）2013年11月18日，项目取得临汾市人民政府《关于临汾市文物中心库（博物馆）使用土地的批复》（临政征土（批）字〔2013〕67号）。

（3）2013年12月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市文物中心库（博物馆）建设工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2013〕328号）。

（4）2014年01月27日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201400004号）。

（5）2014年04月16日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（地字第201400035号）。

（6）2015年04月14日，项目取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201504140101）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2014年08月开工建设，2018年10月1日全部完成并投入使用。

**（三）博物馆陈展项目**

**1.项目基本情况**

临汾市博物馆陈展项目是临汾市文物中心库（临汾博物馆）建设的重要内容，具体项目内容包括远古足迹、千秋平阳、最早中国、晋霸春秋展厅的装饰装修工程，展厅智能中央控制系统、开放展区空间布展、导视系统、智慧博物、陈展设计、文物摄影设备、文物库房、文物征集项目。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市博物馆陈展项目估算总投资1.1亿元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

（1）2013年10月4日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于对临汾市文物中心库（博物馆）建设工程项目的批复》（临发改审批发〔2013〕257号）；

（2）2013年10月28日，项目取得临汾市国土资源局《关于临汾市文物中心库（博物馆）建设工程项目用地预审的批复》（临政国土函〔2013〕292号）；

（3）2013年11月6日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第20130007号）；

（4）2013年11月15日，项目取得临汾市环境保护局《关于临汾市文物中心库（博物馆）建设工程环境影响报告表的批复》（临环审函〔2013〕145号）；

（5）2013年11月18日，项目取得临汾市人民政府《关于临汾市文物中心库（博物馆）使用土地的批复》（临政征土（批）字〔2013〕67号）；

（6）2013年12月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会转发山西省发改委《关于新建临汾市文博物馆项目建议书的批复》；

（7）2013年12月31日，项目取得临汾市国土资源局《国有土地使用证》（临国用（2013）第0082号）；

（8）2013年12月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市文物中心库（博物馆）建设工程可行性研究报告的批复》；

（9）2014年1月27日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201400007号）；

（10）2014年4月16日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第201400035号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年07月开工建设，2018年09月18日开馆运营。债券资金用于以上三标段工程款、文物储藏设备、文物库房门支出。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市园林事业发展中心

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市园林事业发展中心。本单位依法取得了《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市园林事业发展中心 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 121409004079702793 |
| 机构地址 | 临汾市平阳桥北汾河景区东坝02号 |
| 负责人 | 孙宣东 |

二、债券资金拨付情况

2019年03月28日，临汾市园林事业发展中心共收到拨付的债券资金956.52万元，全部为一般债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市园林事业发展中心滨河东路立交桥东北角（迎春园）、西北角（海棠园）绿化工程项目本年度一般债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.03.29 | 支付可研报告编制费 | 3.80 |
| 2 | 2019.03.29 | 支付造价咨询费 | 1.04 |
| 3 | 2019.03.29 | 支付施工图审查费 | 0.87 |
| 4 | 2019.04.02 | 支付版面、资料费 | 1.74 |
| 5 | 2019.04.02 | 支付设计费 | 17.36 |
| 6 | 2019.04.02 | 支付工程监理费 | 12.10 |
| 7 | 2019.04.03 | 支付迎春园绿化工程款 | 287.50 |
| 8 | 2019.04.03 | 支付海棠园绿化工程款 | 406.84 |
| 9 | 2019.04.12 | 支付打印图纸、装订费 | 0.61 |
| 10 | 2019.04.24 | 支付交易服务费 | 0.87 |
| 11 | 2019.11.06 | 支付迎春园绿化工程款尾款 | 77.49 |
| 12 | 2019.11.06 | 支付海棠园绿化工程款尾款 | 146.30 |
| **合 计** | **956.52** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为滨河东路立交桥东北角（迎春园）、西北角（海棠园）绿化工程。

**1.项目基本情况**

滨河东路立交桥东北角（迎春园）、西北角（海棠园）绿化工程项目位于滨河东路立交桥东北角及西北角，项目规划用地24227平方米。其中：迎春园占地面积11771平方米，绿地率75%；海棠园占地面积12456平方米，绿地率83.66%。主要建设内容包括绿化工程、园路工程以及景观小品工程等。

**2.项目投资及资金来源**

滨河东路立交桥东北角（迎春园）、西北角（海棠园）绿化工程经审计后的总投资1,058.54万元，资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2018年3月15日，由临汾市规划局出具不予受理通知单，不予受理理由：工程是在原有绿化用地上进行绿化改造提升，不需划拨土地，无需办理建设项目选址意见书；

（2）2018年3月22日，项目取得临汾市发展和改革委员会出具的《关于临汾市滨河东路立交桥东北角（迎春园）、西北角（海棠园）绿化建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2018〕14号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于20181年1月12日开工建设，于2019年1月30日竣工。项目工程于2019年12月27日完成竣工决算审计工作。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市市政公用服务中心

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市市政公用服务中心。本单位依法取得了《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市市政公用服务中心 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 121409004079700849 |
| 机构地址 | 临汾市尧都区平阳北街6号 |
| 负责人 | 赵成江 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，临汾市市政公用服务中心共收到拨付的债券资金25,131.81万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

1.2019年01月24日，临汾市财政局拨付债券资金5,000.00万元用于滨河西路与彩虹桥工程建设项目；

2.2019年01月24日，临汾市财政局拨付债券资金5,000.00万元用于迎宾大道与滨河东路立交桥工程建设项目；

3.2019年1月30日，临汾市财政局拨付债券资金4,131.81万元用于规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程项目；

4.2019年3月28日，临汾市财政局拨付债券资金5,000.00万元用于滨河西路与彩虹桥工程建设项目；

5.2019年3月28日，临汾市财政局拨付债券资金5,000.00万元用于迎宾大道与滨河东路立交桥工程建设项目；

6.2019年3月28日，临汾市财政局拨付债券资金1,000.00万元用于西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程项目。

三、债券资金使用情况

1.截止2019年12月31日，滨河西路与彩虹桥工程建设项目本年度债券资金已使用9,920.21万元，剩余79.79万元结转下年。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.01.29 | 支付工程进度款 | 4,600.00 |
| 2 | 2019.02.01 | 支付监理费 | 164.71 |
| 3 | 2019.02.01 | 支付绿化苗木迁移工程款 | 59.00 |
| 4 | 2019.02.01 | 支付管道改迁补偿款 | 18.00 |
| 5 | 2019.02.12 | 支付项目造价费 | 29.40 |
| 6 | 2019.03.01 | 支付工程进度款 | 32.60 |
| 7 | 2019.03.20 | 支付勘界测量费 | 3.50 |
| 8 | 2019.03.29 | 财政拨款资金转入项目部 | 5,000.00 |
| 9 | 2019.07.09 | 支付工程进度款 | 13.00 |
| **合 计** | **9,920.21** |

2.截止2019年12月31日，迎宾大道与滨河东路立交桥工程建设项目本年度债券资金已使用9,826.73万元，剩余173.27万元结转下年。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.01.29 | 支付工程进度款 | 4,400.00 |
| 2 | 2019.02.01 | 支付造价咨询费 | 27.36 |
| 3 | 2019.02.01 | 支付监理费 | 115.60 |
| 4 | 2019.02.01 | 支付管线迁移费 | 70.00 |
| 5 | 2019.02.01 | 支付挡墙赔偿费 | 5.00 |
| 6 | 2019.02.01 | 支付排水改迁工程款 | 59.00 |
| 7 | 2019.02.01 | 支付排水改迁工程款 | 25.77 |
| 8 | 2019.03.20 | 支付测绘费 | 4.00 |
| 9 | 2019.03.26 | 支付电力迁改工程 | 60.00 |
| 10 | 2019.08.26 | 支付工程进度款 | 30.00 |
| 11 | 2019.08.26 | 支付工程进度款 | 30.00 |
| 12 | 2019.08.29 | 财政拨款资金转入项目部 | 5,000.00 |
| **合 计** | 9,826.73 |

3.截止2019年12月31日，规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程项目本年度债券资金已使用4127.43万元，剩余4.38万元结转下年。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.2.2 | 支付工程进度款 | 857.79 |
| 2 | 2019.2.2 | 支付工程进度款 | 3,128.78 |
| 3 | 2019.3.1 | 支付监理费 | 14.90 |
| 4 | 2019.3.21 | 支付图审费 | 4.90 |
| 5 | 2019.3.21 | 支付服务费 | 21.20 |
| 6 | 2019.3.21 | 支付临时占用绿地赔款 | 91.07 |
| 7 | 2019.3.21 | 支付测绘服务费 | 4.00 |
| 8 | 2019.11.7 | 支付勘察费 | 4.80 |
| **合 计** | 4,127.43 |

4.截止2019年12月31日，西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程项目本年度债券资金已使用891.00万元，剩余109.00万元收回（收回文件临财预（2019）133号）。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.03.29 | 支付监理费 | 6.00 |
| 2 | 2019.03.29 | 支付工程进度款 | 885.00 |
| **合 计** | **891.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金的投资项目为滨河西路与彩虹桥工程建设项目、迎宾大道与滨河东路立交桥工程建设项目、规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程项目、西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程项目。

**（一）滨河西路与彩虹桥工程建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目是市委、市政府确定的城市建设重点工程。该工程为钢混组合箱梁结构，由三部分组成。其中：滨河西路高架桥全长2093.633m，宽24m，双向六车道，其中桥梁长度1498.5m；规划九路跨线桥全长517.159m，宽17.5m，双向四车道，其中桥梁长度242m；景观大道匝道桥宽度为9m，均为单向双车道，A匝道总长973.28m，桥长540m，B匝道桥总长726m，桥长295m。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、综合管线工程、照明工程及相关配套工程等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目概算批复总投资58,262.14万元，资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2015年11月26日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目可行性研究报告的批复》（临发审批发〔2015〕120号）；

（2）2016年6月23日，取得《关于临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目环境影响报告书的批复》（尧区环审函〔2016〕22号）；

（3）2016年7月5日，取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第201600004号）；

（4）2016年7月8日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目初步设计的批复》（临发审批发〔2016〕64号）；

（5）2016年12月15日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（编号141001201612150202（补））。

**4.项目建设及进展情况**

临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目工程于2016年3月开工建设，2017年10月建成通车。

**（二）迎宾大道与滨河东路立交桥工程建设项目**

**1.项目基本情况**

迎宾大道与滨河东路立交桥项目是市委、市政府确定的城市建设重点工程。该工程占地约23公顷，由迎宾大道与滨河东路三层立交、迎宾大道与中大街二层立交、滨河东路与滨河南路下穿立交三部分组成。主要建设规模为迎宾大道段长1200米、宽64米，其中高架桥长636米、宽25米；滨河东路段长1930米、宽60米，其中高架桥长663米、宽25米；下穿隧道长160米、宽26米，主要建设内容包括道路工程、桥梁通道工程、综合管线工程、排水工程、交通工程、安监工程、照明工程、景观绿化等相关配套工程。

**2.项目投资及资金来源**

迎宾大道与滨河东路立交桥项目概算批复总投资48,820.26万元，资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2015年11月26日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥项目可行性研究报告的批复》（临发审批发〔2015〕119号）；

（2）2016年4月19日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥项目可行性研究补充报告的批复》（临发审批发〔2016〕48号）；

（3）2016年6月23日，取得《关于临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥项目环境影响报告书的批复》（尧区环审函〔2016〕25号）；

（4）2016年7月5日，取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第201600003号）；

（5）2016年9月2日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥项目初步设计的批复》（临发审批发〔2016〕100号）；

（6）2016年12月15日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（编号141001201612150102（补））。

**4.项目建设及进展情况**

临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥项目项目于2016年3月开工建设，2017年10月建成通车。

**（三）规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程项目**

**1.项目基本情况**

规划三街跨汾河至迎宾大道集中供热管道工程为2015重点民生项目。该工程起点为规划三街，通汾河后沿草原大道、滨河南路、陵园北路和中大街敷设，对接迎宾大道的一次管网，管线全长4.14公里。

**2.项目投资及资金来源**

规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程项目经审计认定该项目总投资10,137.89万元。资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2016年3月7日，取得《关于临汾市规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程环境影响报告表的批复》（尧区环审函〔2016〕8号）；

（2）2016年4月7日，取得临汾市发展和改革委员会《关于市政公用局新建规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2016〕42号）；

（3）2016年7月15日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市规划三街跨汾河至迎宾大道供热主管线工程初步设计的批复》（临发改审批发〔2016〕69号）；

**4.项目建设及进展情况**

规划三街跨汾河至迎宾大道集中供热管道工程项目于2015年9月15日开工，2016年4月底全面完工

**（四）西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程项目**

**1.项目基本情况**

西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程项目位于西赵村，东起秦蜀路，西至中大街；建设内容包括：道路、给水、排水、供热燃气、电力电信、照明、绿化、交通设施及相关配套工程。

**2.项目投资及资金来源**

西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程项目总投资3320.82万元。资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2014年6月12日，取得临汾市发展和改革委员会《关于西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2014〕163号）；

（2）2014年10月8日，取得临汾市发展和改革委员会《关于西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程初步设计的批复》（临发改审批发〔2014〕283号）；

（3）2014年10月10日，取得了《建设用地规划许可证》（地字第201400040号）；

（4）2014年11月24日，取得了《关于临汾市西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程环境影响报告表的批复》（临环审发〔2014〕40号）。

**4.项目建设及进展情况**

西赵路东段（鼓楼南-中大街）道路工程项目已完成西段388米，剩余322米由尧都区负责红线内房屋拆迁和征地补偿工作。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市政府工程建设服务中心

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市政府工程建设服务中心。本单位依法取得了《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市政府工程建设服务中心 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12140900MB0538003T |
| 机构地址 | 临汾市古城公园西南角 |
| 负责人 | 杨文 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，临汾市政府工程建设服务中心共收到拨付的债券资金17,261.73万元，其中：一般债券资金5,261.73万元，棚改专项债券资金10,000.00万元，其他专项债券资金2,000.00万元，具体情况如下：

1. 临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路工程，2019年03月28日，临汾市财政局拨付债券资金1000.00万元。

2. 临汾市城南（益民驾校-汾河）排水工程，2019年03月28日，临汾市财政局拨付债券资金2300.50万元。

3. 临汾市水塔游园建设项目，2019年10月22日，临汾市财政局拨付债券资金2000.00万元。

4. 临汾市高河店、南郊堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造（一期）建设项目，2019年10月24日，临汾市财政局拨付债券资金10000万元。

5. 临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程，2019年10月27日，临汾市财政局拨付债券资金1961.23万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市政府工程建设服务中心建设项目本年度债券资金已全部支付完毕。

 临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路工程资金支付明细

 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.03.29 | 支付规划四街工程款 | 1000 |
| **合计** | **1000** |

临汾市城南（益民驾校-汾河）排水工程资金支付明细

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.03.29 | 支付城南排水工程造价咨询费 | 4.9 |
| 2 | 2019.03.29 | 支付城南排水工程评估费平阳地产段 | 0.2 |
| 3 | 2019.03.29 | 支付城南排水工程评估费益民驾校段 | 0.75 |
| 4 | 2019.03.29 | 支付城南排水工程评估费三园公司 | 1 |
| 5 | 2019.04.02 | 支付城南排水工程农民工资保证金 | 39.8 |
| 6 | 2019.06.04 | 支付城南排水工程设计费 | 31.185 |
| 7 | 2019.09.17 | 支付城南排水工程监理费 | 22.25 |
| 8 | 2019.10.14 | 支付城南排水工程设计费 | 10.395 |
| 9 | 2019.12.19 | 支付城南排水工程防洪影响评价费 | 1.84 |
| 10 | 2019.12.19 | 支付城南排水工程防洪影响评价费 | 14.01 |
| **合计** | **126.33** |

临汾市高河店、南郊堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造（一期）建设项目资金支付明细

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.24 | 支付高河店、南郊堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造建设项目土地出让金 | 10000 |
| **合计** | **10000** |

临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程资金支付明细

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.05 | 支付漪汾花园项目工程款 | 1961.229253 |
| **合计** | **1961.229253** |

本单位严格按照一般债券资金、棚改专项债券资金和其他专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金、棚改专项债券和其他专项债券资金对应的投资项目为临汾市建设项目。

**（一）临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路工程项目**

**1.项目基本情况**

临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路工程项目位于临汾市河西新城，北起规划七路，南至景观大道，道路全长770米（道路中线间距），红线宽40米。其中：机动车道宽28米，人行道宽2\*6米。建设内容为道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程（行道树）、交通设施工程、电力电信工程、供水工程、燃气工程、热力工程等。项目建成后，可拉大河西新城路网框架，改善河西新城交通环境，完善河西新城基础设施，提升城市功能，拓展城市发展空间，为河西新城发展奠定基础，同时带动沿线土地开发，社会经济效益显著。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路工程总投资3458万元，资金来源由市政府筹措解决。

**3.项目审批情况**

（1）2015年6月29日，取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201500014号）；

（2）2015年09月15日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市政公用局新建河西新城规划四街（规划七路-景观大道）道路工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2015〕96号）；

（3）2015年11月25日，取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201500032号）；

（4）2018年09月11日，取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201809110102）。

**4.项目建设及进展情况**

开工工时间2018年6月，竣工时间2018年10月。

**（二）临汾市城南（益民驾校-汾河）排水工程项目**

**1.项目基本情况**

临汾市城南（益民驾校-汾河）排水工程项目位于临汾市尧庙片区，本次新建城南排水工程为雨污分流制。雨水管道东起益民驾校现状排水出口，途径益民驾校、新建迎宾大道立交桥下穿通道、三元食品公司，西至汾河出水口，全长1326米。其中：D18000钢筋混凝土管335米，D2000钢筋混凝土管320米，D2200钢筋混凝土管（顶进）226米，B\*H=1600\*1500双孔钢筋混凝土排水箱涵445米，钢筋混净土检查井15座，钢筋混凝土沉井6座，截流井2座，出水口1座；污水管道东起陵园北路现状污水检查井，西至汾河东坝现状截流井，全长690米。D800钢筋混凝土管430米，D1000钢筋混凝土管（顶进）260米，钢筋混凝土沉井4座,；路面恢复：沥青路面恢复2550平米，砼路面恢复8500平米。项目建成后可以解决尧庙片区内雨、污分流，保障排水通畅，改善周边环境。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市城南（益民驾校-汾河）排水工程总投资3446万元，资金来源由财政筹措解决。

**3.项目审批情况**

（1）2018年06月12日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市城南（益民驾校—汾河）排水工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2018〕29号）；

（2）2019年04月04日，临汾市城南（益民驾校—汾河）排水工程取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201904040102）。

**4.项目建设及进展情况**

开工时间2019年4月，完工时间2019年7月。

**（三）临汾市高河店、南郊堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造（一期）建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市高河店、南郊堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造（一期）建设项目位于临汾经济开发区工业路北侧、育仁花苑小区东侧，项目总建筑面积214446平方米，其中地上建筑面积165846平方米，地下建筑面积48600平方米。主要建设内容包括住宅、公租房、配套公寓、幼儿园及给排水、供配电、供热、供气、通讯、网络等公共配套设施。项目区东侧建设路（机场快速路-工业路）工程道路长380米，红线宽31米。项目区南侧、北侧及东侧代征代建绿化面积11222.16平方米。项目建成后，将有效改善城中村居民的居住条件和生活环境，提高生活质量。同时，将进一步完善项目区城市基础设施整体功能，促进城市建设综合发展，社会效益显著。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市高河店、南郊堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造（一期）建设项目总投资114080.5万元，资金来源由市政府筹措解决。

**3.项目审批情况**

（1）2018年8月15日，取得临汾市规划和自然资源局《建设项目选址意见书》（选字第141000201900005号）；

（2）2019年8月16日，项目取得临汾市临汾市发展和改革委员会《关于高河店、南郊堡、下樊村和北小孝社区城中村连片改造（一期）建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2019〕55号）。

**4.项目建设及进展情况**

目前已完成立项审批和初步设计的批复等手续。待征地拆迁工作完成后即开工建设。

**（四）临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程项目**

**1.项目基本情况**

临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程东起滨河西路，西至河西南北大道（规划三街），全长825米，建设红线40米。按城市二级主干道标准建设，设计速度40公里/小时。主要建设内容为行车道路基、路面；绿化隔离带及人行道；供排水、通信、电力、燃气、供热、照明等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程总投资4627万元（不含征地、拆迁费用），资金来源由市政府融资解决。

**3.项目审批情况**

（1）2010年6月21日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2010〕251号）；

（2）2010年6月30日，临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201000011号）；

（3）2014年5月9日，临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（1426012014509-008）；

（4）2014年6月16日，临汾市漪汾花园南路（规划五路）工程取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第20140025号）。

**4.项目建设及进展情况**

开工时间2016年6月，竣工时间2017年12月。

**（五）临汾市水塔游园建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市水塔游园建设项目位于尧都区解放西路与鼓楼北街交叉口西北角，项目总占地面积24369.9平方米。主要建设内容为游园（包括雕塑、景墙、廊架、照明小品、欢庆广场、康体健身广场、儿童童趣乐园、水厂纪念园等）、地下车库及排水、供配电等配套设施工程。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市水塔游园建设项目总投资18,005.00万元，资金来源由市政府财政解决。

**3.项目审批情况**

（1）2018年5月16日，临汾市水塔游园建设项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201800005号）；

（2）2018年5月30日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市水塔游园建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2018〕28号）；

（3）2019年1月3日，取得《临汾市发展和改革委员会关于临汾市水塔游园建设项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2019〕2号）；

（4）2019年9月16日，取得临汾市规划和自然资源局《建设用地规划许可证》（地字第141000201900012号）。

**4.项目建设及进展情况**

目前已完成立项审批和初步设计的批复等手续，正在进行清表工作。预计于2021年12月完工并投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 太原铁路公安局临汾公安处

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：太原铁路公安局临汾公安处。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 太原铁路公安局临汾公安处 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11100000734019712Q |
| 机构地址 | 山西省临汾市尧都区车站街铁经巷9号 |
| 负责人 | 刘来有 |

二、债券资金拨付情况

2019年3月28日，太原铁路公安局临汾公安处共收到拨付的债券资金2,500.00万元，全部为一般债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目土地成本及用地征收本年度债券资金共使用2,005.05万元，结转下年度资金494.95万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.04.23 | 支付业务技术用房项目异地补充耕地复垦费 | 589.80 |
| 2 | 2019.08.29 | 支付业务技术用房项目用地征收补偿费等 | 1,013.71. |
| 3 | 2019.11.28 | 支付业务技术用房项目用地征收追加补偿费等 | 399.24 |
| 4 | 2019.12. | 支付业务技术用房项目用地勘测定界测绘费等 | 2.30 |
| **合 计** | 2,005.05 |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资为太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目和看守（拘留）所项目土地成本及用地征收。

**（一）太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目**

**1.项目基本情况**

太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目位于山西省临汾市尧都区刘村镇泊庄村河西新城，项目规划用地20378平方米，总建筑面积16504平方米。其中：一期建设9000平方米（地上建筑面积为8183平方米，地下建筑面积为817平方米）。建成后，将设置办案区、档案区、枪支管理区、警务作战指挥调度中心及业务技术用房等；二期建设7504平方米，主要为干警培训教室及公寓等、技能训练场及模拟街区训练等。

**2.项目投资及资金来源**

太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目估算总投资11,130.00万元，建设资金来源为中国铁路总公司自筹。

**3.审批情况**

（1）2015年06月26日，项目取得原临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201500008号）；

（2）2017年05月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2017〕47号）；

（3）2018年03月13日，项目取得中国铁路总公司《关于新建太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔2018〕154号）；

（4）2019年06月13日，项目取得临汾市人民政府《征收土地公告》（临政征土告字〔2019〕第4号）。

**4.项目建设及进展情况**

太原铁路公安局临汾公安处业务技术用房项目用地征收基本结束，拟于2020年底开工建设，2021年底全部完成并投入使用。

**（二）太原铁路公安局临汾公安处看守（拘留）所房项目**

**1.项目基本情况**

太原铁路公安局临汾公安处看守（拘留）所房项目位于山西省临汾市尧都区吴村镇孙曲村，项目规划用地33592平方米，总建筑面积8800平方米。

**2.项目投资及资金来源**

太原铁路公安局临汾公安处看守（拘留）所项目估算总投资6,896.00万元，建设资金来源为中国铁路总公司自筹。

**3.太原铁路公安局临汾公安处看守（拘留）所项目审批情况**

（1）2014年10月21日，项目取得临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局《建设项目选址意见书》（村镇选字第141002201407011号）；

（2）2017年05月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于太原铁路公安局临汾公安处看守（拘留）所项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2017〕46号）；

（3）2018年03月13日，项目取得中国铁路总公司《关于新建太原铁路公安局临汾公安处看守（拘留）所项目可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔2018〕153号）。

**4.项目建设及进展情况**

太原铁路公安局临汾公安处看守（拘留）所项目用地征收拟于2020年开始，2021年开工建设，2022年全部完成并投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

**中国共产党临汾市纪律检查委员会**

**债券存续期信息公示**

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 中国共产党临汾市纪律检查委员会 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140900MB0292541K |
| 机构地址 | 临汾市尧都区鼓楼南大街1209号 |
| 负责人 | 曹晓亮 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，中国共产党临汾市纪律检查委员会共收到拨付的债券资金7,500.00万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

1.2019年01月24日，临汾市财政局拨付债券资金3,000.00万元；

2.2019年03月24日，临汾市财政局拨付债券资金4,500.00万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，“临汾市党纪教育基地项目工程”、“临汾市纪委监委党纪教育基地（留置场所）改扩建项目”本年度债券资金已使用5,072.27万元，财政核减2,335.03万元，上缴财政资金21.40万元，结转下年资金71.30万元。

|  |
| --- |
| 金额单位：万元 |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.01.29 | 支付工程进度款 | 800.00 |
| 2 | 2019.02.01 | 支付工程进度款 | 2,020.00 |
| 3 | 2019.02.28 | 支付工程进度款 | 120.00 |
| 4 | 2019.03.14 | 支付工程项目监理费 | 14.96 |
| 5 | 2019.03.14 | 支付工程项目沉降观测费 | 3.21 |
| 6 | 2019.03.14 | 支付安装工程款 | 11.95 |
| 7 | 2019.03.14 | 支付安装工程款 | 7.55 |
| 8 | 2019.03.14 | 支付工程项目燃气设计费 | 0.93 |
| **小计** | **2,978.60** |
| 9 | 2019.4.30 | 支付土建工程进度款 | 350.31 |
| 10 | 2019.7.12 | 支付智能化设备款 | 237.00 |
| 11 | 2019.7.12 | 支付空调设备款 | 71.70 |
| 12 | 2019.12.24 | 支付土建工程进度款 | 598.63 |
| 13 | 2019.12.24 | 支付空调设备款 | 71.70 |
| 14 | 2019.12.24 | 支付施工图设计款 | 1.90 |
| 15 | 2019.12.24 | 支付文物勘探款 | 0.30 |
| 16 | 2019.12.24 | 支付造价咨询费 | 3.60 |
| 17 | 2019.12.24 | 支付工程监理费 | 24.30 |
| 18 | 2019.12.24 | 支付造价咨询费 | 9.10 |
| 19 | 2019.12.24 | 支付室内装修工程进度款 | 164.26 |
| 20 | 2019.12.24 | 支付设备采购款 | 79.00 |
| 21 | 2019.12.24 | 支付室内检测费 | 7.76 |
| 22 | 2019.12.24 | 支付消防工程设计费 | 7.80 |
| 23 | 2019.12.24 | 支付土建工程进度款 | 452.32 |
| 24 | 2019.12.24 | 支付消防工程款 | 13.99 |
| **小 计** | 2,093.67 |
| **总 计** | **5,072.27**  |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“临汾市党纪教育基地项目工程”、“临汾市纪委监委党纪教育基地（留置场所）改扩建项目”。

**（一）临汾市党纪教育基地项目工程**

**1.项目基本情况**

“临汾市党纪教育基地项目工程”位于临汾市尧都区鼓楼南大街1209号（临汾市尧都区尧庙镇临汾市艺校南侧），项目规划占地27,647平方米（47.471亩），总建筑面积14,240.92平方米，新建1#、2#目标区、办案区、后期服务区、餐厅及附属用房5栋以及室外、附属设施等配套工程。工程于2014年10月开工，2016年12月竣工，2018年6月出具竣工审计。

**2.项目投资及资金来源**

“临汾市党纪教育基地项目工程”估算总投资12,124.95万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

（1）2013年11月，项目取得临汾市规划局核发的《建设项目选址意见书》选字第201300008号；

（2）2014年4月，项目取得《临汾市发展和改革委员会关于临汾市党纪教育基地项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2014〕104号）；

（3）2014年7月，项目取得《临汾市发展和改革委员会关于临汾市党纪教育基地项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2014〕241号）；

（4）2014年5月，项目取得临汾市规划局核发的《建设用地规划许可证》地字第201400019号；

（5）2014年6月，项目取得临汾市人民政府核发的土地证临国用（2014）第0012号；

（6）2014年7月，该项目取得临汾市规划局核发的《建设工程规划许可证》，临汾市党纪教育基地目标区1#楼（建字第201400074号）、临汾市党纪教育基地目标区2#楼（建字第201400075号）、临汾市党纪教育基地办案区（建字第201400076号）、临汾市党纪教育基地后勤服务楼（建字第201400077号）、临汾市党纪教育基地餐厅及附属用房（建字第201400078号）；

（7）2015年7月，项目取得临汾市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》编号141001201507060301。

（8）2018年6月，项目经临汾市审计局审计，出具审计报告（临审经投报〔2018〕34号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2014年10月开工建设，于2016年12月竣工验收，2018年6月完成决算审计。目前已正常投入使用。

**（二）临汾市纪委监委党纪教育基地（留置场所）改扩建项目**

**1.项目基本情况**

“临汾市纪委监委党纪教育基地（留置场所）改扩建项目”位于临汾市尧都区鼓楼南大街1209号（临汾市尧都区尧庙镇临汾市艺校南侧）。项目建设内容包括：新建3#、4#目标楼，地上三层，框架结构，总建筑面积5,050.00平方米。

**2.项目投资及资金来源**

“临汾市纪委监委党纪教育基地（留置场所）改扩建项目”估算总投资4,470.00万元，资金来源为临汾市财政划拨解决。

**3.项目审批情况**

（1）2013年11月，项目取得临汾市规划局核发的《建设项目选址意见书》选字第201300008号；

（2）2018年12月，项目取得《临汾市发展和改革委员会关于临汾市纪委监委党纪教育基地（留置场所）改扩建项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2018〕102号）；

（3）2019年1月，项目取得《临汾市发展和改革委员会关于临汾市纪委监委党纪教育基地（留置场所）改扩建项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2019〕8号）；

（4）2014年5月，项目取得临汾市规划局核发的《建设用地规划许可证》地字第201400019号；

（5）2014年6月，项目取得临汾市人民政府核发的土地证临国用（2014）第0012号；

（6）2020年5月，该项目临汾市党纪教育基地目标区3#楼取得建设工程规划许可证（建字第14100020200037号）；临汾市党纪教育基地目标区4#楼取得建设工程规划许可证（建字第14100020200038号）。

（7）2019年3月，该项目3#、4#目标楼及室外工程取得《建筑工程施工许可证》（编号141001201903080101）；

2019年12月，该项目3#、4#目标楼室内装修工程取得《建筑工程施工许可证》（编号141001201903080101）。

**4.项目建设及进展情况**

工程于2018年12月开工，截至2019年12月工程尚在建设中。1#、2#目标楼智能化改造及走道进行软包处理，截至2019年12月尚在建设中。计划完工时间2020年6月。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 山西省临汾生态环境监测中心

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：山西省临汾生态环境监测中心（原临汾市环境监测站）。本单位依法取得了《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 山西省临汾生态环境监测中心 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 121409004079403289 |
| 机构地址 | 临汾市开发区河汾路西大街以东 |
| 负责人 | 张铁刚 |

二、债券资金拨付情况

2019年03月28日，山西省临汾生态环境监测中心（原临汾市环境监测站）共收到拨付的债券资金1,100.00万元，全部为一般债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市环保监测执法业务用房项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.04.08 | 支付工程进度款 | 80.70 |
| 2 | 2019.04.10 | 支付工程进度款 | 150.00 |
| 3 | 2019.04.25 | 支付工程进度款 | 200.00 |
| 4 | 2019.05.22 | 支付工程进度款 | 223.74 |
| 5 | 2019.07.04 | 支付工程进度款 | 400.00 |
| 6 | 2019.07.17 | 支付工程进度款 | 45.56 |
| **合 计** | 1,100.00 |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为临汾市环保监测执法业务用房。

**1.项目基本情况**

临汾市环保监测执法业务用房项目位于临汾开发区西大街东侧，由临汾市环境监测站负责组织实施项目建设。总占地面积9420264平方米（土地类型为划拨），建筑面积18182平方米。建筑规模为地上15层，地下1层，工程主要内容包括环境监测、环境执法监控、环境信息等业务用房及地下应急车车库等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市环保监测执法业务用房项目项目总投资7,605.58万元，资金来源为财政资金和自筹资金。

**3.项目审批情况**

（1）2008年12月，取得了临汾市发展和改革委员会《关于临汾市环保监测执法业务用房可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2008〕376号）；

（2）2010年11月，取得《建设项目选址意见书》（选字第201000024号）；

（3）2011年01月，取得《建设用地规划许可证》（地字第201100001号）；

（4）2011年05月，取得《建设工程规划许可证》（建字第201100023号）；

（5）2011年09月，取得了临汾市发展和改革委员会《关于临汾市环保监测执法业务用房项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2011〕264号）；

（6）2012年04月，取得《建筑工程施工许可证》（编号LK142601201204120101）；

（7）2018年12月，取得《不动产权证书》（编号NOD14001231398）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2011年04月开工建设，于2015年09月竣工验收并于2015年10月投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市教育局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市教育局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市教育局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140900012775727U |
| 机构地址 | 临汾市尧都区鼓楼西大街 |
| 负责人 | 李晋平 |

二、债券资金拨付情况

2019年4月8日，临汾市教育局共收到拨付的债券资金945.65万元，全部为一般债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市教育局临汾市第三幼儿园建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.07.01 | 支付前期工程拆除项目费用 | 36.10 |
| 2 | 2019.07.01 | 支付安全防护文明措施费 | 32.94 |
| 3 | 2019.08.14 | 支付工程进度款 | 68.00 |
| 4 | 2019.09.19 | 支付不动产登记、制章费 | 0.08 |
| 5 | 2019.09.25 | 支付工程进度款 | 260.00 |
| 6 | 2019.09.25 | 支付工程进度款 | 200.00 |
| 7 | 2019.09.25 | 支付工程进度款 | 160.00 |
| 8 | 2019.09.25 | 支付交易服务费 | 1.81 |
| 9 | 2019.09.25 | 支付工程监理费 | 10.47 |
| 10 | 2019.0925 | 支付监理交易服务费 | 0.10 |
| 11 | 2019.09.25 | 支付地质勘察费 | 7.90 |
| 12 | 2019.09.25 | 支付监理招标服务费 | 0.40 |
| 13 | 2019.09.25 | 支付施工招标服务费 | 7.20 |
| 14 | 2019.09.25 | 支付施工图纸审查费 | 2.45 |
| 15 | 2019.11.01 | 支付工程设计费 | 37.70 |
| 14 | 2019.11.01 | 支付测绘费 | 0.50 |
| 15 | 2019.11.01 | 支付工程进度款 | 120.00 |
| **合 计** | 945.65 |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为临汾市第三幼儿园建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市第三幼儿园位于尧都区平阳南街103号，根据原规划设计图纸，总建筑面积5566.37平方米，其中：地下室面积1079.19平方米，门房51.81平方米。主要建设内容包括：幼儿生活用房、厨房、音体活动室、门房等建筑及相应配套设施。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市第三幼儿园建设项目估算总投资2000万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

（1）2018年01月04日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201800001号）；

（2）2018年03月30日，项目取得临汾市人民政府《关于临汾市第三幼儿园建设项目使用土地的批复》（临政地字〔2018〕9号）；

（3）2018年05月09日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市第三幼儿园建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2018〕22号）；

（4）2018年07月16日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第141000201800016号）；

（5）2019年04月30日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001201904300101）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年04月30日开工建设，计划2020年08月30日全部完成并投入使用。本项目已完成框架主体结构。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 山西省临汾市气象局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：山西省临汾市气象局。本单位依法取得了《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 山西省临汾市气象局 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 121409000127753487 |
| 机构地址 | 临汾市鼓楼南大街235号 |
| 负责人 | 延雪花 |

二、债券资金拨付情况

2019年5月13日，山西省临汾市气象局共收到拨付的债券资金96.72万元，全部为一般债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾新一代天气雷达搬迁项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.05.15 | 地质灾害评价报告编制费 | 4.80 |
| 2 | 2019.05.15 | 测绘费 | 1.00 |
| 3 | 2019.05.15 | 非税收入缴款 | 30.80 |
| 4 | 2019.07.11 | 耕地占用税 | 8.02 |
| 5 | 2019.08.01 | 雷达搬迁工程设计费 | 8.02 |
| 6 | 2019.08.01 | 工程设计费 | 28.52 |
| 7 | 2019.11.01 | 测绘费 | 0.79 |
| 8 | 2019.11.01 | 施工图审查费 | 4.00 |
| 9 | 2019.11.01 | 造价咨询费 | 4.55 |
| 10 | 2019.11.01 | 设计费 | 6.22 |
| **合 计** | **96.72** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为临汾新一代天气雷达搬迁项目。

**1.项目基本情况**

临汾新一代天气雷达搬迁项目自2013年启动，项目建设地址位于浮山县天坛镇十里垣村，建筑面积2560平方米，主要建设内容为观测业务用房、雷达塔楼、附属用房及配套设施等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾新一代天气雷达搬迁项目估算总投资3,376.26万元，资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2016年10月27日，取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第县201600013号）；

（2）2017年1月24日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市气象局建设新一代天气雷达项目可行性研究报告的批复》（临发改审批〔2017〕2号）；

（3）2017年5月16日，取得了临汾市发展个改革委员会《关于临汾新一代天气雷达搬迁项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2017〕40号）；

（4）2019年3月15日，取得浮山县住房保障和城乡建设管理局《建设用地规划许可证》（镇地字第141027201901001号）；

（5）2019年6月11日，取得浮山县自然资源局《不动产权证书》（编号14000299821）。

（6）2019年9月5日，取得浮山县自然资源局《建设工程规划许可证》（建字第1410272019007号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年11月21日完成项目财政预算评审，12月10日完成监理服务费财政预算评审，12月开始项目招投标工作。计划2020年7月底开工建设。预计完工时间为：2021年7月。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 中共临汾市委党校

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：中共临汾市委党校。本单位依法取得了《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 中共临汾市委党校 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12140900407940977D |
| 机构地址 | 临汾市鼓楼南大街30号 |
| 负责人 | 张青山 |

二、债券资金拨付情况

2019年03月29日，中共临汾市委党校共收到拨付的债券资金453.33万元，全部为一般债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市委党校搬迁项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.08.27 | 支付搬迁项目征地农民社保资金 | 453.33 |
| **合 计** | **453.33** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为临汾市委党校搬迁项目。

**1.项目基本情况**

临汾市委党校搬迁项目位于尧都区尧庙镇王庄村，艺校南侧，霍候一级路西侧，规划总用地面积82833平方米，总建筑面积47075平方米。主要建设内容有：半圆形教学科研综合楼1栋（中间突出部分6层，两边各5层）、3栋学员公寓楼各5层、餐厅2层、体育馆（建筑高度12米）

**2.项目投资及资金来源**

临汾市委党校搬迁项目估算总投资22832.6万元，资金来源：通过政府和社会资本合作（PPP）模式解决。

**3.项目审批情况**

2011年09月22日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201100012号）；

2016年11月10日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201600029号）；

2017年07月18日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于中共临汾市委党校搬迁项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2017〕59号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2011年市委确定修建，2013年和2018年3月先后取得两个批次的省用地批复手续，土地已征回；PPP项目合同已经临汾市政府批准签订、实施。2019年清表工作已完成；规划设计图纸已初步完成。预计完工时间为：2022年12月。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市公安局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市公安局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市公安局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140900012775575F |
| 机构地址 | 临汾市滨河路向阳西路口 |
| 负责人 | 张勇 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，临汾市公安局共收到拨付的债券资金2,030.02万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

1.2019年09月12日，临汾市公安局看守所改扩建工程建设项目收到临汾市财政局拨付一般债券资金1,000.00万元；

2.2019年10月24日，临汾市公安局看守所改扩建工程建设项目收到临汾市财政局拨付一般债券资金823.84万元；

3.2019年10月24日，作战指挥中心大楼及附属工程建设项目收到临汾市财政局拨付一般债券资金206.18万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市公安局看守所改扩建工程建设项目、作战指挥中心大楼及附属工程建设项目本年度债券资金已使用2,029.49万元，剩余0.53万元市财政局已核减。（临财行[2019]151号）

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.10.22 | 支付看守所改扩建项目工程款 | 1,000.00 |
| 2 | 2019.11.12 | 支付作战指挥中心大楼及附属工程款 | 206.18 |
| 3 | 2019.11.12 | 支付看守所改扩建项目工程款 | 4.13 |
| 4 | 2019.11.12 | 支付看守所改扩建项目工程款 | 819.18 |
| **合 计** | **2,029.49** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为临汾市公安局看守所改扩建项目、作战指挥中心大楼及附属工程项目。

**（一）临汾市公安局看守所改扩建项目**

**1.项目基本情况**

临汾市看守所改扩建工程项目位于尧都区县底埝下村，建设规模19730平方米，可关押876人。建设内容包括监区羁押人员用房和管理用房建筑面积10481平方米，监室、放风场、业务用房、监区通道10580平方米，武警用房、管教干部用房、询问、律师会见室、医务用房等项目9150平方米。监区用房为地上一层，砖混结构；武警营房和管教干部用房为地上四层，中间为框架结构，两侧为砖混结构；附属用房、讯问会见用房为地上一层，砖混结构；锅炉房为框架结构，锅炉间为地上一层，其余为地上二层，使用年限50年。

**2.项目投资及资金来源**

根据《关于临汾市看守所改扩建工程调整概算的批复》（临发改审批发〔2018〕93号）文件，该项目的总投资为8,013.83万元；资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2009年7月1日，取得了《建设项目选址意见书》（镇选字第141002200904031号）；

（2）2009年9月14日，取得了临汾市发展和改革委员会《关于临汾市看守所改扩建工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2009〕425号）；

（3）2009年12月7日，取得了《建设工程规划许可证》（镇建字第141002200904039号）；

（4）2009年12月7日，取得了《建设用地规划许可证》（镇地字第141002200904016号）；

（5）2010年5月12日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于调整新建临汾市看守所部分建设内容的通知》（临发改审批函〔2010〕第2号）；

（6）2011年6月28日，取得了《建筑工程施工许可证》（编号142601201004134501）；

（7）2014年12月31日，取得了临汾市发展和改革委员会《关于临汾市看守所改扩建工程项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2014〕389号）；

（8）2018年11月27日，取得了临汾市发展和改革委员会《关于临汾市看守所改扩建工程调整概算的批复》（临发改审批发〔2018〕93号）。

**4.项目建设及进展情况**

临汾市看守所改扩建工程于2010年10月破土动工，于2017年10月竣工，于2019年元月正式投入使用。该工程经报市审计局审计并经市发改委调整概算，认定工程投资金额8,013.83万元。现已全部支付完毕。

1. **作战指挥中心大楼及附属工程项目**

**1.项目基本情况**

临汾公安作战指挥中心大楼位于临汾市尧都区滨河路与向阳西路口，大楼建设用地18054平方米，地上建筑23层，地下2层，裙楼3层，总建筑面积为38378㎡，地下室建设面积7702㎡，裙楼建设面积4910㎡，主楼建设面积25766㎡。大楼南北长100.8米，东西宽23.1米，楼高85.5米，绿化率为37.3%，容积率为1.68，建筑密度为14.1%。

**2.项目投资及资金来源**

经临汾市审计局决算审计，临汾市公安局作战指挥中心大楼及附属工程项目批复项目总投资金额10,500.00万元，工程决算审计金额20,431.14万元。

**3.项目审批情况（提供相关手续文件）**

2002年8月7日，取得了临汾市发展计划委员会《关于临汾市公安局新建公安作战指挥中心项目建议书的批复》（临计审批（2002）71号）

2004年12月20日，取得了汾市发展和改革委员会《关于临汾市公安局新建政务大厅、警体训练场等设施的批复》（临发改审批字（2004）151号）

**4.项目建设及进展情况**

临汾市公安局作战指挥中心大楼及附属工程项目于2005年8月24日开工建设，至2008年1月5日竣工投入使用，建设工期为28个月。批复项目总投资金额10,500.00万元，工程决算审计金额20,431.14万元。现已支付完毕。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市房地产服务中心

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市房地产服务中心。本单位依法取得了《事业单位法人证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市房地产服务中心 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12140900407970586U |
| 机构地址 | 临汾市鼓楼东大街 |
| 负责人 | 程晓强 |

二、债券资金拨付情况

2019年04月30日，临汾市房地产服务中心共收到拨付的债券资金11,000万元，全部为专项债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市房地产服务中心漪汾花园D区公租房配套公建项目本年度债券资金已使用10,993.63万元，结转下年资金6.37万元。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.05.14 | 支付漪汾花园D5-D6号楼工程款 | 1,900.00 |
| 2 | 2019.05.14 | 支付漪汾花园D区地下车库工程款 | 2,700.00 |
| 3 | 2019.05.27 | 支付漪汾花园D1-D4号楼室外监理费 | 10.00 |
| 4 | 2019.06.04 | 支付漪汾小学、物业中心、中心广场建设费 | 157.54 |
| 5 | 2019.06.04 | 支付漪汾小学及附属建设工程款 | 380.00 |
| 6 | 2019.06.19 | 支付漪汾花园D1-D4号楼建设其它费 | 27.08 |
| 7 | 2019.08.01 | 支付漪汾花园D区室外工程费 | 30.00 |
| 8 | 2019.08.01 | 支付漪汾花园D5-D6号楼工程款 | 772.78 |
| 9 | 2019.08.12 | 支付漪汾花园地下车库工程款 | 200.00 |
| 10 | 2019.08.29 | 支付漪汾小学及附属建设工程款 | 690.00 |
| 11 | 2019.09.04 | 支付漪汾花园地下车库工程款 | 365.00 |
| 12 | 2019.09.06 | 支付漪汾花园D1-D4号楼采暖安装 | 222.20 |
| 13 | 2019.09.06 | 支付漪汾花园D5-D6号楼工程款 | 425.00 |
| 14 | 2019.10.12 | 支付漪汾花园地下车库工程款 | 336.00 |
| 15 | 2019.10.12 | 支付漪汾花园物业中心工程款 | 234.00 |
| 16 | 2019.10.12 | 支付漪汾花园D5-D6号楼工程款 | 638.00 |
| 17 | 2019.10.12 | 支付漪汾小学、物业中心监理费 | 20.00 |
| 18 | 2019.11.07 | 支付漪汾小学工资保证金 | 125.00 |
| 19 | 2019.11.07 | 支付漪汾花园D5-D6号楼工资保证金 | 155.00 |
| 20 | 2019.11.07 | 支付漪汾小学采暖安装费 | 41.05 |
| 21 | 2019.11.07 | 支付漪汾花园物业中心工程款 | 35.00 |
| 22 | 2019.11.07 | 支付漪汾小学工程款 | 20.00 |
| 23 | 2019.11.07 | 支付漪汾花园D5-D6号楼工程款 | 627.00 |
| 24 | 2019.12.19 | 支付漪汾花园D2-D3号楼房产测绘费 | 4.38 |
| 25 | 2019.12.19 | 支付漪汾花园D1-D4号楼竣工测绘费 | 8.00 |
| 26 | 2019.12.27 | 支付漪汾花园地下车库工程费 | 369.00 |
| 27 | 2019.12.27 | 支付漪汾花园物业中心工程款 | 165.00 |
| 28 | 2019.12.27 | 支付漪汾花园D5-D6号楼工程款 | 185.00 |
| 29 | 2019.12.27 | 支付漪汾小学、物业中心、中心广场及地库配套设计费 | 20.00 |
| 30 | 2019.12.27 | 支付漪汾花园D5-D6号楼监理费 | 30.00 |
| 31 | 2019.12.27 | 支付漪汾花园D区室外工程管理费 | 100.00 |
| 32 | 2019.12.27 | 支付漪汾花园D2-D3号楼房产测绘费 | 1.60 |
| **合 计** | **10,993.63**  |

本单位严格按照专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

普通专项债券对应的投资项目为临汾市房地产服务中心漪汾花园D区公租房配套公建项目。

**1.项目基本情况**

临汾市市本级漪汾花园D区公租房及配套项目位于河西新区锣鼓桥西北，总建筑面积220296.83平方米。其中：地上建筑面积199402.38平方米，地下建筑面积20894.45平方米；包括六栋住宅楼及配套的地下车库、中心广场等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市房地产服务中心漪汾花园D区公租房配套公建项目估算总投资83,000万元，资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2012年10月23日，项目取得临汾市郊区人民政府发的《国有土地使用证》（临国用〔2012〕第0046号）；

（2）2013年8月2日，项目取得省发改委《关于同意调整临汾市漪汾花园保障性住房项目建设内容的函》（晋发改投资函〔2013〕1120号）；

（3）2015年9月7日，2015年12月30日，2017年7月4日，该项目先后取得临汾市规划局发的《建设工程规划许可证》（建字第201500102号、建字第201500103号、建字第201500104号、建字第201500105号、建字第201500161号、建字第201500162号、建字第201700123号、建字第201700124号、建字第201700125号）；

（4）2016年2月1日、2016年11月15日、2018年8月22日，项目取得临汾市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》(141001201602010101（补)、141001201611150101、141001201808220101）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2014年5月开工建设，目前本项目D1-4#楼已交付使用，D5、D6#楼及配套主体建筑已完工，正在进行内部精装修及室外工程。预计完工时间为:2020年12月。

五、债券重大公开事项

1、项目目前实现的收益情况

本项目D1-4#楼已交付使用，目前D1-4#楼已实现的租金收入为207.89万元。

2、2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区住房和城乡建设局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区住房和城乡建设局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区住房和城乡建设局 |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904741094606G |
| 机构地址 | 华州路1号区政府9号楼 |
| 负责人 | 王洪锁 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，广宣街游园项目部共收到拨付的债券资金8,500.00万元，其中：一般债券资金5,000.00万元，其他专项债券资金3,500.00万元。具体情况如下：

1.2019年4月3日，临汾市财政局拨付债券资金5,000.00万元。

2.2019年11月29日，临汾市财政局拨付债券资金3,500.00万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市尧都区广宣街游园建设项目本年度债券资金已使用8,299.49万元，结余200.51万元。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2017.5.19 | 支付办公费、评估费 | 2.82 |
| 2 | 2017.6.29 | 支付办公费、测绘费 | 1.62 |
| 3 | 2017.8.21 | 支付测绘费、勘察费 | 15.3 |
| 4 | 2017.9.11 | 支付维修费、办公费、固定资产 | 8.98 |
| 5 | 2017.9.11 | 支付拆除费 | 40 |
| 6 | 2017.9.28 | 支付热力管网改造 | 50 |
| 7 | 2017.9.28 | 支付燃气改造抢修、环评费 | 8.55 |
| 8 | 2017.11.28 | 支付办公费、打印费、水电费 | 3.58 |
| 9 | 2017.12.12 | 支付可研编制费、测绘费 | 18.83 |
| 10 | 2018.2.7 | 支付工程设计费 | 151.08 |
| 11 | 2018.2.7 | 支付热力管网改造 | 43.15 |
| 12 | 2018.3.18 | 支付三通一平工程 | 40 |
| 13 | 2018.4.23 | 支付测绘费、不动产证书 | 0.84 |
| 14 | 2018.5.11 | 支付办公费、固定资产 | 14.5 |
| 15 | 2018.7.2 | 支付工程设计费 | 75.54 |
| 16 | 2018.7.2 | 支付南楼管沟设计费 | 2.8 |
| 17 | 2018.7.11 | 支付造价咨询费 | 24.17 |
| 18 | 2018.7.30 | 支付防尘降噪网安装 | 44.44 |
| 19 | 2018.7.30 | 支付西围墙及附属设施拆除 | 33.75 |
| 20 | 2018.8.22 | 支付办公费、劳务费 | 2.1 |
| 21 | 2018.8.22 | 支付工程预付款 | 1080 |
| 22 | 2018.9.3 | 支付垃圾处置费 | 20 |
| 23 | 2018.9.4 | 支付工程监理费 | 28.67 |
| 24 | 2018.10.11 | 支付施工图审费 | 30.1 |
| 25 | 2018.10.25 | 支付暖气管沟改造 | 41.76 |
| 26 | 2018.11.14 | 支付工程进度款 | 150 |
| 27 | 2018.11.26 | 支付劳务费、办公费 | 2.41 |
| 28 | 2018.12.11 | 支付基坑监测款 | 3.72 |
| 29 | 2019.1.23 | 支付工程进度款 | 3500 |
| 30 | 2019.1.30 | 支付监理费 | 43 |
| 31 | 2019.1.30 | 支付绿色专篇设计 | 13.5 |
| 32 | 2019.4.27 | 支付工程进度款 | 2000 |
| 33 | 2019.4.27 | 支付劳务费 | 1 |
| 34 | 2019.8.27 | 支付工程进度款 | 800 |
| 35 | 2019.8.27 | 支付劳务费、办公费、印刷费 | 3.28 |
|  | 合计 |  | 8299.49 |

本单位严格按照一般债券资金和其他专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金和其他专项债券对应的投资项目为临汾市尧都区广宣街游园建设项目。

**1.项目基本情况**

广宣街游园建设工程是市政府【2017】18号会议纪要确定的重点工程。工程位于广宣街中段原尧都区委大院院内，该地块东西向长146.8米、南北向宽134米，总占地面积为19671㎡。项目投资1.34亿元。游园建设分为地上和地下两部分，其中：地上为游园建设工程（周边位置建设社区服务用房和游园管理用房）；地下建两层地下停车场。地下车库分上下两层，每层层高3.9米，建筑面积26751.26㎡，可以布置停车位约555个，车辆出入均为北进南出。工程建成后，将有效改善区域停车难的问题，进一步改善城市生态环境、提高城市品位。

**2.项目投资及资金来源**

广宣街游园建设项目估算总投资13444.39万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

（1）2015年03月23日，项目取得临汾市国土资源局《不动产权证书》（晋2018临汾市不动产权第0005454号）；

（2）2017年11月15日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201700015号）；

（3）2017年12月12日，项目取得临汾市尧都区发展和改革委员会《关于尧都区广宣街游园项目可行性研究报告的批复》（尧区发改审批〔2017〕16号）；

（4）2018年03月02日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第141000201800002号）；

（5）2018年09月21日，项目取得临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141002201809210101补）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年08月开工建设，于2019年12月31日全部完成并投入使用。

本项目目前车库土方拉运基本完成；基坑支护完成100%；临建完成100%；西围墙完成100%；南社区用房完成100%；北社区服务用房完成100%；车库主体完成；景观绿化基本完成。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区住房和城乡建设局

# 债券存续期信息公示

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区住房和城乡建设局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区住房和城乡建设局 |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904741094606G |
| 机构地址 | 华州路1号区政府9号楼 |
| 负责人 | 王洪锁 |

二、债券资金拨付情况

# 2019年度，鼓楼南北街后续工程（鼓楼北安置小区）房屋拆迁征收水塔街指挥部，共收到临汾市财政局拨付的一般债券资金3,000.00万元。

三、债券资金使用情况

# 截止2019年12月31日，鼓楼南北街后续工程（鼓楼北安置小区）房屋拆迁征收水塔街指挥部，已使用28609078.81元，剩余1390921.19元结转下年。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.01-12 | 支拆迁安置款 | 2560.16 |
| 2 | 2019.01-12 | 支拆迁安置款 | 300.75 |
| **合 计** | **2860.91** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为临汾市水塔游园一期房屋拆迁安置项目。

1. **项目基本情况**

鼓楼南北街后续工程（鼓楼北安置小区）房屋拆迁征收水塔街指挥部，为临汾市重点项目水塔游园一期房屋拆迁安置项目，目前已完成工程进度95%，共计拆迁房屋20000余平方米，同时实施垃圾清运。

**2.项目投资及资金来源**

鼓楼南北街后续工程（鼓楼北安置小区）房屋拆迁征收水塔街指挥部，拆迁项目估算总投资4100万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2018年01月25日，项目取得临汾市尧都区政府审批。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年01月开始房屋拆迁征收，截止2019年12月已完成征收安置拆迁20000余平方米，已完成项目工程的95%，同时垃圾清运完成95%，预计2020年12月完工。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区住房和城乡建设局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区住房和城乡建设局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区住房和城乡建设局 |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904741094606G |
| 机构地址 | 华州路1号区政府9号楼 |
| 负责人 | 王洪锁 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程指挥部共收到拨付的一般债券资金2,500.00万元。具体情况如下：

1.2019年07月03日，收到临汾市财政局拨付债券资金1，000.00万元。

2.2019年08月29日，收到临汾市财政局拨付债券资金1,000.00万元。

3.2019年12月23日，收到临汾市财政局拨付债券资金500.00万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程项目本年度债券资金已使用1,957.78万元，结余542.22万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.07.31 | 支付工程进度款 | 800.00 |
| 2 | 2019.08.31 | 支付电力排管设计费 | 19.80 |
| 3 | 2019.08.31 | 支付道路管廊基坑监测费 | 9.90 |
| 4 | 2019.09.30 | 支付工程进度款 | 1,100.00 |
| 5 | 2019.11.30. | 支付红线外绿化设计费 | 24.28 |
| 6 | 2019.11.30. | 支付红线外街景绿化招标代理费 | 3.80 |
| **合 计** | 1,957.78 |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程项目。

**1.项目基本情况**

临汾市迎春街南延道路工程项目，是临汾市人民政府“十三五”规划中先实施的城市基础设施，是市政府重点项目。由临汾市政府委托尧都区政府具体实施。根据临汾市城市的总体规划，该道路受部队油库的影响，无法直线贯通，只能从迎春街与信合路的交叉口往南至部队油库北墙，再向西沿福利路与南一巷衔接，将南一巷从信合路至南外环全线拓宽改造。项目共分三段道路：

第一段是迎春街南延段，从迎春街与信合路交叉口到部队油库北墙，道路全长452.22米，红线宽50米；

第二段福利路段，是从迎春街南延段与南一巷北段衔接，道路全长327.26米，红线宽32米；

第三段是南一巷段从信合东路至南外环路段，道路全长1315.97米，红线宽24米。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程项目估算总投资51,659.47万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

（1）2017年3月21日，取得了《建设项目选址意见书》（选字第201700003号、选字第201700004号、选字第201700005号）；

（2）2017年3月28日，取得了尧都区发展和改革局《关于临汾市尧都区迎春街南延道路工程可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发〔2017〕27号）；

（3）2017年11月9日，取得了《建设用地规划许可证》（地字第20170019号、地字第20170020号、地字第20170021号）；

（4）2017年11月23日，取得了尧都区发展和改革局《关于临汾市尧都区迎春街南延道路工程初步设计报告的批复》（尧区发改审批发〔2017〕93号）；

（5）2018年2月27日，《建设工程规划许可证》（建字第141000201801002号、建字141000201801003号、建字第141000201801004号）；

（6）2018年9月21日，《建筑工程施工许可证》（141002201809210202补）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年05月开工，本项目已完成主体道路。计划于2020年07月31日全部完成并投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年12月末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区住房和城乡建设局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区住房和城乡建设局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区住房和城乡建设局 |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904741094606G |
| 机构地址 | 华州路1号区政府9号楼 |
| 负责人 | 王洪锁 |

**二、债券资金拨付情况**

2019年度，体育街南延道路工程指挥部共收到拨付的一般债券资金2,414.17万元，具体情况如下：

1.2019年4月18日,收到临汾市财政局拨付债券资金500.00万元；

 2.2019年7月3日，收到临汾市财政局拨付债券资金1,500.00万元；

3.2019年7月16日，收到临汾市财政局拨付债券资金50.00万元；

4.2019年9月23日，收到临汾市财政局拨付债券资金364.17万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2019年12月31日，体育街南延道路工程指挥部本年度债券资金已使用2,349.17万元，结余65.00万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.5.14 | 支付拆迁补偿款 | 335.00 |
| 2 | 2019.5.23 | 支付拆迁热力维修款 | 100.00 |
| 3 | 2019.7.5 | 支付工程进度款 | 1,500.00 |
| 4 | 2019.8.5 | 支付工程进度款 | 50.00 |
| 5 | 2019.9.25 | 支付工程进度款 | 364.17 |
|  | 合计 |  | 2,349.17 |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市尧都区体育街南延建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市尧都区体育街南延道路工程是市政府重点工程，北起信合东路，途径司法巷、福利路、东赵路、益民路，南至南外环路。道路规划长度1602.45米，道路红线宽32米。

主要建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、排水工程、照明工程、综合管廊及附属设施工程（消防、电气、监控与报警工程）。

**2.项目投资及资金来源**

项目总投资67075.21万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

（1）2017年9月21日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201700013号）；

（2）2017年8月25日，项目取得临汾市尧都区发展和改革委员会《关于临汾市尧都区体育街南延道路工程项目可行性研究报告的批复》（尧区发改审批〔2017〕78号）；

（3）2017年12月1日，项目取得临汾市尧都区发展和改革委员会《关于临汾市体育街南延（信合东路-南外环路）道路工程初步设计报告的批复》（尧区发改审批发[2017]95号）

（4）2017年12月28日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第141000201700027号）；

（5）2018年02月28日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（地字第141000201801001号）；

（6）2018年09月21日，项目取得临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141002201809210302补）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年09月开工建设，计划2020年12月31日全部完成并投入使用。

目前工程进展已完成总进度的75%，其中：土方完成设计的67%，约19万方；综合管廊完成设计的64%，为970米。五一路至福利路段总长610米，油面铺设已经完成；福利巷至东赵路段总长245米，污水管网施工完成90米，综合管廊基坑开挖土方完成15000方；东赵路至益民路段总长402米，污水管网施工完成100米，雨水管道施工完成100米。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

#  临汾市尧都区交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904012785562N |
| 机构地址 | 临汾市尧都区鼓楼南62号 |
| 负责人 | 师天增 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，临汾市尧都区交通运输局共收到拨付的一般债券资金800.00万元。具体情况如下：

 1.2019年11月7日，临汾市财政局拨付尧都区财政据债券资金800万元

2.2019年11月21日，临汾市尧都区财政局拨付债券资金800万元。

三、债券资金使用情况

1、截止2019年12月31日，临汾市尧都区“四好农村路”建设项目本年度债券资金已使用601.00万元，剩余资金199.00万元；

2、截止2020年6月15日，临汾市尧都区“四好农村路”建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  | 金额单位：万元  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.06 | 支付可行性研究报告费 | 20.00 |
| 2 | 2019.12.06 | 支付设计费 | 150.00 |
| 3 | 2019.12.06 | 支付工程进度款 | 431.00 |
| 4 | 2020.1.16 | 支付工程监理费 | 43.75 |
| 5 | 2020.4.09 | 支付环评费 | 5.51 |
| 6 | 2020.6.15 | 支付工程进度款 | 149.74 |
| **合 计** | **800.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市尧都区“四好农村路”建设项目。

**1.项目基本情况**

尧都区“四好农村路”建设一期项目，涉及尧都区16个乡镇和1个汾河办事处，建设总里程168公里，主要包括“畅返不畅”整治工程、窄路基路面改造工程、建制村通硬化路等工程，建设内容包括路基、路面、标志标线等工程。项目的建设，将极大改善群众出行条件，对发展当地经济，促进美丽乡村建设，助力精准脱贫具有十分重要的作用。

**2.项目投资及资金来源**

尧都区“四好农村路”建设一期项目总投资12466万元，资金来源为上级补助和地方政府出资。

**3.项目审批情况**

（1）2018年1月17日，项目取得尧都区国土资源局《项目用地初步预审意见》（尧国土资〔2018〕13号）；

（2）2018年1月18日，项目取得尧都区住房保障和城乡建设管理局《规划意见》（尧住建函〔2018〕7号）；

（3）2018年2月2日，项目取得尧都区发展和改革局《关于尧都区建制村通硬化路（畅返不畅）项目可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发〔2018〕10号）；

（4）2018年2月2日，项目取得尧都区发展和改革局《关于尧都区建制村通硬化路（新建）工程可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发〔2018〕11号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年09月开工建设，计划2020年10月31日全部完成并投入使用。本项目已完成102公里，剩余道路正在加紧施工中，10月31日完成全部建设工程。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

#  翼城县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：翼城县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 翼城县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140922408050765G |
| 机构地址 | 翼城县晋禹路11号  |
| 负责人 | 张国华 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，翼城县交通运输局 共收到拨付的债券资金1300万元，其中：一般债券资金 1300 万元。具体情况如下：

2019年10月31日，临汾市财政局下达翼城县财政局一般债券资金1300万元。

 2019年10月31日翼城县财政局下达翼城县交通运输局一般债券资金1300万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，翼城县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.11.18 | 支付工程进度款 | 200.00 |
| 2 | 2019.12.14 | 支付工程进度款 | 1100.00 |
| **合 计** | **1300.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。共涉及两个项目，分别是翼城县舜王坪旅游公路（南坡至蟠桃岭段）改造工程和翼城县武池乔泽庙至故城遗址旅游公路工程。

**（一）项目基本情况**

**1.**翼城县舜王坪旅游路（南坡至蟠桃岭段）改造工程长42.29公里（其中完全利用省道沁东线2.2公里），实施改造里程40.09公里，总投资1.0884亿元，采用三级公路标准设计，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米，桥涵设计荷载等级公路Ⅱ级。**2.**翼城县武池乔泽庙至故城遗址旅游公路工程

翼城县武池乔泽庙—故城遗址旅游公路工程全长6.33公里，总投资1.295亿元。其中新建5.1公里，改造1.23公里。全线均采用一级公路技术标准，设计速度采用60公里/小时，路基宽度24.5米。主要工程内容包括：路基工程、路面工程、排水防护工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、沿线设施、安保及绿化工程。

**（二）项目投资及资金来源**

 翼城县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资 23838.5万元，资金来源为翼城县政府出资。

**（三）项目审批情况**

1.翼城县舜王坪旅游公路（南坡至蟠桃岭段）改造工程

（1）2016年7月13日由省发改委、交通运输厅和省旅游局关于印发《山西省农村旅游公路建设规划（2016－2020年）》（晋发改规划发[2016]471号）。

（2）2016年8月经省改委以晋发改交通发[2016]530号文件批复工程可行性研究报告。

（3）2016年1月19日翼城县环境保护局以翼环审函字[2016]2号批复了工程环境影响报告书。

（4）2016年5月6日临汾市规划局以选字第县201600006号出具建设项目选址意见书。

（5）2016年5月20日临汾市国土资源局以临政国土函[2016]83号文件出具工程用地情况审核的通知。

（6）2016年9月21日临汾市交通运输局以临市交规字[2016]181号文件下达2016年农村公路旅游公路建设计划。

（7）2016年11月1日临汾市交通运输局以临市交公路字[2016]211号文件批复两阶段初步设计。

（8）2016年12月12日临汾市交通运输局以临市交公路字[2016]229号批复两阶段施工图设计。

（9）2017年4月17日县政府批复该工程建设项目法人。

（10）2017年5月4日市交通运输局批复施工许可（SG[2017]004号）。

（11）2017年5月8日省林业厅以晋林资许准[2017]47号批复使用林地审核同意书。

（12）2017年4月20日由临汾市交通运输局、翼城县人民政府及山西路桥建设集团有限公司签订了《山西省农村旅游公路翼城县舜王坪旅游公路改造工程建设政府购买服务协议书》并实施。

 **2.**翼城县武池乔泽庙至故城遗址旅游公路工程

（1）2017年4月28日县发展和改革局以翼发改审批[2017]11号文件批复可研报告。

 （2）2017年6月30日县发展和改革局以翼发改审批[2017]18号文件批复两阶段初步设计。

 （3）2017年8月8日临汾市交通运输局以临市交公路字[2017]264号批复两阶段施工图设计。

（4）2017年4月26日县国土资源局以翼政国土预审函[2017]2号批复了建设项目用地预审。

（5）2017年6月19日县国土资源局以翼政国土[2017]39号出具了工程项目用地规划意见。

（6）2017年6月19日县环境保护局以翼环审函[2017]15号文对项目环境影响报告书进行了批复。

（7）2017年1月23日县住建局以村镇选字第141022201702011号出具了建设项目选址意见书。

（8）2017年9月30日省国土资源厅以晋国土资函[2017]1325号文批复工程不压覆重要矿产资源的复函。

（9）2018年省文物局以晋文物函[2018]632号文出具了工程选址意见。

**（四）项目建设及进展情况**

1.翼城县舜王坪旅游公路（南坡至蟠桃岭段）改造工程

本项目于2017年03月开工建设，计划2020年10月全部完成并投入使用。本项目主体已完工。截止2020年05月31日已完成投资1.03亿元，占估算总投资的95%。

 **2.**翼城县武池乔泽庙至故城遗址旅游公路工程

本项目于2017年12月开工建设，计划2020年3月日完成项目主体工程。本项目主体工程已完成，正在进行安保工程和铁道平交路口建设。截止2020年6月已完成投资1.23亿元，占估算总投资的95%。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 永和县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：永和县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 永和县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 |  11140934012855209Y |
| 机构地址 |  山西省临汾市永和县河口路1号 |
| 负责人 | 任清平  |

二、债券资金拨付情况

2019年度，永和县交通运输局共收到拨付的一般债券资金1220万元。具体情况如下：

2019年11月18日，永和县财政局拨付债券资金1220万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，永和县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目2019年度债券资金共支付997.2197万元，计划于2020年7月底全部支付完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.25 | 支山西路桥集团永和沿黄旅游公路有限公司工程款 | 799.1852 |
| 2 | 2019.12.31 | 支转账手续费 | 0.0345 |
| 6 | 2019.12.12 | 支“四好农村路”养护提质工程款 | 80 |
| 7 | 2019.12.12 | 支“四好农村路”设计费 | 40 |
| 8 | 2019.12.12 | 支“四好农村路”监理费 | 30 |
| 9 | 2019.12.18 | 支“四好农村路”养护水毁工程款 | 13 |
| 10 | 2019.12.18 | 支“四好农村路”养护水毁工程款 | 10 |
| 11 | 2019.12.20 | 支“四好农村路”危桥改造工程款 | 20 |
| 12 | 2019.12.20 | 支“四好农村路”监理费 | 5 |
| **合 计** | **997.2197** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**（一）项目基本情况**

 2019年“四好农村路”建设规模149公里，总投资14276万元。其中：窄路基路面拓宽改造工程56公里，投资5600万元；建制村“畅返不畅”整治工程55公里，投资4400万元；养护提质38公里，投资570万元；县乡道安全生命防护工程113公里，投资2830万元，村道安全生命防护工程13公里，投资325万元；危桥改造工程3座（县道），投资511万元；危桥改造1座（村道），投资40万元。

2019年三大板块旅游公路建设规模：2018年续建工程37公里（南庄至阁底段），新开工沿黄旅游公路45.083公里（阁底至大宁界段），完成投资61000万元。

**（二）项目投资及资金来源**

2019年永和县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资75276万元，资金来源为上级补助及县政府配套出资。

**（三）项目审批情况**

1、三大板块旅游公路

2018年1月8日，项目取得永和县发展和改革局工程可行性研究报告批复（永发改审批发〔2018〕1号文件）；2018年3月7日，项目取得永和县发展和改革局初步设计批复，（永发改审批发〔2018〕20号）；2018年7月2日，项目取得临汾市交通运输局施工图设计批复（临市交公路字〔2018〕172号）（南庄至阁底段）。

2018年11月22日，项目取得永和县发展和改革局工程可行性研究报告批复（永发改审批发〔2018〕123号文件）；2018年12月27日，项目取得永和县发展和改革局初步设计批复，（永发改审批发〔2018〕131号）；2019年1月14日，项目取得临汾市交通运输局施工图设计批复（临市交公路字〔2019〕14号）（阁底至大宁界段）。

1. “四好农村路”

窄路基路面拓宽改造项目，2019年1月31日，项目取得永和县发展和改革局工程可行性研究报告批复（永发改审批发〔2019〕7号文件）。2019年3月30日，项目取得永和县交通运输局施工图设计批复（永交发〔2019〕31号文件）。

安全生命防护工程项目，2018年5月29日，项目取得永和县发展和改革局工程可行性研究报告批复（永发改审批发〔2018〕52号文件）。2019年5月21日，项目取得永和县交通运输局施工图设计批复（永交发〔2019〕55号文件）。

危桥改造项目，2019年1月14日，项目取得临汾市交通运输局施工图设计批复（临市交公路字〔2019〕15号文件）。

养护提质项目（交坡线），2019年2月22日，项目取得永和县发展和改革局工程可行性研究报告批复（永发改审批发〔2019〕10号文件）。2019年2月10日，项目取得永和县交通运输局施工图设计批复（永交发〔2019〕12号文件）。

养护提质项目（南楼-大宁界），2019年4月4日，项目取得永和县发展和改革局工程可行性研究报告批复（永发改审批发〔2019〕27号文件）。2019年4月25日，项目取得永和县交通运输局施工图设计批复（永交发〔2019〕54号文件）。

养护提质项目（坡桑线），2019年4月4日，项目取得永和县发展和改革局工程可行性研究报告批复（永发改审批发〔2019〕28号文件）。2019年4月25日，项目取得永和县交通运输局施工图设计批复（永交发〔2019〕54号文件）。

**（四）项目建设及进展情况**

三大板块沿黄旅游公路（南庄至阁底段）计划2020年6月底完工，阁底-永和大宁界段（二期），计划2021年6月完工。

四好农村路建设项目已全部完成。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 隰县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位： 隰县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 隰县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111409350128601554 |
| 机构地址 | 隰县南大街龙泉巷5号  |
| 负责人 | 宋元元  |

二、债券资金拨付情况

2019年度，隰县交通运输局共收到拨付的债券资金500万元，其中：一般债券资金 500万元。具体情况如下：

2019年11月8日，临汾市财政局拨付债券资金500万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，隰县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.11.30 | 支付工程进度款 | 500 |
| **合 计** | **500** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

该项目建设里程65.086km，总投资5430万元，主要实施内容对该路段路基、路面及附属生命防护工程建设。

**2.项目投资及资金来源**

隰县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资 5430万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2019年1月11日，隰国土资函【2019】2号，关于隰县农村道路改造工程建设项目用地批复。

2018年5月2日，隰国土资函【2018】17号，关于隰县阳头升-吾子金等十一条建制村农村道路改造工程用地批复。

2018年5月22日，隰发信发（2018）37号，关于该项目改造工程可行性研究报告的批复。

2018年5月22日，隰发信发（2018）41号，关于该项目改造工程可行性研究报告的批复。

**4. 项目建设及进展情况**

本项目于2018年6月开工建设，计划2019年11月31日全部完成并投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 霍州市交通运输局

#  债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位： 霍州市交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  霍州市交通运输局  |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 111409820127951979 |
| 机构地址 | 霍州市滨河南路42号 |
| 负责人 | 荀彦龙 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，霍州市交通运输局共收到拨付的债券资金220万元，其中：一般债券资金220万元。具体情况如下：

2019年10月31日，临汾市财政局下达霍州市财政局一般债券资金220万元。

 2019年11月6日，霍州市财政局下达霍州市交通运输局一般债券资金220万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，霍州市交通运输局“四好农村路”本年度债券资金未支付。计划于2020年5月底全部支付完毕。

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为霍州市2018年“四好农村路”建设项目。

**1.项目基本情况**

霍州市2018年“四好农村路”建设项目共包含窄路基路面拓宽改造45条176.4公里、农村公路安全生命防护工程59条118公里及“畅返不畅”道路整治12条25.7公里。

建设内容主要是：路基工程、路面工程、涵洞工程、排水及防护工程、安全生命防护工程等。

**2.项目投资及资金来源**

 霍州市2018年“四好农村路”建设项目估算总投资20473.4万元，资金来源为 ：上级补助和我市政府配套。

**3.项目审批情况**

（1）2018年01月29日，项目取得霍州市发展和改革委员会《关于霍州市2018年“四好农村路”建设项目（建制村通硬化改造工程、安全生命防护工程）工程可行性研究报告的批复》（霍发改审批发[2018]9号）。

（2）2018年01月29日，项目取得霍州市发展和改革委员会《关于霍州市2019年“四好农村路”建设项目工程可行性研究报告的批复》（霍发改审批发[2018]10号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年11月开工建设，目前共完成路基130余公里、路面100余公里，完成投资9800余万元，占估算投资的47.9%。

五、债券重大公开事项

截止目前，本单位使用的债券资金不存在影响本地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 古县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：古县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 古县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 |  111409270128205911 |
| 机构地址 | 古县岳秀街88号  |
| 负责人 |  贾辉 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，古县交通运输局共收到拨付的一般债券资金360万元。具体情况如下：

2019年11月14日临汾市财政局下达古县财政局债券资金360万元。

2019年12月9日县财政局下达县交通局债券资金360万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，古县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金共支付240万，结余120万元，计划于2020年6月底全部支付完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12 | 支付工程进度款 | 164.00 |
| 2 | 2019.12 | 支付安装工程款 | 76.00 |
| **合 计** | **240** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1、项目基本情况**

 本次一般债券资金对应的项目有两部分，一是“四好农村路”建设安全生命防护及养护提质监理服务费；二是“畅返不畅”整治工程15.611公里及安全生命防护安拆工程。

**2、项目投资及资金来源**

古县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资6.94亿元，资金来源为上级补助资金及政府配套资金。

**3、项目审批情况**

2018年2月11日，取得了古县发展改革和经济信息化局《关于古县交通运输局“四好农村路”建设项目工程可行性研究报告的批复》（古发改审批〔2018〕3号）。

**4、项目建设及进展情况**

本项目于2019年3月份开工建设，原计划2019年08月底完工。

截止2019年12月，除窑湾至高家岭0.6公里，当地村民因线路问题没有协商成功，影响了施工进度。目前该项目路基已完成，预计2020年6月份完工。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 安泽县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：安泽县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 安泽县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111426284081309688 |
| 机构地址 | 安泽县滨河路55号  |
| 负责人 | 王若刚  |

二、债券资金拨付情况

2019年度，安泽县财政局共收到拨付的债券资金150万元，其中：一般债券资金150万元。具体情况如下：

2019年11月30日，临汾市财政局拨付债券资金 150 万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，安泽县财政局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金未使用。预计2020年6月底前支付完毕。

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

安泽县和川镇麻衣寺景区、刘少奇路居地是我县全域旅游重要景点，但该区域公路路况较差，为了进一步提升旅游品质，对麻衣寺景区至沁河庄刘少奇路居地路段全长6.8公里进行路面加铺。工程还需完成标线、路肩，预算总投资361.2万元。

**2.项目投资及资金来源**

安泽县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资361.2万元，资金来源为 市级补助150万元，地方自筹211.2万元。

**3.项目审批情况**

2019年通过安泽县财政局（安财建[2019]22号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年07月1日开工建设，计划2019年7月20日全部完成并投入使用。

本项目已全部完成投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 浮山县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：浮山县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 浮山县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140929001283060XQ |
| 机构地址 | 浮山县浮古路 |
| 负责人 | 吴光学 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，浮山县交通运输局共收到拨付的一般债券资金800万元。具体情况如下：

2019年11月29日，浮山县财政局下达县交通运输局债券资金800万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，浮山县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金已拨付643.5万元。预计2020年7月支付完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.27 | 支付工程进度款 | 34.5 |
| 2 | 2019.12.27 | 支付工程进度款 | 9 |
| 3 | 2019.12.27 | 支付工程进度款 | 90 |
| 4 | 2019.12.27 | 支付工程进度款 | 351 |
| 5 | 2019.12.27 | 支付工程进度款 | 159 |
| **合 计** | **643.5** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

四好农村路：2019年度浮山县“四好农村路”建设项目，共31条农村公路，全长139.31公里，总投资11591万元。路基宽度7.5米-5.5米，路面宽度6.5米-3.5米。

三大板块旅游公路：浮山县农村旅游公路建设工程共三条，公路等级采用三级公路技术标准，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面，全长33.12公里，总投资9521.9737万元。

**2.项目投资及资金来源**

浮山县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资 21112.9737万元，资金来源为：上级补助和地方政府出资。

**3.项目审批情况**

三大板块旅游公路：2016年4月6日，项目取得浮山县发展改革和经济信息化局《关于凤凰山庄生态旅游区浮山东张至凤凰山庄公路（西张至北庄段）公路改造工程可行性研究报告的批复》（浮发经审批发[2016]10号）；2016年4月6日，项目取得浮山县发展改革和经济信息化局《关于柏松庄园休闲度假区浮山米家垣-湾子里段公路改造工程可行性研究报告的批复》（浮发经审批发[2016]11号）；2017年2月24日，项目取得浮山县发展改革和经济信息化局《关于浮山县城-尧山森林公园旅游公路四十岭至十里垣段公路改造工程可行性研究报告的批复》（浮发经审批发[2017]3号）。

四好农村路：2019年5月17日，项目取得浮山县发展和改革局《关于2019年度浮山县“四好农村路”建设项目可行性研究报告的批复》（浮发改审批发[2019]11号）。

**4.项目建设及进展情况**

三大板块旅游公路：

项目于2017年4月开工建设，2018年4月1日完工。由于该项目属第一批农村旅游公路政府采购项目，工程尚未结算。

四好农村路：

项目于2019年9月开工建设，2019年12月1日完工。目前正在进行工程结算。

五、债券重大公开事项

截止2020年6月30日，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 汾西县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：汾西交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 汾西县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 |  11140936012865466u |
| 机构地址 | 汾西县西大街中段 |
| 负责人 | 李文红 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，汾西县交通运输局“四好农村路”项目一般债券资金540万元，具体情况如下：

2019年10月31日临汾市财政局下达汾西县财政局债券资金540万元。

2019年11月2日县财政局下达县交通局债券资金540万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日， “四好农村路”债券资金结余 540万元，计划于2020年6月底全部支付完毕。

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”建设项目。

**1、项目基本情况**

 本次一般债券资金对应的项目有两部分，一是窄路基拓宽改造项目。二是建制村通水泥路建设项目。

**2、项目投资及资金来源**

汾西县“四好农村路”和建设项目估算总投资23331.09万元，资金来源为上级补助资金及政府配套资金。

**3、项目审批情况**

2017年12月15日，取得汾西县发展改革和经济信息化局《关于汾西县2018年“四好农村路”建设项目工程可行性研究报告的批复》（汾发改审批发〔2017〕36号）。

**4、项目建设及进展情况**

四好农村公路PPP项目建设里程283公里，共分为77个子项目，分布于5镇3乡，总投资23331.0899万元，目前融资到位资金11632.05万元，其中到位本金5962.05万元，省农发行贷款5670万元。目前路基工程完成187公里，路面工程完成121公里，完成投资6912.6180万元。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 大宁县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：大宁县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 大宁县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140933012850475J  |
| 机构地址 | 山西省临汾市大宁县 |
| 负责人 | 高广旭 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，大宁县交通运输局共收到拨付的债券资金470万元，其中：一般债券资金470万元。具体情况如下：

2019年10月31日，临汾市财政局下达大宁县财政局债券资金470万元。

2019年11月12日，大宁县财政局下达交通局债券资金470万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，大宁县交通运输局“四好农村路”建设项目2019年度债券资金结余470万支付元，计划于2020年8月底支付完毕。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”建设项目。

**（一）项目基本情况**

 本次债券资金对应的项目为“四好农村路”养护提质建设工程及设计费、监理服务费、工程质量鉴定检测费。

**（二）项目投资及资金来源**

2019年大宁县“四好农村路”建设项目估算总投资3641.3万元，资金来源为上级补助及县政府配套出资。

**（三）项目审批情况**

2018年5月10日，取得了大宁县发展改革和经济信息化局《关于大宁县“四好农村路”2017-2020年工程可行性研究报告批复》（大发信审批发【2018】24号）

**（四）项目建设及进展情况**

“四好农村路”建设项目于2019年3月份开工建设，原计划2019年10月底完工。截止2019年12月，除北庄-三多线窄路基路面拓宽工程，当地村民因征地拆迁问题没有协商成功，影响了施工进度。目前该项目路基路面已完成，预计2020年7月份完工。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

#  吉县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：吉县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 吉县交通运输局 |
| 机构性质 | 机　关 |
| 统一社会信用代码 |  11140930012835427w |
| 机构地址 |  吉县新城综合办公大楼五层 |
| 负责人 | 陈　鹏 |

二、债券资金拨付情况

2019年度， 吉县 交通运输局共收到拨付的债券资金570万元，其中：一般债券资金 570万元。具体情况如下：

2019年 10月 31 日，临汾市财政局下达吉县财政局债券资金570万元。

2019年 11月 12 日，吉县财政局下达吉县交通运输局债券资金570万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，吉县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.6 | 支付“四好农村路”工程进度款 | 270.00 |
| 2 | 2019.12.23 | 支付三大板块旅游公路工程进度款 | 300.00 |
| **合 计** | **570.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

本次一般债券资金对应的项目有两部分，一是“四好农村路”建设窄路面拓宽改造工程进度支付款；二是三大板块旅游公路黄龙寺至青兰高速壶口路口段建设项目进度款。

1. **项目投资及资金来源**

吉县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资2.32亿元，资金来源为上级补助资金及政府配套资金。

**3.项目审批情况**

　　（1）“四好农村路”项目

2019年4月26日，项目取得吉县自然资源局《建设项目用地、选址意见书》（吉自然资[2019]24号）。

2019年5月7日，项目取得吉县发展和改革委员会《关于吉县“四好农村路”项目可行性研究报告的批复》（吉发改审批发[2019]30号）。

2019年7月5日，项目取得吉县交通运输局《关于吉县“四好农村路”项目施工图设计的批复》（吉交字[2019]117号）。

2019年12月30日，项目取得吉县行政审批服务管理局《建筑工程施工许可证》（编号：JX20011730009）。

1. 三大板块旅游公路建设项目

2018年1月8日，项目取得吉县国土资源局《建设用地规划许可证》（吉国土资[2018]2号）。

2018年1月9日，项目取得吉县规划局《建设项目选址意见书》（吉规函[2018]2号）。

2018年1月9日，项目取得吉县发展和改革委员会《关于吉县三大板块旅游公路建设项目可行性研究报告的批复》（吉发改审批发[2018]6号）。

2018年3月1日，项目取得吉县发展和改革委员会《关于吉县三大板块旅游公路建设项目初步设计的批复》（吉发改审批发[2018]52号）。

2018年3月14日，项目取得临汾市交通运输局《关于吉县三大板块旅游公路（文城段）建设项目施工图设计的批复》（临市交公路字[2018]54号）

2018年6月17日，项目取得临汾市交通运输局《关于吉县三大板块旅游公路（壶口段）建设项目施工图设计的批复》（临市交公路字[2018]157号）。

2019年7月19日，项目取得临汾市行政审批服务管理局《建筑工程施工许可证》（SG[2019]004号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年9月开工建设，计划2020年5月31日全部完成并投入使用。

截止2019年12月31日已完成投资16575.58万元，占估算总投资的71.58%。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 襄汾县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：襄汾县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  襄汾县交通运输局  |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 1114092301281006XN |
| 机构地址 | 襄汾县龙山路  |
| 负责人 |  梁培奇 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，襄汾县交通运输局共收到拨付的债券资金1500万元，其中：一般债券资金 1500万元。具体情况如下：

2019年10月31日，临汾市财政局下达襄汾县财政局一般债券资金1500万元。

 2019年10月31日襄汾县财政局下达襄汾县交通运输局一般债券资金1500万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日， 襄汾县交通运输局 “四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.3 | 支付工程进度款（三大板块旅游公路） | 1300 |
| 2 | 2019.12.3 | 支付设计费（四好农村路） | 96.4002 |
| 3 | 2019.12.3 | 支付监理费（四好农村路） | 58.2094 |
| 4 | 2019.12.3 | 支付检测费（四好农村路） | 45.3904 |
| **合 计** | **1500** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

一是襄汾县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程共涉及257条，539公里。针对路面宽度不满足四级公路双车道标准的道路，在有条件的地段设置错车道确保安全会车。本项目桥涵路基同宽，所有道路的等级仍采用原有技术标准，设计速度20km/h,汽车荷载采用公路—II级。

二是陶寺遗址大运高速襄汾出入口至陶寺旅游公路该工程起点位于大运高速襄汾连接线与231省道交叉处，沿231省道向东布设，下穿108国道和南同蒲铁路，至陶寺村西，全长11.35公里，设计为一级公路。主要工程量：挖方16.4万m³，填方40.4万m³；渡槽1座，桥梁2座，涵洞19道；基层37.03万m²，面层40.2万m²；以及交通工程和绿化工程。

**2.项目投资及资金来源**

 襄汾县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资:其中：四好农村路工可批复投资41861.4655万元；三大板块旅游公路工可批复投资25742.49万元。资金来源为上级补助资金及政府配套资金。

**3.项目审批情况**

（1）襄汾县“四好农村路”建设审批情况：2019年04月10日，项目取得襄汾县发展和改革委员会《关于襄汾县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程及安全生命防护工程可行性研究报告的批复》（襄发改审[2019]9号）。

（2）三大旅游板块公路建设审批情况：2016年11月18日，项目取得襄汾县发展和改革委员会《关于陶寺遗址大运高速襄汾出入口至陶寺旅游公路工程可行性研究报告的批复》（襄发改审[2016]128号）；2017年01月23日，项目取得襄汾县住房保障和城乡建设管理局《建设工程规划许可证》（建地字第（2017）00001号）。

**4.项目建设及进展情况**

2019年襄汾县“四好农村”路项目于2019年07月开工建设，2019年12月完成532公里建设任务；2020年完成剩余40公里续建任务。

三大板块旅游公路建设工程：2017年6月8日开工建设，2018年已完成沥青混凝土路面9.5公里以及匝道和保通车道沥青混凝土铺装，完成投资1.9亿元。2019年工程为下穿南同蒲铁路框构桥工程和主线与国道108交叉口路改桥。下穿南同蒲铁路2-10m框架桥已全部顶推完成，相关附属设施已全部完成；主线与国道108交叉口路改桥主体工程已全部完工。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在的债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 洪洞县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：洪洞县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 洪洞县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140925012815573L |
| 机构地址 | 洪洞县站东街  |
| 负责人 | 郭双平  |

二、债券资金拨付情况

2019年度，洪洞县交通运输局共收到拨付的一般债券资金380万元。具体情况如下：

2019年10月31日临汾市财政局下达洪洞县财政局债券资金380万元。

2019年11月12日洪洞县财政局下达洪洞县交通局债券资金380万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，洪洞县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金未使用。预计2020年底前拨付完毕。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

洪洞县“四好农村路”建设，2018年已完成122公里，剩余50公里，2020年完成。

**2.项目投资及资金来源**

洪洞县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资2500万元，资金来源为省级补助1000万元，市级补助380万元，地方自筹1120万元。

**3.项目审批情况**

目前正在委托设计院，进行施工图设计。

**4.项目建设及进展情况**

本项目预计2020年8月份开工，12月底完工并投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 乡宁县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：乡宁县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 乡宁县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140931554118764Q |
| 机构地址 |  滨河东路66号 |
| 负责人 |  刘玉杰 |

二、债券资金拨付情况

2019年度，乡宁县交通运输局共收到拨付的债券资金500万元，其中：一般债券资金500万元。具体情况如下：

2019年11月 7日，临汾市财政局拨付债券资金500万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，乡宁县交通运输局三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.27 | 支付工程进度款 | 500 |
| **合 计** | **500** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

胡村至安汾云丘山旅游公路位于山西省临汾市乡宁县,路线起点位于乡宁县胡村南侧,接省道S342向东南方向布线,跨越鄂河，以隧道0.725公里方式穿越山岭，隧道出口违约红庄村北侧，沿红庄村西侧山谷布线，在红庄村南侧接省道S330，然后向西南利用省道S330襄乡线1.44公里至关家河河口,路线向南偏离省道S330,沿关家河布线,利用村村通水泥路布线至关家河石料场后,继续沿沟向南经过回龙村北侧、南侧,穿越770米长的盖山隧道后至马匹峪沟,沿沟东布线,经上、下东坡村西侧、铺子村、前河村、斜里村、沙凹村,至終点安纷村南侧接县道安大公路,路线全长26.217公里。

**2.项目投资及资金来源**

 乡宁县三大板块旅游公路建设项目估算总投资39880.7672万元，资金来源为 省级补助18%，政府债券40%，市级补助10%，剩余县政府自筹。

**3.项目审批情况**

2016年9月18日，项目取得乡宁县住房保障和城乡建设管理局《建设项目选址意见书》（村镇选字第141029201607001号）。

2016年12月16日，项目取得乡宁县发展和改革局《关于胡村至安汾云丘山旅游公路工程可行性研究报告的批复》（乡发改发[2016]135号）。

2016年11月8日，项目取得乡宁县环境保护局《关于乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路项目环境影响报告书的批复》（乡环审函[2016]34号）

2017年2月15日，项目取得乡宁县国土资源局《关于乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路项目拟用地意见》（乡国土资函[2017]2号）

2017年07月12日，项目取得临汾市交通运输局《关于乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路两阶段施工图设计的批复》（临市交公路字[2017]219号）。

2017年12月1日，项目取得临汾市交通运输局《交通行政许可决定书》（SG(2017)025号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年12月开工建设，于2019年12月31日全部完成并投入使用。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 蒲县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：蒲县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 蒲县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111409320128453696   |
| 机构地址 | 蒲县昌平大街19号  |
| 负责人 | 赵志峰  |

二、债券资金拨付情况

2019年度，蒲县交通运输局共收到拨付的债券资金390万元，其中：一般债券资金390万元。具体情况如下：

2019年10月31日，临汾市财政局拨付债券资金390万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，蒲县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目本年度债券资金未支付。预计2020年1月底全部支付完毕。

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

**四好农村路：**2018年农村公路改造工程返底至韩店等19条线路，建设总里程116.768公里，改建路基宽度5.5米；安全生命防护工程洛古线等9条线路，总里程37.701公里，治理隐患里程18.504公里。危桥加固工程黑龙关桥、花碗桥。项目共投资22560.03万元。

**三大板块旅游公路：**蒲县翠屏山景区蒲城镇桃湾村至曹家庄公路改造工程，位于蒲县县城南部翠屏山景区内，属翠屏山景区的道路工程，属黄河板块支线工程。该项目共投资3154.2万元。

**2.项目投资及资金来源**

**“四好农村路”**建设项目估算总投资22560.03万元，资金来源为：中央、省、市、地方政府投资。

**三大板块旅游公路**建设项目估算总投资3154.2万元，资金来源为省、市、地方政府投资。

1. **项目审批情况**

 **“四好农村路”：**2018年4月23日，项目取得蒲县发展改革和经济信息化局《关于蒲县2018年农村公路改造项目的可行性研究报告批复》（蒲发改经信审字[2018]14号）。

**三大板块旅游公路：**2015年5月28日，项目取得蒲县发展和改革局《关于翠屏山景区蒲城镇桃湾村至曹家庄公路改造工程可行性研究报告的批复》（蒲发改审字[2015]19号）。

**4.项目建设及进展情况**

**“四好农村路”：**本项目于2018年9月开工建设，计划2019年08月31日全部完成并投入使用。截止2019年12月底本项目主体工程全部完工，附属工程完成96%。

**三大板块旅游公路：**本项目于2017年5月开工建设，2019年12月10日全部完工，占总投资100%。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

#  曲沃县交通运输局

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  曲沃县交通运输局  |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140921012800064L |
| 机构地址 | 曲沃县文公大街3号  |
| 负责人 | 李建晋  |

二、债券资金拨付情况

2019年度，曲沃县交通运输局共收到拨付的债券资金300 万元，其中：一般债券资金300万元。具体情况如下：

2019年10月31日，临汾市财政局下达曲沃县财政局债券资金300万元用于“四好农村路”市级补助资金；

2019年11月31日，曲沃县财政局（曲财建〔2019〕74号）下达曲沃县交通运输局债券资金300万元。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，曲沃县交通运输局“四好农村路”公路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.12.12 | 支付工程款 | 300.00 |
| **合 计** | **300.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为曲沃县“四好农村路”建制村通硬化路（窄路基路面拓宽改造）工程项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县“四好农村路”建制村通硬化路（窄路基路面拓宽改造）工程，是临汾市交通运输局《关于下达2018年“四好农村路”和三大板块旅游路建设补助资金计划的通知》（临市交规字【2018】131号）下达给曲沃县2018年“四好农村路”建设任务，该项目由县发改局审批立项（曲发改审批【2018】52号）。

工程项目共计14条路况较差的乡村道路，项目全长27.703公里，主要工程量：路基工程、路面工程、排水及安防工程。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县“四好农村路”建制村通硬化路（窄路基路面拓宽改造）工程建设项目总投资 2452.1919万元，资金来源为上级补助及县政府配套资金。

**3.项目审批情况**

2018年3月20日取得曲沃县城建局《关于曲沃县“四好农村路”建设项目规划选址立项的批复》（曲住建规字【2018】16号）。

2018年3月22日取得曲沃县国土资源局《用地情况说明》。

2018年5月18日取得曲沃县发改局《关于曲沃县交通运输局“四好农村路”建制村通硬化路项目可行性研究报告的批复》（曲发改审批【2018】52号）

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年12月开工建设，2019年7月完工。

本项目于2019年11月经曲沃县审计局进行了竣工决算审计，审定结算金额2452.1919万元。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾经济开发区管理委员会财政金融部

# 债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾经济开发区管理委员会财政金融部。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾经济开发区管理委员会财政金融部 |
| 机构性质 | 机关（内设机构） |
| 统一社会信用代码 | 11140900MB039066X6 |
| 机构地址 | 临汾市开发区河汾路中段 |
| 负责人 | 侯剑虹 |

二、债券资金拨付情况

2019年11月6日，临汾经济开发区管理委员会财政金融部局共收到拨付的债券资金1,387.23万元，全部为一般债券资金。

三、债券资金使用情况

截止2019年12月31日，临汾经济开发区管理委员会财政金融部临汾市0910滨河东路社会停车库工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2019.11.22 | 支付工程款 | 1,387.23 |
| **合 计** | **1,387.23** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为临汾市0910滨河东路社会停车库工程项目。

**1.项目基本情况**

临汾市0910滨河东路社会停车库工程位于临汾开发区，东起西大街，西至滨河东路，南起规划展览馆，北至河汾一路，总占地72955㎡（约109.43亩），工程分两期，一期为地下社会停车库工程，二期为地上公园绿地及广场项目。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市0910滨河东路社会停车库工程总投资48928万元，资金来源为财政资金。

**3.项目审批情况**

（1）2013年12月30日，取得了临汾开发区社会经济发展局批复的项目建议书（临开社经批【2013】7号）

（2）2014年1月6日，取得了临汾开发区社会经济发展局批复的项目可行性研究报告批复（临开社经批【2014】1号）

（3）2013至2015年期间取得了建设项目选址意见书（选字第201300009号）、建设用地规划许可证（地字第201400021号）、建设工程规划许可证（建字第201400073号）（建字第201500012号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2014年9月12日开工，目前本项目已完成了主体结构和部分回填土工程。预计完工时间为2022年12月12日。

五、债券重大公开事项

截止2019年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。