**临汾市（本级）2020年度**

**地方政府一般债券及专项债券存续期**

**信息公示**

**临汾市财政局**

**二〇二一年六月**

**目 录**

[一、临汾市2020年经济发展概况 4](#_Toc22554)

[二、临汾市全市2020年度财政状况 4](#_Toc30583)

[三、临汾市2020年度新举借地方政府一般债券及专项债券使用情况 5](#_Toc19365)

[四、临汾市本级2020年度地方政府一般债券及专项债券使用情况 8](#_Toc6463)

[五、债券使用单位信息公示 8](#_Toc6463)

1.临汾市政府工程建设服务中心[债券存续期信息公示](#_Toc6546) **[错误！未定义书签。](#_Toc6546)**

2.[临汾市汾河生态建设工程有限公司债券存续期信息公示 3](#_Toc7299)0

3.[临汾市气象局债券存续期信息公示 3](#_Toc31711)5

4.[临汾市文化和旅游局债券存续期信息公示 4](#_Toc10508)2

5.[尧都区财政局债券存续期信息公示 4](#_Toc15272)5

6.[尧都区财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 5](#_Toc15272)6

7.[曲沃县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示](#zhuanx) 59

8.[翼城县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示](#_Toc17846) **[错误！未定义书签。](#_Toc17846)**

[9.襄汾县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示](#zhuanx) 66

[10.洪洞县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示](#zhuanx) 69

11.[霍州市财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 7](#_Toc30827)3

12.[古县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 7](#_Toc25475)6

13.[安泽县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 8](#_Toc9712)0

14.[浮山县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 8](#_Toc10940)2

15.[吉县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 8](#_Toc15440)6

[16.乡宁县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 9](#zhuanx)0

[17.蒲县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示](#zhuanx) 94

18.[大宁县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 9](#_Toc22009)6

19.[永和县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 1](#_Toc32525)01

20.[隰县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示 1](#_Toc25057)04

21.[汾西县财政局（交通运输局）债券存续期信息公示](#_Toc2488) **[错误！未定义书签。](#_Toc2488)**8

22.[临汾市人民医院债券存续期信息公示 1](#_Toc16332)11

23.[临汾市中心医院债券存续期信息公示 1](#_Toc26928)16

24.[临汾市第三人民医院债券存续期信息公示](#_Toc22925) 120

25.[临汾市第五人民医院债券存续期信息公示 1](#_Toc1789)22

26.[临汾市市政公用服务中心债券存续期信息公示 1](#_Toc19823)25

**临汾市（本级）2020年度**

**地方政府一般债券及专项债券存续期**

**信息公示**

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法>的通知》（财预[2018]209号）等法律、法规和政策规定，临汾市财政局及各资金使用单位对2020年度经济、财政状况、一般债券及专项债券存续期内资金使用和对应项目情况进行信息公开。

## 一、临汾市2020年经济发展概况

2020年全年地区生产总值1505.2亿元，比上年增长3.7%，规模以上工业增加值累计增长6.8%，全社会固定资产投资同比增长9.8%，服务业比上年增长1.7%，进出口比上年增长19.9%，一般公共预算收入下降2%，一般公共预算支出比上年增长6.9%，居民人均可支配收入比上年增长6%，城镇常住居民人均可支配收入增长4.6%，农村常住居民人均可支配收入增长7.6%。

## 二、临汾市全市2020年度财政状况

**（一）一般公共预算收支及政府性基金预算收支**

1.临汾市全市2020年一般公共预算收入135.5亿元，其中：市本级一般公共预算收入31.9亿元，县区一般公共预算收入103.6亿元；临汾市全市2020年一般公共预算支出439.4亿元，其中：市本级一般公共预算支出58.8亿元，县区一般公共预算支出380.6亿元。

2.临汾市全市2020年政府性基金收入59.6亿元，其中：市本级政府性基金收入16.6亿元、县区政府性基金收入43亿元；临汾市全市2020年政府性基金支出93.4元，其中：市本级政府性基金预算支出12.2亿元、县区政府性基金预算支出81.2亿元。

**（二）债券收入及还本支出**

1.临汾市2020年债券收入475000万元，市本级债券收入114798万元。其中：新增一般债券收入64298万元，专项债券收入50500万元，包括：普通专项债券收入50500万元，棚改专项债券收入0万元。

2.临汾市2020年全市还本付息467980万元，其中还本361922万元，付息106958万元。市本级还本付息147090万元，其中还本108869万元、付息38221万元。其中：一般债券还本支出98869万元，专项债券还本支出10000万元。

**（三）债务限额及余额**

1.2020年，临汾市政府债务限额419.58亿元，临汾市政府债务余额415.22亿元，其中：一般债务273.47亿元、专项债务141.74亿元，未超限额。

2.2020年，临汾市本级（含经济技术开发区）政府债务限额126.87亿元，政府债务余额122.8亿元，其中：一般债务97.75亿元、专项债务25.05亿元，未超限额。

## 三、临汾市2020年度新举借地方政府一般债券及专项债券使用情况

（一）10年期新增一般债券，利率3.13%，转贷金额50000万元；

（二）15年期新增一般债券，利率3.43%，转贷金额40000万元；

（三）20年期新增一般债券，利率3.46%，转贷金额60000万元；

（四）5年期新增一般债券，利率3.09%，转贷金额8000万元；

（五）7年期新增一般债券，利率3.43%，转贷金额52000万元；

（六）10年期再融资一般债券，利率2.94%，转贷金额37437万元；

（七）7年期再融资一般债券，利率3.29%，转贷金额48690万元；

（八）7年期再融资一般债券，利率3.43%，转贷金额17189万元；

（九）3年期再融资一般债券，利率3.22%，转贷金额109821万元；

（十）5年期再融资一般债券，利率3.29%，转贷金额69474万元；

（十一）5年期再融资一般债券，利率3.26%，转贷金额122100万元；

（十二）7年期再融资一般债券，利率3.45%，转贷金额170800万元；

（十三）10年期再融资一般债券，利率3.49%，转贷金额151300万元；

（十四）3年期再融资一般债券，利率3.18%，转贷金额2980万元；

（十五）7年期新增其他专项债券，利率3.28%，转贷金额4000万元；

（十六）10年期新增其他专项债券，利率3.33%，转贷金额6000万元；

（十七）15年期新增其他专项债券，利率3.62%，转贷金额43800万元；

（十八）20年期新增其他专项债券，利率3.57%，转贷金额70000万元；

（十九）15年期新增其他专项债券，利率3.44%，转贷金额19400万元；

（二十）10年期新增其他专项债券，利率2.94%，转贷金额18500万元；

（二十一）7年期新增其他专项债券，利率3.28%，转贷金额4000万元；

（二十二）10年期新增其他专项债券，利率2.94%，转贷金额18500万元；

（二十三）20年期新增其他专项债券，利率3.95%，转贷金额8900万元；

（二十四）10年期新增其他专项债券，利率3.38%，转贷金额15000万元；

（二十五）15年期新增其他专项债券，利率3.83%，转贷金额31400万元；

（二十六）10年期新增其他专项债券，利率3.43%，转贷金额12500万元；

（二十七）15年期新增其他专项债券，利率3.88%，转贷金额30500万元；

（二十八）20年期新增其他专项债券，利率4%，转贷金额5000万元；

（二十九）10年期再融资专项债券，利率3.47%，转贷金额3236万元；

（三十）7年期再融资专项债券，利率3.45%，转贷金额109100万元；

（三十一）10年期再融资专项债券，利率3.49%，转贷金额131600万元；

## 四、临汾市（本级，不含经济技术开发区）2020年度地方政府一般债券及专项债券使用情况

（一）15年期新增一般债券，利率3.43%，转贷金额2000万元；

（二）20年期新增一般债券，利率3.46%，转贷金额60000万元；

（三）7年期新增一般债券，利率3.43%，转贷金额2298万元；

（四）3年期再融资一般债券，利率3.22%，转贷金额41862万元；

（五）5年期再融资一般债券，利率3.29%，转贷金额27000万元；

（六）15年期新增其他专项债券，利率3.62%，转贷金额40500万元；

（七）10年期新增其他专项债券，利率2.49%，转贷金额2200万元；

（八）15年期新增其他专项债券，利率3.83%，转贷金额3900万元；

（九）20年期新增其他专项债券，利率3.95%，转贷金额3900万元；

## 五、债券使用单位信息公示

| **临汾市本级2020年度新增一般债券资金使用明细表** |
| --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **债券类型** | **项 目 单 位** | **项 目 名 称** | **债券转贷金额** |
| 合计 | 　 | 　 | **64298** |
| 1 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 临汾市向阳西路城市主排水及道路改造工程 | 3054.907376 |
| 2 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 滨河东路辅道绿地及人行道改造 | 1944.7925 |
| 3 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 第二中心学校 | 7247.506721 |
| 4 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 水塔棚户区（一期） | 2000 |
| 5 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 临汾市城北过河供热管网工程 | 2000 |
| 6 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 河西新城第四污水处理厂外网工程 | 1928.523403 |
| 7 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 0910工程项目 | 3722.27 |
| 8 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设服务中心 | 水塔游园工程 | 8000 |
| 9 | 新增一般债券 | 汾河生态建设工程有限公司 | 临汾市图书馆建设项目 | 3000 |
| 10 | 新增一般债券 | 临汾市气象局 | 新一代天气雷达搬迁项目 | 1400 |
| 11 | 新增一般债券 | 临汾市文化和旅游局 | 博物馆项目 | 6650 |
| 12 | 新增一般债券 | 临汾市文化和旅游局 | 博物馆陈展项目 | 850 |
| 13 | 新增一般债券 | 临汾市文化和旅游局 | 图书馆、档案馆项目 | 2500 |
| 14 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 临汾市尧都区体育街南延道路工程 | 5000 |
| 15 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 中大街南延工程 | 5000 |
| 16 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 迎春街南延拓宽改造工程 | 5000 |
| 17 | 新增一般债券 | 尧都区财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 69 |
| 18 | 新增一般债券 | 曲沃县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 35 |
| 19 | 新增一般债券 | 翼城县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 112 |
| 20 | 新增一般债券 | 襄汾县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 76 |
| 21 | 新增一般债券 | 洪洞县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 149 |
| 22 | 新增一般债券 | 霍州市财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 92 |
| 23 | 新增一般债券 | 古县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 191 |
| 24 | 新增一般债券 | 安泽县财政局（交通运输局） | 三大板块旅游公路市级补助 | 68 |
| 25 | 新增一般债券 | 浮山县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 87 |
| 26 | 新增一般债券 | 吉县财政局（交通运输局） | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 258 |
| 27 | 新增一般债券 | 乡宁县财政局（交通运输局） | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 1063 |
| 28 | 新增一般债券 | 蒲县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 134 |
| 29 | 新增一般债券 | 大宁县财政局（交通运输局） | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 1086 |
| 30 | 新增一般债券 | 永和县财政局（交通运输局） | 四好农村路"和三大板块旅游公路市级补助 | 1309 |
| 31 | 新增一般债券 | 隰县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 170 |
| 32 | 新增一般债券 | 汾西县财政局（交通运输局） | 四好农村路市级补助 | 101 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **临汾市本级2020年度新增其他专项债券信息统计明细表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **债券类型** |  **项 目 单 位** | **项 目 名 称** |  **债券转贷金额**  |
| 合 计 |  |  | 47500 |
| 1 | 新增其他专项债券 | 临汾市人民医院 | 临汾市人民医院全科临床培养基地、儿科住院部及专家周转房建设项目 | 8400 |
| 2 | 新增其他专项债券 | 临汾市中心医院 | 临汾市中心医院心脑血管综合楼建设项目 | 22000 |
| 3 | 新增其他专项债券 | 临汾市第三人民医院 | 临汾市第五人民医院（原临汾市传染病医院）附属工程建设项目 | 7600 |
| 4 | 新增其他专项债券 | 临汾市第五人民医院 | 临汾市第五人民医院（原临汾市精神病医院）附属工程建设项目 | 2500 |
| 5 | 新增其他专项债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 临汾市第二污水处理厂提质改造工程 | 2200 |
| 6 | 新增其他专项债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 临汾市污水处理厂提质改造工程建设项目 | 7800 |

# 临汾市政府工程建设服务中心

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市政府工程建设服务中心。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市政府工程建设服务中心 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12140900MB0538003T |
| 机构地址 | 临汾市古城公园西南角 |
| 负责人 | 杨文 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市政府工程建设服务中心共收到拨付的债券资金29898万元，其中：一般债券资金29898万元。具体情况如下：

1.临汾市向阳西路城市主排水及道路改造项目，2020年9月10日，临汾市财政局拨付临财建[2020]320号债券资金3054.907376万元。

2.滨河东路辅道及绿化工程，2020年3月31日，临汾市财政局拨付临财建[2020]61号债券资金3635万元。

3.临汾市第二中心学校工程，2020年3月31日，临汾市财政局拨付临财建[2020]61号债券资金10000万元。

4.水塔社区棚户区改造项目，2020年3月31日，临汾市财政局拨付临财建[2020]1号债券资金2000万元。

5.城北过河管供热管网工程，2020年10月14日，临汾市财政局拨付临财建[2020]402号债券资金2000万元。

6.河西第四污水处理厂外网工程，2020年3月31日，临汾市财政局拨付临财建[2020]61号债券资金3000万元。

7.0910市民广场项目，2020年3月18日，临汾市财政局拨付临财建[2020]46号债券资金1800万元，2020年7月29日，临汾市财政局拨付临财建[2020]255号债券资金1922.27万元。

8.水塔游园项目，2020年3月31日，临汾市财政局拨付临财建[2020]61号债券资金8000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，临汾市政府工程建设服务中心建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

临汾市向阳西路城市主排水及道路改造项目资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020/9/24 | 向阳西路排水及道路改造工程款 | 3054.907376 |
| **合 计** | **3054.907376** |

滨河东路辅道及绿化工程资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| 序号 | 日 期 | 摘 要 | 金 额 |
| 1 | 2020/6/22 | 支滨河东路辅道工程款 | 434 |
| 2 | 2020/6/22 | 支滨河东路辅道工程款 | 570 |
| 3 | 2020/6/29 | 支滨河东路辅道工程款 | 430 |
| 4 | 2020/7/13 | 支滨河东路辅道工程款 | 236 |
| 5 | 2020/7/13 | 支滨河东路辅道可研编制费 | 9.5 |
| 6 | 2020/7/23 | 滨河东路辅道施工图审查费 | 3.80 |
| 7 | 2020/8/19 | 滨河东路辅道工程款 | 81 |
| 8 | 2020/8/25 | 滨河东路辅道工程款 | 70 |
| 9 | 2020/9/3 | 支滨河东路辅道工程款 | 100 |
| 10 | 2020/9/28 | 支滨河东路辅道印刷费用 | 0.3465 |
| 11 | 2020/11/24 | 支滨河东路辅道监理费 | 9.55 |
| 12 | 2020/12/10 | 支滨河东路辅道工程印刷费 | 0.596 |
| 合 计 | 1944.7925 |

临汾市第二中心学校工程资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020/12/9 | 第二中心学校指挥部房屋租赁费 | 4.5 |
| 2 | 2020/10/23 | 支第二中心学校办公用品购置费 | 0.1592 |
| 3 | 2020/7/23 | 支第二中心学校工程款 | 117.212 |
| 4 | 2020/10/13 | 支第二中心学校工程款 | 557.97012 |
| 5 | 2020/10/13 | 支第二中心学校工程款 | 114.02988 |
| 6 | 2020/10/13 | 支第二中心学校工程款 | 22 |
| 7 | 2020/10/23 | 支第二中心学校工程款 | 668 |
| 8 | 2020/10/23 | 支第二中心学校工程款 | 22 |
| 9 | 2020/11/16 | 支第二中心学校工程款 | 339 |
| 10 | 2020/11/16 | 支第二中心学校工程款 | 21 |
| 11 | 2020/12/7 | 支第二中心学校工程款 | 630 |
| 12 | 2020/12/7 | 支第二中心学校工程款 | 10 |
| 13 | 2020/12/21 | 支第二中心学校工程款 | 980 |
| 14 | 2020/12/21 | 支第二中心学校工程款 | 8 |
| 15 | 2020/12/3 | 支第二中心学校耗材费 | 0.6457 |
| 16 | 2020/7/29 | 支第二中心学校监理费 | 18.385 |
| 17 | 2020/7/29 | 支第二中心学校施工图审查费 | 7 |
| 18 | 2020/7/23 | 支第二中心学校项目印刷费 | 0.8191 |
| 19 | 2020/8/31 | 第二中心学校不动产登记费 | 0.055 |
| **合 计** | **3520.776** |

水塔社区棚户区改造项目资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020/4/15 | 支水塔棚户区垃圾处置费 | 59.09 |
| 2 | 2020/10/26 | 支水塔棚户区（一期）工程款 | 126.823465 |
| 3 | 2020/10/26 | 支水塔棚户区（一期）工程款 | 47.442 |
| 4 | 2020/10/26 | 支水塔棚户区（一期）工程款 | 168.534535 |
| 5 | 2020/10/30 | 支水塔棚户区农民工资保证金 | 125 |
| 6 | 2020/11/6 | 支水塔棚户区（一期）工程款 | 60.75 |
| 7 | 2020/11/6 | 支水塔棚户区（一期）工程款 | 584.25 |
| 8 | 2020/11/16 | 支水塔棚户区文物勘探费 | 6.3 |
| 9 | 2020/12/7 | 支水塔棚户区工程款 | 7.92 |
| 10 | 2020/12/7 | 支水塔棚户区工程款 | 362.08 |
| 11 | 2020/12/10 | 支水塔棚户区项目印刷费 | 0.6689 |
| 12 | 2020/12/15 | 支水塔棚户区监理费 | 12.185 |
| 13 | 2020/12/16 | 支水塔棚户区办公用品购置费 | 0.1561 |
| 14 | 2020/12/28 | 支水塔棚户区（一期）工程款 | 415.57 |
| 15 | 2020/4/27 | 支建设单位管理费 | 5 |
| 16 | 2020/5/27 | 支水塔社区项目建设管理费 | 5 |
| 17 | 2021 | 结余资金 | 13.23 |
| **合 计** | **2000** |

城北过河管供热管网工程资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020/10/16 | 支城北过河管供热管网工程款 | 2000 |
| **合 计** | **2000** |

河西第四污水处理厂外网工程资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020/4/9 | 第四污水处理厂农民工资保证金 | 33.3781 |
| 2 | 2020/5/25 | 付第四污水处理厂征地费 | 259.652803 |
| 3 | 2020/6/22 | 第四污水处理厂配套管网工程款 | 470 |
| 4 | 2020/7/23 | 第四污水处理厂配套管网工程款 | 580 |
| 5 | 2020/8/10 | 第四污水处理厂配套管网设计费 | 145.75 |
| 6 | 2020/8/19 | 第四污水处理厂工程款 | 251 |
| 7 | 2020/10/19 | 支第四污水处理厂工程款 | 15.354 |
| 8 | 2020/10/19 | 支第四污水处理厂工程款 | 125.974619 |
| 9 | 2020/10/19 | 支第四污水处理厂工程款 | 18.671381 |
| 10 | 2020/10/23 | 支四污办公用品购置费 | 0.123 |
| 11 | 2020/11/10 | 支第四污水处理厂清单控制价 | 4.66 |
| 12 | 2020/12/10 | 支第四污水处理厂工程印刷费 | 0.4595 |
| 13 | 2020/12/15 | 支第四污水工程监理费 | 13.5 |
| 14 | 2020/4/27 | 支建设单位管理费 | 5 |
| 15 | 2020/5/27 | 支建设单位管理费 | 5 |
| **合 计** | **1928.523403** |

0910市民广场项目（滨河东路北段公园绿地及广场项目）资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020/8/21 | 支0910项目工程款 | 900 |
| 2 | 2020/4/7 | 支0910项目工程款 | 900 |
| 3 | 2020/5/7 | 支0910项目工程款 | 900 |
| 4 | 2020/12/2 | 支0910项目工程款 | 1000 |
| 5 | 2020/12/2 | 支0910项目工程款 | 22.27 |
| **合 计** | **3722.27** |

水塔游园项目资金支付明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020/5/13 | 支水塔游园苗木移植费 | 4 |
| 2 | 2020/5/13 | 支水塔游园垃圾处置费 | 104.001 |
| 3 | 2020/12/10 | 支水塔游园项目工程款 | 351.7 |
| 4 | 2020/12/10 | 支水塔游园项目工程款 | 194.877151 |
| 5 | 2020/12/10 | 支水塔游园项目工程款 | 2989.422849 |
| 6 | 2020/12/16 | 支水塔游园项目办公用品购置费 | 0.1956 |
| 7 | 2021 | 支自来水厂2#临时安置补助费 | 53 |
| 8 | 2021/04/26 | 支水塔游园项目活动板房费用 | 3.7 |
| 9 | 2021/05/17 | 支水塔游园项目文物勘探费 | 4.7 |
| 10 | 2021/06/03 | 支水塔游园工程款 | 1990 |
| 11 | 2021/06/03 | 支水塔游园工程款 | 150 |
| **合 计** | 5845.5966 |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市建设项目。

1. **临汾市向阳西路城市主排水及道路改造项目**

**1.项目基本情况**

道路全长1680.003米，红线宽42米，车行道28米，车行道两侧各设3米绿化带，绿化带外测设4米人行道。雨水管道采用钢筋混凝土钢承插管，DN2200管长2152米，DN2000管长1041米，污水管道采用HDPE缠绕结构壁B型管，DN800管长2066米。16回∅175玻璃钢管+2回7孔PE管，排管长1295米；24回∅175玻璃钢管+2回7孔PE管，排管长220米。工程内容：道路、排水、照明、绿化、电力、交通等。

**2.项目投资及资金来源**

 临汾市向阳西路城市主排水及道路改造项目估算总投资11731万元，资金来源为市政府投资解决。

**3.项目审批情况**

2017年03月25日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于向阳西路城市主排水及道路改造项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2017]8号）。

2017年04月21日，项目取得项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市向阳西路城市主排水及道路改造工程项目初步设计的批复》（临发改审批发[2017]24号）；

2018年06月17日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第141000201801006号）;

2018年03月13日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001201803130102）。

**4.项目建设及进展情况**

 本项目于2018年3月13日开工，2018年6月26日竣工。

1. **滨河东路辅道绿地及人行横道改造项目**

**1.项目基本情况**

项目绿化面积156087㎡，起点河汾路，终点迎宾大道，全长4585米；人行通道长70米，宽3.5米，共5条，总计1225㎡；人行通道出入口5对，每对2座，总计900㎡；公厕（包括园林管理房）716㎡。主要建设内容：人行道及人行通道改造工程、景观绿化工程、景观给排水工程、景观照明工程、园路工程、景观小品工程、公厕、园林管理房以及其他附属工程等。

1. **项目投资及资金来源**

 滨河东路辅道绿地及人行横道改造项目估算总投资4544万元，资金来源为市政府投资解决。

1. **项目审批情况**

2018年8月3日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于滨河东路东辅道带状绿地及人行道改造工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2018〕50号）。

1. **项目建设及进展情况**

本项目2020年4月1日开工，预计于2020年12月30日竣工。

1. **临汾市第二中心学校工程**

**1.项目基本情况**

临汾市第二中心学校建筑面积为45000平米，建设内容包括综合教学楼、1#、2#、3#小学教学楼、初中教学楼、阶梯教室、学生宿舍、学生餐厅、艺体中心、及地下车库（人防工程）以及室外管网、道路、铺装、绿化和体育运动区操场等单体工程。

1. **项目投资及资金来源**

临汾市第二中心学校工程项目估算总投资28974.45万元，资金来源为市政府筹措解决。

1. **项目审批情况**

2018年11月26日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201800015）；

2019年01月15日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市第二中心学校建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2019]6号）；

2019年04月15日，取得临汾市发展和改革委员会关于临汾市第二中心学校建设工程初步设计的批复》（临发改审批发[2019]23号）；

2019年12月06日，项目取得临汾市规划和自然资源局《建设用地规划许可证》（建字第141000201900015号）。

1. **项目建设及进展情况**

 室外工程、装饰装修、弱电工程、操场于2021年6月20日进入施工现场，目前工程进展情况为：1#、2#、3#小学教学楼、初中教学楼、阶梯教室、学生宿舍装饰装修已完成工程量的90%，安装工程同步进行。艺体中心、学生餐厅装饰装修工程完成70%。室外工程各种管道埋设完成90%，看台工程主体结构预计于8月5日封顶，消防水池预计于8月3日主体完工。

1. **水塔棚户区（一期）项目**

**1.项目基本情况**

建筑面积：1#住宅楼11685.56㎡，2#住宅楼13529.07㎡，3#住宅楼11592.94㎡，附属用房1建筑面积960.56㎡，附属用房2建筑面积789.22㎡，大门26.08㎡，地下车库238.11㎡。

2.**项目投资及资金来源**

 水塔社区棚户区（一期）项目总投资20606万元，资金来源由市政府财政筹措。

**3.项目审批情况**

2019年01月21日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201900002号）；

2019年01月24日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于水塔社区棚户区（一期）建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2019]9号）；

2019年05月05日，取得临汾市发展和改革委员会《关于水塔社区棚户区（一期）建设项目初步设计的批复》（临发改审批发[2019]26号）；

2020年04月16日，取得临汾市行政审批服务管理局《建设工程施工许可证》（编号141001202004160201号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目主体完工，主楼二次结构完工，抹灰完成40%，窗户安装完成60%，外墙保温开始施工。

1. **临汾市城北过河管项目**

**1.项目基本情况**

本工程为室外一次供热管网，其设计界限为大唐电厂热网首站引出至滨河东路与原有DN900管线对接，设计DN1200管线4.97KM,供热介质采用110/20℃高温热水。本工程管道主干线采用异程敷设，已无补偿直埋敷设冷安装方式为主，局部应力集中管段设置补偿器，管道连接采用焊接连接方式，一次管网供水管、回水管设计压力均为1.6MPa，管材选用螺旋焊缝钢管，材质为Q235B,其中过河段采用围堰大开挖方式，沿线过路管道和穿越汾河东坝西坝均采用为顶管施工，管道内敷设保温管，其余均为大开挖直埋方式。

**2.项目投资及资金来源**

 城北过河管供热管网项目总投资15742万元，资金来源由市政府财政筹措解决。

**3.项目审批情况**

2017年07月20日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于建设临汾市城北过河管供热管网工程项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2017]60号）；

2017年09月05日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于城北过河管供热管网工程初步设计的批复》（临发改审批发[2017]81号）；

2017年10月13日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001201710130102）；

2018年12月26日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第141000201801014号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年10月20日开工，2018年3月12日竣工。

1. **河西新城第四污水处理厂外网工程**

**1.项目基本情况**

临汾市城北（第四）污水处理厂，位于滨河东路（30米绿线）以东，规划道路（24米）以南，涝洰河以北、西高河村以西。占地面积约9公顷，总建设规模6万m³/d,用地性质为环境设施用地。一期按1万m/d处理量实施，规划占地面积2. 697公顷，建筑物及构筑物用地面积为7369. 8㎡,建筑面积为5033. 81㎡.一期主要建设：污泥浓缩脱水机房、鼓风机房、加药间、加氯间、粗格栅及进水泵房、碳源投加间、粉末活性炭投加间及综合楼、传达室、仓库、机修间、变电间等；配套管网工程包括污水管道敷设、检查井砌筑等．配套管网：（1)北段起点位于馨阳农贸市场西侧，沿滨河东路东侧敷设，终点接入第四污水处理厂东北角进水泵房，管线全长2924. 215m,支管长度96. 58m.(2)东段起点位于涝洰河河道北侧现状污水管道，沿厂区东侧围墙敷设，终点接入第四污水处理厂东北角进水泵房，管线全长 313. 957m.管网长3334. 752m,全程采用DN1200钢筋混凝土管。

**2.项目投资及资金来源**

 临汾市城北新城第四污水处理厂及配套管网工程总投资18077万元，资金来源由市政府财政筹措解决。

**3.项目审批情况**

2018年09月28日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市城北新城第四污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2018]62号）；

2019年05月10日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市城北新城第四污水处理厂及配套管网工程初步设计的批复》（临发改审批发[2019]27号）；

2020年04月16日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001202004160102）；

**4.项目建设及进展情况**

安全生产事故综合应急预案评审完成，正在完善备案手续。出水在线设备环保验收完成并已备案。2021年5月29日，完成与临汾市生态环境局监控中心联网，截至6月13日，系统稳定运行满15日，于6月13日下午，临汾市第四污水处理厂正式进入运营期的申请已送达临汾市政府工程建设服务中心，2021年6月28日取得运营批复。现厂区运行稳定，出水水质达标。污泥处置情况：含水率符合标准，并送至临汾市污泥处理处置有限公司。化验人员于2020年12月14日到厂；化验室于2020年12月20日正式投入使用。

1. **0910工程项目（滨河东路北段公园绿地及广场项目）**

**1.项目基本情况**

该项目位于临汾市开发区，西起汾河，东至西大街，北起行政中心，南至河汾路，分为A、B两个区，A区建筑面积总建筑面积57768.31㎡，分别为A、B两区，A区为地下配套服务用房，建筑面积31042.16㎡；B区为地下车库，建筑面积26726.15㎡。

**2.项目投资及资金来源**

滨河东路北段公园绿地及广场项目预计总投资16620.3万元，所需资金为临汾市财政资金。

**3.项目审批情况**

2014年06月05日，项目取得临汾经济技术开发区社会经济发展局《关于临汾市滨河东路北段公园绿地及广场项目可行性研究报告的批复》（临开社经批[2014]9号）；

2015年09月14日，取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第141000201500012号）；

2016年04月28日，项目取得临汾经济技术开发区建设规划局《建筑工程施工许可证》（1410lk201604280102）。

**4.项目建设及进展情况**

项目办其前期手续中。

1. **水塔游园工程**

**1.项目基本情况**

临汾市水塔游园建设项目位于尧都区解放西路与鼓楼北街交叉口西北角，项目总占地面积24369.9平方米。主要建设内容为游园（包括雕塑、景墙、廊架、照明小品、欢庆广场、康体健身广场、儿童童趣乐园、水厂纪念园等）、地下车库及排水、供配电等配套设施工程。

1. **项目投资及资金来源**

临汾市水塔游园建设项目总投资18,005.00万元，资金来源由市政府财政解决。

1. **项目审批情况**

2018年05月16日，临汾市水塔游园建设项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201800005号）；

2018年05月30日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市水塔游园建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发〔2018〕28号）；

2019年01月03日，取得《临汾市发展和改革委员会关于临汾市水塔游园建设项目初步设计的批复》（临发改审批发〔2019〕2号）；

2019年09月16日，取得临汾市规划和自然资源局《建设用地规划许可证》（地字第141000201900012号）。

1. **项目建设及进展情况**

本项目主体完工，安装完成60%，地上园林绿化完成60%，园建完成50%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市汾河生态建设工程有限公司

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市汾河生态建设工程有限公司。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市汾河生态建设工程有限公司 |
| 机构性质 | 国有企业 |
| 统一社会信用代码 | 91141000668647605U |
| 机构地址 | 临汾市尧都区解放西路14号 |
| 负责人 | 孙保有  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市汾河生态建设工程有限公司收到拨付的债券资金共计5500万元，全部为一般债券资金，具体情况如下：

1.2020年06月01日，临汾市财政局拨付债券资金3000万元。

2.2020年12月29日，临汾市财政局拨付债券资金2500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年8月，临汾市汾河生态建设工程图书馆、档案馆项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.06.02 | 支付智能化工程进度款 | 640.00 |
| 3 | 2020.06.02 | 支付借还系统设备款 | 300.00 |
| 4 | 2020.06.08 | 支付室外工程进度款 | 840.00 |
| 5 | 2020.06.13 | 支付设备检测费 | 0.4 |
| 6 | 2020.07.06 | 支付桩基工程进度款 | 91.9 |
| 7 | 2020.08.07 | 支付室内装饰工程进度款 | 200.00 |
| 8 | 2020.08.09 | 支付设计费 | 7.05 |
| 9 | 2020.09.03 | 支付主体工程进度款 | 500.00 |
| 10 | 2020.09.03 | 支付电梯款 | 16.39 |
| 11 | 2020.10.20 | 支付消防检测费 | 9.27 |
| 12 | 2020.11.20 | 支付发电机组款 | 15.13 |
| 13 | 2020.11.20 | 支付设计费 | 9.80 |
| 14 | 2020.11.30 | 支付室内装饰工程进度款 | 95.00 |
| 15 | 2020.12.08 | 支付绿化工程款 | 12.02 |
| 16 | 2020.12.30 | 支付主体工程进度款 | 941.28 |
| 17 | 2020.12.30 | 支付景观设计费 | 33.00 |
| 18 | 2020.12.30 | 支付主体工程进度款 | 452.75 |
| 19 | 2020.12.30 | 支付桩基工程进度款 | 91.64 |
| 20 | 2020.12.30 | 支付室内装饰工程进度款 | 61.00 |
| 21 | 2020.12.30 | 支付室内装修设计费 | 30.00 |
| 22 | 2020.12.30 | 支付室外工程进度款 | 150.00 |
| 23 | 2020.12.30 | 支付信息化工程进度款 | 50.00 |
| 24 | 2020.12.30 | 支付10KV配电工程款 | 45.00 |
| 25 | 2020.12.30 | 支付智能化工程进度款 | 200.00 |
| 26 | 2020.12.30 | 支付装饰设计费 | 2.9 |
| 27 | 2020.12.30 | 支付监理费 | 17.85 |
| 28 | 2021.1.26 | 支付信息化工程进度款 | 120.00 |
| 29 | 2021.1.29 | 支付建筑设计费 | 61.41 |
| 30 | 2021.1.29 | 支付智能化工程进度款 | 60.00 |
| 31 | 2021.5.8 | 支付特种设备检测费 | 0.4 |
| 32 | 2021.5.11 | 支付供电高可靠费 | 113.40 |
| 33 | 2021.6.16 | 支付电梯设备款 | 16.40 |
| 34 | 2021.6.22 | 支付智能化工程进度款 | 60.00 |
| 35 | 2021.6.30 | 支付环境检测费 | 7.25 |
|  |  | 支付20-21年度管理人员工资及二类费用 | 63.83 |
| **合 计** | **5315.07** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市图书馆、档案馆建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市图书馆、档案馆是临汾市委市政府倾力打造的公益文化场所，是2012年市政府新投资建设的30项重点工程项目之一，建设地址位于临汾市汾河公园内祥云湖西北。

建设规模：地上六层，地下一层，建筑总高度38.5m。框架剪力墙结构，总建筑面积40322㎡，其中地上建筑面积32824㎡,地下建筑面积7498㎡。该项目为两馆合一,图书馆建筑面积28770㎡，档案馆建筑面积11552㎡。

图书馆主要建设内容：中央大厅、阅览大厅、儿童阅览区、残障人士阅览区、展览环厅、检索阅览厅、报告厅、特藏书库、典藏阅览室、会议室、休息厅等。

档案馆主要建设内容：中央库房、档案查阅大厅、档案整理、电子查阅目录检索、采编室、管理办公室等。

室外主要建设广场道路、绿化、市政管线等工程。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市图书馆、档案馆建设项目估算总投资49707.2万元（其中图书馆：37406.66万元，档案馆：12300.54万元）。资金来源除国、省资金补助外，其余为政府出资。

**3.项目审批情况**

2013年12月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆新建项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2013]329号）。

2013年05月15日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201300006号）。

2013年09月29日，项目取得临汾市环境工程评估中心《环境影响评估报告》（市环评估「2013」59号）。

2013年11月22日，项目取得临汾市国土资源局《中华人民共和国国有土地使用证》（临国用[2013]第0073号)。

2014年01月27日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201400008号）。

2014年04月16日，项目取得临汾市规划局《建设项建设工程规划许可证》（建字第201400036号）。

2015年04月03日，项目取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201504030101补）。

2016年04月28日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆项目初步设计报告的批复》（临发改审批发[2016]49号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2014年07月开工建设，于2020年5月全部完工并投入使用。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 山西省临汾市气象局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：山西省临汾市气象局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 山西省临汾市气象局 |
| 机构性质 | 参公事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 121409000127753487 |
| 机构地址 | 临汾市鼓楼南大街235号 |
| 负责人 | 延雪花 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，山西省临汾市气象局共收到拨付的债券资金1400万元，其中：一般债券资金1400万元。具体情况如下：

2020年11月24日，临汾市财政局拨付债券资金1400万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，临汾新一代天气雷达搬迁项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020. 12.4 | 雷达搬迁项目一标段项目款 | 625 |
| 2 | 2020. 12.4 | 雷达搬迁项目二标段项目款 | 297 |
| 3 | 2020. 12.4 | 雷达搬迁项目观测场设备款 | 109.96 |
| 4 | 2020. 12.11 | 雷达搬迁项目雷达设备首付款 | 368.04 |
| **合 计** | **1400** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾新一代天气雷达搬迁项目。

**1.项目基本情况**

临汾新一代天气雷达搬迁项目自2013年启动，项目建设地址位于浮山县天坛镇十里垣村，总投资3376万元，建筑面积2560平方米，主要建设内容为观测业务用房、雷达塔楼、附属用房及配套设施等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾新一代天气雷达搬迁项目估算总投资3376万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2016年10月27日，取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第县201600013号）。

2017年1月24日，取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市气象局建设新一代天气雷达项目可行性研究报告的批复》（临发改审批[2017]2号）。

2019年3月15日，取得浮山县住房保障和城乡建设管理局《建设用地规划许可证》（镇地字第141027201901001）。

2019年6月11日，取得浮山县自然资源局《不动产权证书》（14000299821）。

2019年9月5日，取得浮山县自然资源局《建设工程规划许可证》（建字第1410272019007号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年11月21日完成项目财政预算评审，12月10日完成监理服务费财政预算评审，12月开始项目招投标工作。项目于2020年7月底开工建设。

截止2020年12月31日已完成投资2064.45万元，占估算总投资的61.15%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市汾河生态建设工程有限公司

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市汾河生态建设工程有限公司。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市汾河生态建设工程有限公司 |
| 机构性质 | 国有企业 |
| 统一社会信用代码 | 91141000668647605U |
| 机构地址 | 临汾市尧都区解放西路14号 |
| 负责人 | 孙保有  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市汾河生态建设工程有限公司共收到拨付的债券资金6650万元，全部为一般债券资金，具体情况如下：

1.2020年12月29日，临汾市财政局拨付博物馆建设项目6650万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年1月16日，临汾市汾河生态建设工程博物馆项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.12.30 | 红旗渠建设集团有限公司主体工程款 | 2264 |
| 2 | 2020.12.30 | 红旗渠建设集团有限公司主体工程款 | 3642.82 |
|  3 | 2020.12.30 | 红旗渠建设集团有限公司主体工程款 | 490 |
| 4 | 2020.12.30 | 华东建筑设计研究院有限公司设计费 | 33 |
| 5 | 2020.12.30 | 东南大学建筑设计研究院有限公司设计费 | 22 |
| 6 | 2020.12.30 | 临汾汾能电力工程勘察设计有限公司勘察费 | 0.49 |
| 7 | 2020.12.30 | 山西融智送变电工程有限公司配电工程款 | 6.09 |
| 8 | 2020.12.30 | 山西天地衡建设工程项目管理有限公司监理费 | 28.2 |
| 9 | 2020.12.30 | 山西天地衡建设工程项目管理有限公司监理费 | 1.36 |
| 10 | 2020.12.30 | 山西天地衡建设工程项目管理有限公司监理费 | 11.34 |
| 11 | 2020.12.30 | 临汾市建筑勘察设计研究院设计费 | 4.9 |
| 12 | 2021.1.16 | 长治成鑫电力工程有限公司供电工程款 | 137.9 |
| **合 计** | **6642.1** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市博物馆建设项目。

**1.项目基本情况**

#### 建设地点：临汾市汾河公园九州广场南端

建设规模：本项目建设用地面积约21亩（13505.4㎡），总建筑面积为30429平方米。地下一层，地上三层；地下室和一层日月连成一体，二、三层分太阳和月亮两个不同功能区。建筑最高处高度为23.95米。

建设内容：本项目主要为临汾博物馆新建工程，博物馆具体功能分为文物库房区、陈列展览区、文保科研区、游客中心与公共活动区、传承教育区、业务区、设备用房以及配套给排水、供电、空调通风、采暖、室外停车场、广场道路、绿化、建筑小品等工程。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市博物馆建设项目估算总投资49802万元。资金来源除国、省资金补助外，其余为政府出资。

**3.项目审批情况**

2013年12月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市文物中心库（博物馆）建设工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2013]328号）。

2013年11月06日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201300007号）。

2013年11月15日，项目取得临汾市环境工程评估中心《环境影响评估报告》（市环评估「2013」73号）。

2013年12月31日，项目取得临汾市国土资源局《中华人民共和国国有土地使用证》（临国用[2013]第0082号)。

2014年01月27日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201400007号）。

2014年04月16日，项目取得临汾市规划局《建设项建设工程规划许可证》（建字第201400035号）。

2015年04月14日，项目取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201504140101补）。

2018年06月20日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市文物中心库（博物馆）建设工程初步设计的批复》（临发改审批发[2018]32号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年08月开工建设，于2019年8月全部完工并投入使用。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市博物馆

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市博物馆。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市博物馆 |
| 机构性质 | 行政事业 |
| 统一社会信用代码 | 12140900407940475T |
| 机构地址 | 临汾市滨河西路九州广场南端 |
| 负责人 | 狄跟飞  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市博物馆共收到拨付的债券资金850万元，其中：一般债券资金850万元，具体情况如下：

2020年12月22日，临汾市财政局拨付债券资金850万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，临汾市博物馆陈列布展项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.12.23 | 支付陈展项目远古足迹工程进度款 | 205.7 |
| 2 | 2020.12.23 | 支付陈展项目最早中国工程进度款 | 450 |
|  3 | 2020.12.23 | 支付陈展项目临时展厅工程进度款 | 110.3 |
| 4 | 2020.12.23 | 支付陈展项目监理费 | 6.84 |
| 5 | 2020.12.23 | 支付陈展项目文物藏品设备 | 51.3 |
| 6 | 2020.12.23 | 支付陈展项目文物库房门 | 17.48 |
| 7 | 2020.12.23 | 支付文物修复 | 8.29 |
| **合 计** | **850** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市博物馆陈展建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市博物馆项目位于临汾市滨河西路九州广场南端，占地面积13505.4平方米，建筑总面积32963平方米，建筑高度23.65米，主体建筑地上三层为展区，地下一层为库区，设有六个展厅，陈列面积7106平方米，是一座综合性的文物中心库（博物馆）也是我市主要的文化载体和标志性建筑。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市博物馆项目总投资11514万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2013年12月31日，省发改委批复项目建议书（晋发改社会发[2013]2410号）。

2013年12月31日，市发改委批复可行性研究报告（临发改审批发[2013]328号）。

2018年6月20日，市发改委批复初步设计（临发改审批发[2018]32号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年04月开工，2018年08月27日竣工。2020年10月20日临审秘报[2020]46号完成临汾市博物馆陈展项目竣工决算审计。

截止2020年12月31日已完成投资9471万元，占估算总投资的86.1%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区住房和城乡建设局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区住房和城乡建设局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区住房和城乡建设局 |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904741094606G |
| 机构地址 | 华州路1号区政府9号楼 |
| 负责人 | 王洪锁 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，体育街南延道路工程指挥部共收到拨付的债券资金5000万元，其中：一般债券资金5000万元，具体情况如下：

2020年10月29日，临汾市财政局拨付债券资金5000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，体育街南延道路工程指挥部本年度债券资金已使用3572.046821万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.11.3 | 支付拆迁补偿款 | 555.1022 |
| 2 | 2020.11.3 | 支付电力改迁工程款 | 400 |
| 3 | 2020.11.6 | 支付道路工程款 | 1000 |
| 4 | 2020.11.23 | 支付道路工程款 | 1400 |
| 5 | 2020.11.23 | 支付 道路工程款（工资） | 100 |
| 6 | 2020.12.1 | 施工围挡费用 | 2.556027 |
| 7 | 2020.12.8 | 电费（7-10月） | 0.150454 |
| 8 | 2020.12.8 |  搬迁费 | 0.1796 |
| 9 | 2020.12.8 | 外聘人员工资9-11月 | 10.14 |
| 10 | 2020.12.9 |  垃圾清运费 | 15.869004 |
| 11 | 2020.12.9 |  围墙工程 | 15.880075 |
| 12 | 2020.12.9 | 彩印厂修复工程 | 6.221374 |
| 13 | 2020.12.9 | 抗震检测费 | 1.2636 |
| 14 | 2020.12.14 |  工程款（损毁修复） | 39.068087 |
| 15 | 2020.12.16 | 监理费 | 24 |
|  | **合计** |  | **3572.046821** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市尧都区体育街南延建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市尧都区体育街南延道路工程是市政府重点工程，北起信合东路，途径司法巷、福利路、东赵路、益民路，南至南外环路。道路规划长度1602.45米，道路红线宽32米。

主要建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、排水工程、照明工程、综合管廊及附属设施工程（消防、电气、监控与报警工程）。

**2.项目投资及资金来源**

项目总投资6.71亿元。，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2017年9月21日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201700013号）。

2017年8月25日，项目取得临汾市尧都区发展和改革委员会《关于临汾市尧都区体育街南延道路工程项目可行性研究报告的批复》（尧区发改审批[2017]78号）。

2017年12月28日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第141000201700027号）。

2018年02月28日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（地字第141000201801001号）。

2018年09月21日，项目取得临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141002201809210302补）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年09月开工建设，计划2020年12月31日全部完成并投入使用。

目前工程进展已完成总进度的75%，其中：土方完成设计的67%，约19万方；综合管廊完成设计的64%，为970米。五一路至福利路段总长610米，油面铺设已经完成；福利巷至东赵路段总长245米，污水管网施工完成90米，综合管廊基坑开挖土方完成15000方；东赵路至益民路段总长402米，污水管网施工完成100米，雨水管道施工完成100米。

截止2020年12月31日已完成投资4.2414亿元，占估算总投资的63.2%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区尧庙镇人民政府

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区尧庙镇人民政府。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区尧庙镇人民政府 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904012785976T |
| 机构地址 | 临汾市尧都区尧庙镇尧庙村尧都大道北侧 |
| 负责人 | 张顺通  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市尧都区尧庙镇人民政府共收到拨付的一般债券资金5000万元，具体情况如下：

2020年10月29日，临汾市财政局拨付债券资金5000万元。

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

1. **债券资金支付情况**

临汾市尧都区尧庙镇人民政府中大街南延（西赵段）项目本年度债券资金未支付。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金和普通专项债券对应的投资项目为临汾市尧都区中大街南延（西赵段）建设项目。

**项目建设及进展情况**

本项目于2020年04月开工建设。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程指挥部

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区住房和城乡建设局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区住房和城乡建设局 |
| 机构性质 | 行政机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904741094606G |
| 机构地址 | 华州路1号区政府9号楼 |
| 负责人 | 王洪锁 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程指挥部共收到拨付的一般债券资金5000万元。具体情况如下：

1.2020年10月，临汾市财政局（临财建[2020]421号）尧财建[2020]23号文件，拨付债券资金3000万元。

2.2020年10月，临汾市财政局（临财建[2020]421号）尧财建[2020]241号文件，拨付债券资金350万元。

3.2020年10月，临汾市财政局（临财建[2020]21号）尧财建[2020]266号文件，拨付债券资金1650万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程项目本年度债券资金归还区财政局3000万元，支付使用1325.85万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020-10-29 | 支付韩贵忠拆迁补偿（奖金） | 0.5 |
| 2 | 2020-10-29 | 支付韩贵忠拆迁补偿 | 259.9414 |
| 3 | 2020-11-06 | 支付街景绿化工程款 | 700 |
| 4 | 2020-11-06 | 支付伙食费5-9月 | 3.2355 |
| 5 | 2020-11-06 | 支付维修费 | 0.495 |
| 6 | 2020-11-06 | 支付人员工资1-5月 | 13.74 |
| 7 | 2020-12-02 | 支付王林山拆迁补偿 | 35.0015 |
| 8 | 2020-12-02 | 支付王林山拆迁补偿奖金 | 0.5 |
| 9 | 2020-12-10 | 支付烟草公司拆迁补偿 | 17.0571 |
| 10 | 2020-12-10 | 支付烟草公司拆迁补偿 | 32.06487 |
| 11 | 2020-12-10 | 支付拆迁奖金 | 37 |
| 12 | 2020-12-10 | 支付人员工资6-10月 | 16.12 |
| 13 | 2020-12-10 | 支付伙食费10月 | 0.528 |
| 14 | 2020-12-10 | 支付办公用品 | 0.4867 |
| 15 | 2020-12-10 | 支付测绘费 | 5.5 |
| 16 | 2020-12-10 | 支付垃圾处置费 | 0.3 |
| 17 | 2020-12-10 | 支付法律咨询费 | 6 |
| 18 | 2020-12-10 | 支付垃圾清运费 | 9.32758 |
| 19 | 2020-12-14 | 支付垃圾清运费 | 9.195787 |
| 20 | 2020-12-14 | 支付土地勘测费（街景绿化） | 2.631936 |
| 21 | 2020-12-14 | 支付造价咨询费（街景绿化） | 2.9 |
| 22 | 2020-12-14 | 支付造价咨询费（电力排管） | 2.57 |
| 23 | 2020-12-14 | 支付监理费（电力排管） | 6.86 |
| 24 | 2020-12-14 | 支付竣林电力线路迁移工程款 | 50 |
| 25 | 2020-12-14 | 支付监理费（街景绿化） | 13.9 |
| 26 | 2020-12-14 | 支付工程款（电力排管） | 100 |
| **合 计** | **1325.85** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券对应的投资项目为临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程项目。

**1.项目基本情况**

临汾市迎春街南延道路工程项目，是临汾市人民政府“十三五”规划中先实施的城市基础设施，是市政府重点项目。由临汾市政府委托尧都区政府具体实施。根据临汾市城市的总体规划，该道路受部队油库的影响，无法直线贯通，只能从迎春街与信合路的交叉口往南至部队油库北墙，再向西沿福利路与南一巷衔接，将南一巷从信合路至南外环全线拓宽改造。项目共分三段道路：

第一段是迎春街南延段，从迎春街与信合路交叉口到部队油库北墙，道路全长452.22米，红线宽50米。

第二段福利路段，是从迎春街南延段与南一巷北段衔接，道路全长327.26米，红线宽32米。

第三段是南一巷段从信合东路至南外环路段，道路全长1315.97米，红线宽24米。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市尧都区迎春街南延拓宽改造工程项目估算总投资64600万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2017年3月21日临汾市规划局对该项目颁发建设项目选址意见书（选字第201700003号、选字第201700004号、选字第201700005号）。

2017年3月27日，临汾市尧都区环境保护局对该项目环境影响报告书进行了批复（尧区环审函[2017]13号）。

2017年3月28日，临汾市尧都区发展和改革局对该项目道路工程可行性研究报告进行了批复（尧区发改审批发[2017]27号）。

2017年11月9日，临汾市规划局对该项目颁发建设用地规划许可证（地字第20170019号、地字第20170020号、地字第20170021号）。

2018年2月12日，临汾市人民政府对该项目建设用的进行了批复（临政地字[2018]3号）。

2018年2月27日，临汾市规划局对该项目颁发建设工程规划许可证（建字第141000201801002号、建字141000201801003号、建字第141000201801004号）。

2018年9月21日，临汾市尧都区住房保障和城乡建设管理局颁发建筑工程施工许可证（141002201809210202补）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年05月开工，计划2021年09月30日全部完成并投入使用。

本项目已完成主体道路。

截止2020年12月31日已完成投资28343.64万元，占估算总投资的50%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年12月末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市尧都区交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140904012785562N |
| 机构地址 | 临汾市尧都区鼓楼南62号 |
| 负责人 | 史红涛 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市尧都区交通运输局共收到拨付的一般债券资金69万元。具体情况如下：

2020年12月31日，临汾市尧都区财政局拨付债券资金69万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年8月10日，临汾市尧都区“四好农村路”建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.2.6 | 支付尧都“四好农村路”二期工程工程款 | 69.00 |
| **合 计** | **69.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市尧都区“四好农村路”建设项目。

**1.项目基本情况**

尧都区“四好农村路”建设二期项目，涉及尧都区13个乡镇，31条道路，建设总里程59.3公里，主要建设内容包括路基、路面、标志标线等工程。项目的建设，将极大改善群众出行条件，对发展当地经济，促进美丽乡村建设，助力精准脱贫具有十分重要的作用。

**2.项目投资及资金来源**

尧都区“四好农村路”建设二期项目总投资5360.3394万元，资金来源为上级补助和地方政府出资。

**3.项目审批情况**

2018年1月17日，项目取得尧都区国土资源局《项目用地初步预审意见》（尧国土资[2018]13号）。

2018年1月18日，项目取得尧都区住房保障和城乡建设管理局《规划意见》（尧住建函[2018]7号）。

2018年2月2日，项目取得尧都区发展和改革局《关于尧都区建制村通硬化路（畅返不畅）项目可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发[2018]10号）。

2018年2月2日，项目取得尧都区发展和改革局《关于尧都区建制村通硬化路（新建）工程可行性研究报告的批复》（尧区发改审批发[2018]11号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2020年06月开工建设，2020年12月完工，截止目前已经完成全部内容。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年12月末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 曲沃县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：曲沃项交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 曲沃县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140921012800064L |
| 机构地址 | 曲沃县文公大街3号 |
| 负责人 | 李建晋  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，曲沃县交通运输局共收到拨付的债券资金35万元，其中：一般债券资金35万元。具体情况如下：

2020年12月31日，曲沃县财政局拨付债券资金35万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年6月31日，曲沃县交通运输局“四好农村路”市级补助本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.6.10 | 支付工程款 | 35.00 |
| **合 计** | **35.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为曲沃县交通运输局建设项目。

**1.项目基本情况**

曲沃县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”改造工程项目建设任务为47公里，涉及7个乡镇62个行政村33条乡村道路。

**2.项目投资及资金来源**

曲沃县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”改造工程项目总投资3199.4396万元，资金来源为上级补助和地方政府自筹。

**3.项目审批情况**

2018年5月18日，项目取得曲沃县发展和改革局《关于曲沃县交通运输局“四好农村路”建制村通硬化路项目可行性研究报告的批复》（曲发改审批〔2018〕52号）。

2019年10月10日，项目取得曲沃县发展和改革局《关于曲沃县交通运输局“四好农村路”建制村通硬化路（畅返不畅）改造工程项目初步设计及概算的批复》（曲发改审批〔2019〕50号）。

2019年10月22日，项目取得曲沃县财政投资评审中心《曲沃县“四好农村路”建制村通硬化路（畅返不畅）改造工程评审报告》（山西翔鸿评字〔2019〕113号）。

2019年11月6日，项目取得曲沃县交通运输局《关于曲沃县交通运输局“四好农村路”建制村通硬化路（畅返不畅）改造工程两阶段施工图设计的批复》（曲交字〔2019〕47号）。

2021年01月，项目取得了曲沃县审计局《曲沃县“四好农村路”建制村通硬化路（畅返不畅）改造工程报告书》。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年12月开工建设，计划2020年11月全部完成并投入使用。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 翼城县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、资金使用单位**

本次信息公示所涉资金的使用单位：翼城县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 翼城县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140922408050765G |
| 机构地址 | 翼城县晋禹路11号 |
| 负责人 | 张国华  |

**二、资金拨付情况**

2020年度，翼城县交通运输局共收到拨付的一般债券资金115万元，具体情况如下：

2020年12月25日，临汾市财政局拨付债券资金112万元。

**三、资金使用情况**

截止2021年2月4日，临汾市翼城县交通运输局翼城县“四好农村路”建设工程项目本年度资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.02.04 | 支付工程进度款 | 112.00 |
| **合 计** | **112.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为翼城县“四好农村路”建设工程。

**1.项目基本情况**

“四好农村路”建设工程内容：县道改造项目；乡、村公路 改造项目；安保、桥隧、局部维修及安防设施完善工程。包括：建设三级农村公路共计 34.99 公里，设计速度为 30、40km/h；17 条乡道，建设里程 97.397 公里；40 条村道，建设里程 102.635 公里；20 条乡村公路的交通安全设施建设；3座桥梁,1座隧道的建设工程。道路结构分沥青混凝土和水泥混凝土2种，主要施工内容包括：路基土石方拓宽、路面及基层施工、排水沟片式砌筑、桥涵工程等。

**2.项目投资及资金来源**

翼城县“四好农村路”建设工程项目估算总投资34715.53万元，资金来源为政府出资10%，社会资本方出资90%。

**3.项目审批情况**

1、2017年10月18日翼城县人民政府第17次常务会议纪要同意“四好农村路”建设方案，并对2019年“四好农村路”PPP项目分两个项目包进行实施。

2、2018年1月26日翼城县环境保护局出具《关于翼城县2018年“四好农村路”乡、村公路改造项目环境保护意见》（翼环函字〔2018〕13号）；关于翼城县2018年“四好农村路”安保、桥隧、局部维修及安防设施完善工程环境保护意见》（翼环函字〔2018〕14号）；《关于翼城县2018年“四好农村路”县道改造项目环境保护意见》（翼环函字〔2018〕15号）

3、2018年2月9日翼城县住房保障和城乡建设管路局出具《关于翼城县2018年“四好农村路”县道改造项目选址意见的回复函》（翼住建函发〔2018〕25号）；《关于翼城县2018年“四好农村路”乡、村公路改造项目选址意见的回函》（翼住建函发〔2018〕26号）；《关于翼城县2018年“四好农村路”安保、桥隧、局部维修及安防设施完善工程选址意见的回复函》（翼住建函发〔2018〕27号）

4、2018年2月11日翼城县国土资源局出具《关于翼城县2018年“四好农村路”乡村道路改造项目用地意见》（翼政国土函〔2018〕29号）；《关于翼城县2018年“四好农村路”县道改造工程的用地意见》（翼政国土函〔2018〕31号）

5、2018年5月10日翼城县发展和改革局出具《关于翼城县2018年“四好农村路”安保、桥隧、局部维修及安防设施完善工程可行性研究报告批复》（翼发改审批〔2018〕5号）；《关于翼城县2018年“四好农村路”县道可行性研究报告批复》（翼发改审批〔2018〕6号）；《关于翼城县2018年“四好农村路”乡、村公路改造项目可行性研究报告批复》（翼发改审批〔2018〕7号）

6、2018年6月1日翼城县人民政府批复该工程建设项目法人《关于“四好农村路”建设项目法人的批复》（翼政函发〔2018〕27号）

7、2018年8月22日临汾市交通运输局出具《关于翼城县县道东槐线（浮山界-王庄段）公路改造工程一阶段施工图设计的批复》（临市交公路字〔2018〕240号）

8、2019年3月19日翼城县发展和改革局出具《关于翼城县县道桥上-大河口公路改造工程两阶段初步设计的批复》（翼发改审批〔2019〕1号）

9、2019年5月13日临汾市交通运输局出具《关于翼城县县道桥上-大河口公路改造工程两阶段施工图设计的批复》（临市交公路字〔2019〕146号）

10、2019年7月3日经招投标确定山西临汾市政工程集团股份有限公司（联合体牵头人）、国安建设有限公司（联合体成员）为国道241线翼城县过境公路改线工程暨四好农村路建设工程PPP社会资本方。

11、2020年6月4日临汾市行政审批服务管理局出具《关于翼城县“四好农村路”岳北线（岳庄-西角段）公路改造工程一阶段施工图设计的批复》（临行审发〔2020〕107号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目自2019年10月开工建设，目前线路主体已全部完成，剩余安全设施预计2022年6月份全部完成。

**五、重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 襄汾县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：襄汾县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 襄汾县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 1114092301281006XN |
| 机构地址 | 襄汾县北大街汽车站三楼 |
| 负责人 |  杜振锁 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，襄汾县交通运输局共收到拨付的一般债券资金76万元，具体情况如下：

2020年12月25日，襄汾县交通运输局收到临汾市财政局拨付债券资金76万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年6月30日，襄汾县交通运输局“四好农村路”项目本年度债券资金已使用75.6828万元，结余0.3172万元未支付。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.05.17 | 支付工程设计费 | 4.8 |
| 2 | 2021.05.17 | 支付工程监理费 | 4.5 |
|  3 | 2021.05.17 | 支付工程检测费 | 34.5328 |
| 4 | 2021.05.17 | 支付工程勘察设计费 | 11.85 |
| 5 | 2021.06.24 | 支付工程勘察设计费 | 20 |
| **合 计** | **75.6828** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为襄汾县交通运输局“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程。

**1.项目基本情况**

“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程共计572公里，主要建设内容为：路基、路面、桥梁、涵洞、安防设施等。

**2.项目投资及资金来源**

“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程建设项目估算总投资3.38亿元，资金来源分省补资金、市补资金和县自筹资金。

**3.项目审批情况**

2019年6月4日，襄汾县人民政府下发了《关于襄汾县“四好衣村路”项目人的批复》(襄政函(2019)27号)，原则上同意襄汾县交通局作为主管部门代表襄汾县人民政府政行使法人职责，项目法人级别为乙级。

2019年4月10日，襄汾县发展和改革局以(襄发改审(2019)9号)《关于襄汾县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整工程及安全生命防护工程可行性研究报告的批复》批复了该项目的工可报告告。

2019年6月5日，襄汾县交通运输局以(襄交字(2019)34)《关于襄汾县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程及安全生命防护工程一阶段施工图设计的批复》文件批了该项目施工图设计。

**4.项目建设及进展情况**

截止目前，该项目已全部建成投入运营，并进行了竣（交）工验收。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 洪洞县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：洪洞县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 洪洞县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140925012815573L |
| 机构地址 | 洪洞县站东街 |
| 负责人 | 郭双平  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，洪洞县交通运输局共收到拨付的一般债券资金149万元。具体情况如下：

2020年12月28日临汾市财政局下达洪洞县财政局债券资金149万元。

2020年12月28日洪洞县财政局下达洪洞县交通局债券资金149万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年6月底，洪洞县交通运输局2020年“四好农村路”和三大板块旅游公路市级补助资金项目本年度债券资金149万元未支付。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为2020年“四好农村路”和三大板块旅游公路市级补助资金建设项目。

**1.项目基本情况**

（1）洪洞309线-曲亭村道路硬化工程位于曲亭镇曲亭村东南角。该项目挖除混凝土路面3153㎡、整修路拱3153㎡、硬化混凝土路面3153㎡。

 （2）洪洞县淹底乡敬圣村通村公路硬化工程位于淹底乡敬圣村东南角。该项目挖土180m³、整修路拱2894㎡、砂砾垫层1470㎡、硬化混凝土路面2541㎡、培土路肩128m³

 （3）洪洞县广胜寺镇北郇村道路硬化工程位于广胜寺镇北郇村西角。该项目路基碾压2190㎡、挖除混凝土旧路面1463㎡、硬化混凝土路面2190㎡。

 （4）洪洞县大槐树镇李堡村道路硬化工程位于大槐树镇李堡村东部。该项目整修路拱2640㎡、砂砾垫层2640㎡、硬化混凝土路面2322㎡、培土路肩64m³、挡墙53m³、φ500圆管涵12米。

 （5）洪洞县漠河1号桥2号桥桥头连接线工程位于广胜寺镇长安堡村东北角。该项目借土4129m³、砂砾垫层617㎡、硬化混凝土路面645㎡。

**2.项目投资及资金来源**

洪洞309线-曲亭村道路硬化工程估算442786元；洪洞县淹底乡敬圣村通村公路硬化工程估算349153元；洪洞县广胜寺镇北郇村道路硬化工程估算314801元；洪洞县大槐树镇李堡村道路硬化工程估算379190元；洪洞县漠河1号桥2号桥桥头连接线工程估算354423元，共计估算1840353元，资金来源市级补助资金及县级配套资金。

**3.项目审批情况**

（1）洪洞309线-曲亭村道路硬化工程，2020年10月23日，项目取得洪洞县财政局跟踪评审申请。

（2）洪洞县淹底乡敬圣村通村公路硬化工程，2020年10月26日，项目取得洪洞县财政局跟踪评审申请。

（3）洪洞县广胜寺镇北郇村道路硬化工程，2020年10月26日，项目取得洪洞县财政局跟踪评审申请。

（4）洪洞县大槐树镇李堡村道路硬化工程，2021年4月22日，项目取得洪洞县财政局跟踪评审申请。

（5）洪洞县漠河1号桥2号桥桥头连接线工程，2020年10月26日，项目取得洪洞县财政局跟踪评审申请。

**4.项目建设及进展情况**

（1）洪洞309线-曲亭村道路硬化工程，本项目于2020年10月24日开工，2020年11月12日完工。本项目已完工投入使用，结算审核价为388465元。

（2）洪洞县淹底乡敬圣村通村公路硬化工程，本项目于2020年10月28日开工，2020年11月16日完工。本项目已完工投入使用，结算审核价为312464元。

（3）洪洞县广胜寺镇北郇村道路硬化工程，本项目于2020年10月28日开工，2020年11月11日完工。本项目已完工投入使用，结算审核价为281524元。

（4）洪洞县大槐树镇李堡村道路硬化工程，本项目于2021年4月25日开工，2021年5月15日完工。本项目已完工投入使用，结算审核价为338226元。

（5）洪洞县漠河1号桥2号桥桥头连接线工程，本项目于2020年10月29日开工，2020年11月29日完工。本项目已完工投入使用，结算审核价为311908元。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 霍州市交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：霍州市交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 霍州市交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111409820127951979 |
| 机构地址 | 霍州市滨河南路42号 |
| 负责人 |  荀彦龙 |

**二、债券资金拨付情况**

2021年度，霍州市交通运输局共收到拨付的债券资金92万元，其中：一般债券资金92万元，具体情况如下：

1.2021年01月05日，霍州市财政局拨付债券资金92万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年03月31日，霍州市交通运输局“四好农村路”项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.03.11 | 四好农村路建设监理费 | 21.0000. |
| 2 | 2021.03.11 | 四好农村路建设监理费 | 7.0000 |
|  3 | 2021.03.11 | 四好农村路建设监理费 | 15.0000 |
| 4 | 2021.03.11 | 四好农村路建设监理费 | 20.0000 |
| 5 | 2021.03.11 | 四好农村路建设监理费 | 10.0000 |
| 6 | 2021.03.11 | 四好农村路建设监理费 | 19.0000 |
| **合 计** | **92.0000** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为霍州市“四好农村路”建设项目。

**1.项目基本情况**

霍州市“四好农村路”建设项目包括“窄路基路面拓宽”改造工程45条176.302公里；安全生命防护工程58条264.896公里；“畅返不畅”整治工程12条24.555公里。

**2.项目投资及资金来源**

霍州市“四好农村路”建设项目总投资20473.4万元，资金来源为上级补助和地方自筹。

**3.项目审批情况**

2018年1月29日，项目取得霍州市发展和改革局《关于霍州市2018年“四好农村路”建设项目（建制村通硬化路改造工程、安全生命防护工程）工程可行性研究报告的批复》（霍发改审批发[2018]9号）、《关于霍州市2019年“四好农村路”建设项目工程可行性研究报告的批复》（霍发改审批发[2018]10号）。

2018年9月25日，项目取得霍州市交通运输局《关于霍州市2018年“四好农村路”建设项目（建制村通硬化路改造工程、安全生命防护工程）一阶段施工图设计的批复》（霍政交[2018]47号）。

2018年10月10日，项目取得霍州市交通运输局《关于霍州市2019年“四好农村路”建设项目（建制村通硬化路“畅返不畅”整治工程）一阶段施工图设计的批复》（霍政交[2018]51号）。

2019年6月19日，项目取得霍州市交通运输局工程项目施工许可。（JTG[2019]01号）

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年3月开工建设，目前完成路面约140公里，建安费10000余万元。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 古县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：古县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 古县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111409270128205911 |
| 机构地址 | 岳秀街88号 |
| 负责人 | 贾辉  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，古县交通运输局共收到拨付的债券资金191万元，其中：一般债券资金191万元。具体情况如下：

1.2020年3月10日，临汾市财政局拨付债券资金191万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年3月19日，古县交通运输局四好农村路和三大板块旅游公路项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.3.19 | 2020年“四好农村路”安全防护工程（第一标段） | 25 |
| 2 | 2021.3.19 | 2020年“四好农村路”安全防护工程（第二标段） | 20 |
|  3 | 2021.3.19 | 永乐乡“四好农村路”养护提质改造工程款 | 20 |
| 4 | 2021.3.19 | 北平镇、古阳镇“四好农村路”养护提质改造及窄路基面拓宽改造工程（上辛佛-凌云） | 36 |
| 5 | 2021.3.19 | 2020年“四好农村路”建设窄路基路面改造工程（偏涧-青树埝线） | 90 |
| **合 计** | **191** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为四好农村路市级补助项目。

**1、项目基本情况**

（1）2020年“四好农村路”安全防护工程（第一标段）

第一标段由山西华远瑞通建设有限公司实施，实施27.7公里。

（2）2020年“四好农村路”安全防护工程（第二标段）第二标段由山西宝路通路桥工程有限公司实施，实施16.1公里。

1. 永乐乡“四好农村路”养护提质改造工程

毛儿庄至永乐线，路线总长4.124公里，主要工程量为挖除水泥混凝土路面3819㎡，新建混凝土路面4321㎡，新建边沟270m。

范寨至三庄线，路线总长2.998公里，主要工程量为挖除水泥混凝土路面217㎡，新建混凝土路面2998㎡，新建边沟680m。由宙宏建设集团有限公司实施。

1. 北平镇、古阳镇养护提质改造工程及窄路基路面拓宽改造工程（上辛佛-凌云）

北平至卢家庄线，路线总长3.44公里，主要工程量为挖除水泥混凝土路面2632㎡，新建混凝土路面3045㎡，15cm砂砾垫层413㎡，清理土方311m³，增设错车道7处。

北凌线至圪台村线，路线总长0.879公里，主要工程量为挖除水泥混凝土路面140㎡，新建混凝土路面1185㎡，15cm砂砾垫层1547㎡，借土方401m³，清理土方1560m³。

第安线至石洼线，路线总长1.03公里，主要工程量为挖除水泥混凝土路面675㎡，新建混凝土路面675㎡，15cm砂砾垫层906㎡，借土方900m³。

古阳至江水坪线，路线总长2.288公里，主要工程量为挖除水泥混凝土路面480㎡，新建混凝土路面1011㎡，15cm砂砾垫层531㎡，增设错车道5处。

上辛佛-凌云全长1.065公里，路基挖方6166立方米，填方166立方米，18cm水泥混凝土面层，15cm水泥混凝土基层。全线共设管线交叉1处。由山西华远瑞通建设有限公司实施。

（5）2020年“四好农村路”建设窄路基路面改造工程（偏涧-青树埝线）

项目全长7.956公里，全线路基挖方96883.3立方米，填方15989.4 立方米。全线共计边沟加固2931米，路基防护（挡土墙）工程115米。18cm水泥混凝土面层，16cm水泥稳定碎石基层。利用原路路段采用：18cm水泥混凝土面层，18cm水泥稳定碎石基层。全线新建涵洞8道。由河南城洲建设工程有限公司实施。

**2、项目投资及资金来源**

上述项目总投资1981.7万元。资金来源为上级补助及县政府配套，按补助比例上级补助应到588.88万元，实到499万元，剩余为政府配套。截至目前，上级补助已全部支付。

**3、项目审批情况**

2018年古县发展改革和经济信息化局《关于古县交通运输局“四好农村路”建设项目工程可行性研究报告的批复》（古发改审批〔2018〕3号）。

2020年古县交通运输局《关于2020年农村公路安全生命防护工程施工图设计的批复》（古政交字〔2020〕19号）。

2020年古县交通运输局《关于2020年“四好农村路”养护提质改造工程施工图设计的批复》（古政交字〔2020〕84号）。

2020年古县交通运输局《关于2020年“四好农村路”上辛佛至凌云窄路基路面拓宽改造工程施工图设计的批复》（古政交字〔2020〕80号）。

2020年古县交通运输局《关于2020年“四好农村路”偏涧至青树埝线窄路基路面拓宽改造工程施工图设计的批复》（古政交字〔202082号）。

**4、项目建设及进展情况**

上述目于2020年6月开工建设，截至目前，所有项目均已完工。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 安泽县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：安泽县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 安泽县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111426284081309688 |
| 机构地址 | 安泽县滨河南路55号 |
| 负责人 | 郭红江  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，安泽县交通运输局共收到拨付的债券资金68万元，其中：一般债券资金68万元

**三、债券资金使用情况**

截至2021年6月，安泽县交通运输局债券资金68万元未支付。

1. **债券资金对应的投资项目**

 一般债券资金对应的投资项目为安泽县交通运输局建设项目。

**1.项目基本情况**

该项目主要是对安泽县红叶岭至瞭望塔路段安装波形护栏，此项目的主要工程量有：1、拆除混凝土护栏800根（规格：1.28m×0.15m×0.15m）；2、波形钢护栏：2052m；3、轮廓标：24个。

**2.项目投资及资金来源**

安泽县红叶岭至瞭望塔路段安装波形护栏工程项目估算总投资56万元，资金来源为上级补助资金。

**3.项目建设及进展情况**

本项目于2020年11月27日开工建设。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年底，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 浮山县城乡建设和交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：浮山县城乡建设和交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 浮山县城乡建设和交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140929013830589D |
| 机构地址 | 浮山县西环北街5号 |
| 负责人 | 康忠强  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，浮山县城乡建设和交通运输局到拨付的债券资金87万元，其中：一般债券资金87万元，具体情况如下：

2020年12月31日，浮山县财政局拨付债券资金87万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年3月2日，浮山县城乡建设和交通运输局浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.2.9 | 支付工程进度款 | 72.00 |
| 2 | 2021.3.2 | 支付工程进度款 | 15.00 |
| **合 计** | **87.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

1. **债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北后线-后唐阁河公路改造项目 （三标段）、浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北庄-杜村公路改造工程（第四标段）。

**1.项目基本情况**

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北后线—后唐阁河改造工程（第三标段），路线全长3.87公里，路基宽度采用5.5米，路面宽度4.5米，面层为水泥混凝土。主要工程内容：挖土方、填土方、水泥混凝土路面、边沟、波形护栏等。

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北庄-杜村公路改造工程（第四标段），路线全长4公里。路基宽度5.5m，路面宽度4.5m，面层为水泥混凝土。主要工程内容：挖土方、填土方、水泥混凝土路面、边沟、波形护栏等。

**2.项目投资及资金来源**

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北后线—后唐阁河改造工程（第三标段）：估算总投资355.7954万元，资金来源为：上级补助和地方配套。

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北庄-杜村公路改造工程（第四标段）：估算总投资295.7272万元，资金来源为：上级补助和地方配套。

**3.项目审批情况**

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北后线—后唐阁河改造工程（第三标段）：

①2018年2月7日，项目取得浮山县发展改革和经济信息化局《关于浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”项目可行性研究报告的批复》（浮发经审批发[2018]2号）。

②2018年6月20日，项目取得浮山县交通运输局《关于浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北后线—后唐阁河改造工程一阶段施工图设计的批复》（浮交审批发[2018]34号）。

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北庄-杜村公路改造工程（第四标段）：

①2018年2月7日，项目取得浮山县发展改革和经济信息化局《关于浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”项目可行性研究报告的批复》（浮发经审批发[2018]2号）。

②2018年6月20日，项目取得浮山县交通运输局《关于浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北庄-杜村改造工程一阶段施工图设计的批复》（浮交审批发[2018]33号）。

**4.项目建设及进展情况**

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北后线—后唐阁河改造工程（第三标段），于2018年10月11日开工建设，2019年4月19日完工。完成投资258.6994万元（审计金额），占估算总投资的72.7%。

浮山县“四好农村路”建制村通硬化路“畅返不畅”北庄-杜村公路改造工程（第四标段），于2018年10月18日开工建设，2019年6月30日完工。完成投资243.3627万元（审计金额），占估算总投资的 82.3%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 吉县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：吉县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 吉县交通运输局 |
| 机构性质 | 机　关 |
| 统一社会信用代码 | 11140930012835427W |
| 机构地址 | 吉县新城综合服务中心大楼5层 |
| 负责人 | 陈　鹏  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，吉县交通运输局共收到拨付的债券资金258万元，其中：“四好农村路”52万元，三大板块旅游公路206万元。全部是一般债券资金。具体情况如下：

2021年3月1日，吉县财政局拨付债券资金258万元。

**三、债券资金使用情况**

截至2021年6月，吉县交通运输局债券资金258万元未支付。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为吉县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

2020年吉县“四好农村路”村道咀头-高圪塔等5条路路面改造工程5项，总里程18.032公里，全线设计在原线形的基础上，对该项目进行路面设计，路面结构采用水泥路面，在不大于300米的距离内选择有利地点增设错车道以便双向车辆通行，完善标线、标志牌、护栏等交通工程及沿线设施工程。

三大板块旅游公路黄河主线工程吉县段大宁界至姚家畔段二期项目起点位于大宁县吉县县界文城乡仁义村西，接大宁县沿黄扶贫旅游公路，终点：文城乡姚家畔，线路长55.758公里。按照三级公路技术标准进行设计，设计速度采用30 km/h，路基宽度为7.5m，项目估算总投资78399万元。

**2.项目投资及资金来源**

吉县“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目估算总投资80546.1023万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

**（1）“四好农村路”建设项目**

2020年4月8日，项目取得吉县自然资源局《关于吉县“四好农村路”咀头－高圪塔等五条公路原路面改造工程的用地意见》（吉自然资[2020]10号）。

2020年4月15日，项目取得吉县行政审批局《关于吉县“四好农村路”咀头－高圪塔等五条公路原路面改造工程可行性研究报告的批复》（吉行政审批[2020]7号）。

2020年5月29日，项目取得吉县交通运输局《关于吉县“四好农村路”咀头－高圪塔等五条公路原路面改造工程施工图设计的批复》（吉交办字[2020]79号）。

**（2）三大板块旅游公路建设项目**

2020年4月17日，项目取得吉县自然资源局《关于黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段建设项目用地选址的意见》（吉自然资函[2020]16号）。

2020年4月17日，项目取得吉县行政审批服务管理局关于《黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段可行性研究报告》的批复（吉行政审批发[2020]8号）。

2020年10月17日，项目取得山西省交通运输厅四好农村村建设领导组办公室《关于黄河一号旅游公路临汾市吉县境内大宁吉县界至吉县姚家畔段两阶段初步设计监督指导意见》（晋交“四好办”[2020]57号）。

2020年12月2日，项目取得吉县行政审批服务管理局关于《黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段两阶段初步设计》的批复（吉行政审批发[2020]61号）。

2021年2月20日，项目取得临汾市行政审批服务管理局关于《黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段两阶段施工图设计》的批复（临行审发[2021]75号）。

**4.项目建设及进展情况**

“四好农村路”于2020年8月开工建设，计划2020年12月31日全部完成并投入使用。

黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段建设项目于2021年1月开工建设，计划2022年12月31日全部完成并投入使用。

本项目正在紧张施工中。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 乡宁县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：乡宁县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 乡宁县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140931554118764Q |
| 机构地址 | 乡宁县滨河东路66号 |
| 负责人 | 刘玉杰  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，乡宁县交通运输局共收到拨付的债券资金1063万元，其中：一般债券资金1063万元，具体情况如下：

2020年12月31日，乡宁县财政局拨付债券资金1063万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年6月30日，乡宁县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.2.09 | 支付工程进度款 | 244 |
| 2 | 2021.6.28 | 支付工程进度款 | 643.12 |
| 3 | 2021.6.28 | 支付监理费 | 26 |
| 4 | 2021.6.28 | 支付地灾评估费 | 25.88 |
| 5 | 2021.6.28 | 支付全过程跟踪审计费 | 38 |
| 6 | 2021.6.28 | 支付防洪评价费 | 86 |
|  **合 计** | **1063** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为乡宁县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路项目建设项目。

**1.项目基本情况**

黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段工程起点位于乡宁县与吉县交界处，与临汾市沿黄扶贫旅游公路吉县段终点相接（沿黄吉县段，三级公路，路基宽7.5m），路线整体沿黄河呈现南北走向，部分路段利用原沿黄线走廊带布线，从桩号K1+000处开始偏离旧路，沿黄河一侧根据地形自然起伏合理展线，架桥跨沟，在桩号K8+500处回到原沿黄线，继续沿旧路布线，途径小滩村、师家滩村、石坪村、井子滩村，终点以桥梁方式跨越乡宁县于河津市交界处，路线终点桩号为K22+068.444，路线全长22.068公里。新建三级公路，路基宽度7.5/8.5米(腰黄线利用段路基宽度为8.5米)，全线大桥2642米/13座，中桥132米/2座，涵洞54道，桥涵设计荷载等级采用公路—Ⅱ级，设计时速30公里/小时。

四好农村路窄路基路面拓宽改造工程包括柴岭至乔院4.042公里、寺院至门家沟线6.043公里、柴家岭至南垣10.376公里、十交线至岭西村线（岭西）3.197公里、王咀店至寺下4.812公里、西村路口至安汾6.36公里、交口至梵王寺(梁坪、武家河)9.86公里、青马至陡坡3.558公里、光华至土霍5.492公里、崖下至鹤坡线4.397公里、高家坡至辛庄6.414公里、岭玉-孝义6.166公里、南嶂至幸福湾4.462公里、韩家塔至吉家原5.307公里、柳沟至牛家地坪线7.84公里、李家峪至支家庄5.743公里，16条路94.069公里。

**2.项目投资及资金来源**

黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段工程预算投资金额为52036.6729万元,其中：省级补助资金占总投资的18%，市级补助资金占总投资的10%，地方债券资金占总投资的40%，其余32%由地方政府自筹。

四好农村路2020年投资金额13665万元，其中：省级补助资金占总投资的10%，市级补助资金占总投资的18%，其余由县政府自筹。

**3.项目审批情况**

（一）2019年7月23日，项目取得乡宁县发展和改革局《关于黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段工程可行性研究报告的批复》（乡发改审批〔2019〕026号）。

2019年8月12日，项目取得乡宁县发展和改革局《关于黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段工程初步设计的批复》（乡发改审批〔2019〕029号）。

2019年10月10日，项目取得临汾市交通运输局《关于黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段两阶段施工图设计的批复》（临交建管字〔2019〕322号）。

（二）2018年3月28日，项目取得乡宁县发展和改革局《关于乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）工程可行性研究报告的批复》（乡发改发〔2018〕35号）

**4.项目建设及进展情况**

黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段工程于2020年03月开工建设，计划2021年12月31日全部完成并投入使用。目前路基土石方已基本完工，桥梁构造物等正在施工。截止2021年07月31日已完成投资40358万元，占估算总投资的77.5%。

四好农村路于2020年5月开工建设，于2020年10月已全部完工。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 蒲县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：蒲县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 蒲县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 111409320128453696   |
| 机构地址 | 蒲县昌平大街19号  |
| 负责人 | 张晋峰 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，蒲县交通运输局共收到拨付的一般债券资金134万元，具体情况如下：

2020年12月29日，临汾市财政局下达蒲县财政局一般债券资金134万元。

2021年3月16日县财政局下达蒲县交通运输局局一般债券资金134万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年3月16日，蒲县交通运输局“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目一般债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.3.16 | 支付工程进度款 | 134 |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为2020年养护提质工程建设项目。

**1.项目基本情况**

 2020年养护提质工程涉及蒲县克城镇、乔家湾乡、太林乡、古县乡、蒲城镇、黑龙关镇、山中乡、红道乡、薛关镇农村道路养护维修工程。

**2.项目投资及资金来源**

2020年养护提质工程计划总投资1124.68万元，资金来源为上级补助资金及政府配套资金。

**3.项目审批情况**

2019年8月16日，通过蒲县人民政府采购中心取得了项目成交通知书（蒲政采成字（2019）第001-1号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2020年9月10日开工建设，2021年2月25日完工决算，决算价1124.68万元，占总投资100%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 大宁县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：大宁县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 大宁县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140933012850475J |
| 机构地址 | 大宁县府东街17号 |
| 负责人 | 侯永刚 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，大宁县交通局共收到拨付的债券资金1086万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2020年12月31日，临汾市财政局拨付债券资金1086万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年6月30日，大宁县交通交通运输局三大板块、四好农村路建设项目本年度债券资金使用情况如下。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.02.04 | 支付工程设计服务费 | 66 |
| 2 | 2021.02.05 | 支付工程进度款 | 889 |
| 3 | 2021.02.05 | 支付工程进度款 | 9.56 |
| 4 | 2021.02.05 | 支付工程进度款 | 10.43 |
| 5 | 2021.02.08 | 支付工程进度款 | 0.5 |
| 6 | 2021.03.18 | 支付工程进度款 | 2.54 |
| 7 | 2021.03.18 | 支付四好农村路验收监测费 | 14.5 |
| 8 | 2021.03.18 | 支付工程进度款 | 0.2 |
| 9 | 2021.03.18 | 支付榆村客运站监测费 | 0.3 |
| 10 | 2021.04.01 | 支付安全生命防护工程设计费 | 3.52 |
| 11 | 2021.04.01 | 支付秋卜坪—山仁线鉴定费 | 9.19 |
| 1 2 | 2021.05.08 | 2020年农村公路改造费 | 13.13 |
| 13 | 2021.05.08 | 新二中公路工程监理费 | 8.4 |
| 14 | 2021.05.08 | 农村公路设计费 | 17 |
| **合 计** | **1044.27** |

本单位严格按照一般债券资金资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为四好农村路大宁县农村公路建设项目的设计费、监理费及检测费用。沿黄旅游公路建设项目的设计费、施工费及工程服务费用。

**1.项目基本情况**

四好农村路：大宁县农村公路建设项目为惠民工程，主要施工目的为将损坏严重公路或土路面进行重铺、修补或新建等，该项目实施极大的提升了群众出行条件，同时也能带动当地农副产品运输，为群众带来经济收入。为严格按照国家相关规定，严把工程质量关，必须凭请有资质的第三方进行设计、监理和检测，该债券资金197万元全部用于我县农村公路建设的设计费、监理费和检测费。

沿黄旅游公路，大宁县境内规划主线一条41.85公里，六条支线72.415公里。项目建成后，可全面提升县内旅游公路等级，完善旅游基础设施，对开发我县旅游资源，促进全县经济发展有积极的作用。同时该项目实施完成后，可将全县旅游景区景点连为一体，进一步促进大宁生态旅游和沿黄旅游发展。预计每年可接待游客近10万人次，实现年内旅游收入1.5亿元，带动沿线5个乡镇43个村委32483人口（其中包括贫困户10240人口）平均增收0.5万元左右。

**2.项目投资及资金来源**

大宁县农村公路建设设计、监理、检测总投资197万元，资金来源为政府出资。

黄河板块旅游公路临汾市大宁县沿黄主线、支线工程建设项目估算总投资93879万元，资金来源为政府补助资金58%（包括：省财政补助总投资的10%、省交通运输厅补助总投资的8%、省财政代临汾市县发行公路建设债券补助总投资的40%）54349.48万元，PPP模式解决39529.52万元。

**3.项目审批情况**

四好农村路审批情况：

2012年12月28日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第140300201200064号）。

2013年01月14日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第140300201300030号）。

2013年04月27日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市城乡规划展览馆项目可行性研究报告的批复》（阳发改投[2013]92号）。

2015年03月23日，项目取得临汾市郊区人民政府《关于临汾市规划局使用土地的批复》（阳郊政拨土字[2015]2号）。

2015年07月，项目取得临汾市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201507100701）。

沿黄旅游公路项目审批：

主线工程2018年11月20日，大宁县发展改革和信息化局以大发信审批发[2018]45号文件批复立项。

支线（古乡-麦留段、山中-三多段、二郎山林区管护站-吉县界段、葛口-榆村段、）于2018年1月9日大宁县发展改革和信息化局以大发信审批发[2018]3号、大发信审批发[2018]4号、大发信审批发[2018]5号、大发信审批发[2018]6号文件批复立项。支线（榆村-金疙瘩段）于2019年2月18日大宁县发展改革和信息化局以大发信审批发[2019]3号文件批复立项。

**4.项目建设及进展情况**

沿黄旅游公路建设项目于2019年12月开工建设，计划2025年12月全部完成并投入使用。

本项目目前已完成两条支线，主线工程完成75%。

截止2021年06月30日已完成投资约44000万元，占估算总投资的46.86%。

四好农村路：

项目于2020开工建设，现已全部完成并投入使用。

截止2021年06月30日已支付农村公路设计、监理及检测费7,360.48万元。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# **永和县交通运输局**

# **债券存续期信息公示**

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：永和县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 永和县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140934012855209Y |
| 机构地址 | 永和县河口路1号 |
| 负责人 |  任佼晟 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，永和县交通运输局共收到拨付的债券资金1309万元，其中：一般债券资金1309万元。具体情况如下：

1.2021年2月4日，永和县财政局拨付债券资金223万元。

2.2021年2月18日，永和县财政局拨付债券资金1086万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年4月6日，永和县交通运输局四好农村路"和三大板块旅游公路本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.2.9 | 支付四好农村路畅返不畅工程款 | 40.0987 |
| 2 | 2021.2.9 | 支付四好农村路设计费、监理费 | 144.3620 |
|  3 | 2021.3.15 | 支付四好农村路设计费 | 17.00 |
| 4 | 2021.3.18 | 支付四好农村路监理费 | 21.5393 |
| 5 | 2021.4.6 | 支付三大板块旅游公路工程款 | 1086.00 |
| **合 计** | **1309.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为永和县四好农村路"和三大板块旅游公路建设项目。

**1.项目基本情况**

“四好农村路”畅返不畅工程，该项目共19.5公里，主要建设内容：路基工程、路面工程、排水与防护工程、涵洞工程。

三大板块旅游公路工程“黄河一号”旅游公路（永和段）工程，主、支线全长150.291公里，项目采用PPP模式建设，总投资149297万元。主线5段长118.737公里（含利用段2条30.3公里），投资131616万元；支线2条31.554公里，投资17681万元。

**2.项目投资及资金来源**

“四好农村路”畅返不畅工程总投资1141万元，上级补助40%，剩余资金县级配套。

三大板块旅游公路工程总投资14.9亿元，资金来源为：政府债券资金40%，省交通厅补助8%，省财政补助10%，市级资金10%，剩余32%县自筹。

**3.项目审批情况**

“四好农村路”2017年畅返不畅完善提质工程于2017年9月26日经永和县发展和改革局永发改审批发〔2017〕99号文件进行了工程可行性研究报告批复；2018年1月5日经永和县交通运输局永交发[2018〕6号、7号、8号、9号文件进行了项目施工图设计批复。

三大板块旅游公路工程于2017年9月25日，经永和县发展和改革局永发改审批发〔2017〕97号文件进行了工程可行性研究报告批复。2017年9月29日，经临汾市交通运输局临市交公字〔2017〕309号文件进行了施工图设计批复。

**4.项目建设及进展情况**

“四好农村路”畅返不畅工程于2018年3月8日开工建设，2018年10月29日交工验收，完成投资1141万元。

三大板块旅游公路工程于2017年10月开工，计划于2021年11月底完工，截至目前完成投资12.5亿元。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 隰县交通运输局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：隰县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 隰县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140935012860075G |
| 机构地址 | 隰县西大街29号 |
| 负责人 |  史勇辉 |

**二、债券资金拨付情况**

2021年度，隰县交通运输局共收到拨付的债券资金170万元，其中：一般债券资金170万元。具体情况如下：

1.2021年2月5日，隰县财政局拨付债券资金170万元。

**三、债券资金使用情况**

截止目前，隰县交通运输局黄土—石坡、回珠—无鲁、白家岔—汪家沟公路改造工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.02.10 | 支付黄土—石坡工程进度款 | 80.00 |
| 2 | 2021.02.10 | 支付回珠—无鲁工程进度款 | 50.00 |
|  3 | 2021.02.10 | 支付白家岔—汪家沟工程进度款 | 40.00 |
| **合 计** | **170.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为隰县交通运输局建设项目。

**1.项目基本情况**

①隰县交通运输局实施的黄土—石坡建制村公路改造工程起点位于隰县黄土镇黄土村，与原路线接点顺接；终点位于隰县黄土镇石坡村。全线长5.598km。路基宽度拟采用5.5m。设计行车速度为15km/h，行车道宽度为3.5m，两侧设置土路肩2\*1.0m。全线路面采用沥青混凝土路面，路面结构形式为:15cm砂砾垫层+15cm水稳碎石底基层+18cm水稳碎石基层+5cm中粒式沥青混凝土面层(总厚度53cm）。

②隰县交通运输局实施的回珠—无鲁公路改造工程该项目为旧路改造工程，里程7.021km。拟定采用建制村通硬化路技术标准，设计速度采用15公里/小时，路基宽度采用5.5米，路面结构采用水泥面层。汽车荷载等级为公路-II级，项目具有良好的国民经济效益和一定的抗风险能力。

③隰县交通运输局实施的白家岔—汪家沟公路改造工程，该项目起点位于隰县龙泉镇白家岔村，终点位于汪家沟村，路线全长3.918公里。路基宽度5.5米，路面宽度5.0米，全线采用沥青砼路面，路面结构形式为:5cm中粒式沥青混凝土面层+18cm水泥稳定碎石基层+15cm水泥稳定碎石底基层+15cm砂砾垫层。(总厚度53cm）。

**2.项目投资及资金来源**

①隰县交通运输局实施的黄土—石坡公路改造工程项目，总投资835.4728万元，资金来源于申请上级资金和县级财政筹措。

②隰县交通运输局实施的回珠—无鲁公路改造工程，总投资：1331.0941万元，资金来源于申请上级资金和县级财政自筹。

③隰县交通运输局实施的白家岔—汪家沟公路改造工程，总投资646.8812万元，资金来源于申请上级资金和县级财政自筹。

**3.项目审批情况**

①2018年5月22日，项目取得隰县发展改革和经济信息化局关于隰县黄土—石坡建制村道路改造工程可行性研究报告批复。（隰发信发（2018）46号）。

②2018年5月22日，项目取得隰县发展改革和经济信息化局关于隰县回珠—无鲁建制村道路改造工程可行性研究报告批复。（隰发信发（2018）37号）。

③2018年5月22日，项目取得隰县发展改革和经济信息化局关于隰县白家岔—汪家沟建制村道路改造工程可行性研究报告批复。（隰发信发（2018）39号）。

**4.项目建设及进展情况**

 ①隰县黄土—石坡建制村道路改造工程项目于2018年07月06日开工建设，计划2018年12月31日全部完成。目前该项目已完工，未评审。截止目前为止，已完成投资731.3704万元，占估算总投资的87.54%。

②隰县回珠—无鲁建制村道路改造工程项目于2018年07月01日开工建设，计划2018年12月31日全部完成并投入使用。截止目前为止已完成投资1331.0941万元，占估算总投资的100%。

③隰县白家岔—汪家沟建制村道路改造工程项目于2018年07月27日开工建设，计划2018年12月31日全部完成并投入使用。截止目前为止已完成投资432.5808万元，占估算总投资的66.87%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 汾西县财政局

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：汾西县交通运输局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 汾西县交通运输局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140936012865466U |
| 机构地址 | 汾西县交通大厦 |
| 负责人 | 师永龙 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，汾西县交通运输局共收到拨付的债券资金101万元，其中：一般债券资金101万元。具体情况如下：

2020年12月25日，汾西县财政局拨付债券资金101万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年03月15日，汾西县交通运输局“四好农村路”建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2021.03.15 | 支付项目资金 | 101.00 |
| **合 计** | **101.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为汾西县交通运输局“四好农村路”建设项目。

**1.项目基本情况**

2017、2018“四好农村路”建设总里程281公里，包括撤并建制村通硬化路、窄路基路面拓宽、畅反不畅、安全生命防护工程、乡村道路附属工程建设项目。

**2.项目投资及资金来源**

汾西县交通运输局“四好农村路”建设项目估算总投资20748.5654万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2017年12月15日，项目取得汾西县发展改革和信息化局《关于汾西县2017年“四好农村公路”建设工程可行性研究报告的批复》（汾发改审批发〔2017〕35号）。

2017年12月15日，项目取得汾西县发展改革和信息化局《关于汾西县2018年“四好农村公路”建设工程可行性研究报告的批复》（汾发改审批发〔2017〕36号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2019年05月开工建设，计划2021年12月全部完成并投入使用。

本项目已完成主体建设，还有20公里未完成。

截止2021年03月15日已完成投资7612.42万元，占估算总投资的88.24%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市人民医院

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市人民医院。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市人民医院 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 141002407940184P |
| 机构地址 | 临汾市滨河西路彩虹桥西 |
| 负责人 |  苏学峰 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市人民医院共收到拨付的债券资金8400万元，其中：其他专项债券资金8400万元。具体情况如下：

1.2020年1月31日，临汾市财政局拨付债券资金8400万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年5月10日，临汾市人民医院专项债券建设项目施工完成，竣工结算后专项债券将全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
|  1 | 2020.8 | 支付工程进度款 | 535.26 |
|  2 | 2020.8 | 支付建设项目设计费 | 19.5 |
| 3 | 2020.8 | 支付精装修设计费 | 72.5 |
| 4 | 2020.8 | 支付空调设备进度款 | 103.8 |
| 5 | 2020.8 | 支付工程进度报量款 | 234.92 |
| 6 | 2020.8 | 支付工程进度报量款 | 112.94 |
| 7 | 2020.9 | 支付工程进度款 | 370.72 |
| 8 | 2020.9 | 支付10KV配电工程预付款 | 31.09 |
| 9 | 2020.9 | 支付电梯、空调、儿科楼石材、东西配楼石材60%进度款 | 195.81 |
| 10 | 2020.9 | 支付工程材料预付款 | 1000 |
| 11 | 2020.10 | 支付2020年8月份工程进度款 | 507.35 |
| 12 | 2020.11 | 支付燃气设计款 | 2.49 |
| 13 | 2020.11 | 支付燃气进度款 | 10.82 |
| 14 | 2020.11 | 支付10KV配电工程设计款 | 8.09 |
| 15 | 2020.11 | 支付10KV配电工程预付款 | 133.53 |
| 16 | 2020.12 | 支付室外工程勘察费 | 3 |
| 17 | 2020.12 | 支付室外工程10%预付款、50%安全文明施工款 | 73.81 |
| 18 | 2020.12 | 支付2020年10月份工程进度款 | 120 |
| 19 | 2021.1 | 支付监理进度款 | 24.59 |
| 20 | 2021.1 | 支付2020年12月工程进度款 | 1510.4 |
| 21 | 2021.1 | 支付精装修设计费 | 58 |
| 22 | 2021.1 | 支付10KV配电工程预付款 | 65 |
| 23 | 2021.1 | 支付室外工程进度款 | 280 |
| 24 | 2021.1 | 支付工程竣工结算款 | 9.21 |
| 25 | 2021.2 | 支付配套工程预算编制费 | 3.73 |
| 26 | 2021.5 | 高可靠性供电费用 | 75.6 |
| 26 | 2021.6 | 支付2021年4月工程进度款 | 315.74 |
| 27 | 2021.6 | 支付室外工程进度款 | 126.64 |
| 28 | 2021.6 | 支付工程进度款 | 134.28 |
| **合 计** | 6138.82 |

单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

专项债券对应的投资项目为临汾市人民医院全科医生临床培养基地、儿科住院楼及专家周转房建设项目二次结构、安装、装修等建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市人民医院全科医生临床培养基地、儿科住院楼建设项目是被省、市列入“百日百项工程”重点督导的项目。全科医生临床培养基地、儿科住院楼项目资金来源中央预算内资金和地方政府配套资金；专家周转房建设项目是由地方政府配套资金投资的临汾市重点建设项目，三项目联建，是为了更好的发挥和利用20亩预留地的真正使用价值。

临汾市人民医院全科医生临床培养基地建设项目建设规模和内容主要包括培养基地7600平方米，框架剪力结构，主要功能包括全科医生模拟训练中心、示范教室、多功能教学、学生宿舍等。

临汾市人民医院儿科住院楼建设项目建设规模和主要建设内容：建筑面积8550平方米，设计总床位数185，框架剪力结构，主要功能包括门诊、门诊大厅、手术室、儿科病房、NICU等。

临汾市人民医院专家周转房建设项目建设规模和主要建设内容包括：总建筑面积24616平方米（其中地上建筑面积14661平方米，地下建筑面积9955平方米），地上11层、地下2层，采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。东西配楼用房地上3层、地下一层。地下车库1层。包括专家周转房及地下建筑、绿地、道路、室外公用配套工程等。

**2.项目投资及资金来源**

全科医生临床培养基地项目总投资3625万元，资金来源为申请中央预算内资金支持外（中央预算资金为1600万元，于2014年9月17日到位；省政府配套资金为600万元，于2015年8月4日到位），其余由地方政府配套和医院自筹解决；

（2）儿科住院楼建设项目总投资4260万元，资金来源为申请中央预算内资金支持外(中央预算资金为2900万，于2014年9月17日到位；省政府配套资金为970万元，于2015年8月4日到位），其余由地方政府配套解决；

（3）专家周转房总投资7116.5万元，由临汾市人民政府安排资金解决。

**3.项目审批情况**

2014年7月18日，全科医生临床培养基地建设项目取得山西省发展和改革委员批复《关于临汾市人民医院全科医生临床培养基地建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改科教发[2014]521号）。

2014年7月21日，儿科住院楼建设项目取得山西省发展和改革委员批复《关于临汾市人民医院儿科住院楼建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改科教发[2014]462号）。

2015年5月12日，专家周转房建设项目取得临汾市发展与改革委员会批复《关于临汾市人民医院专家周转房建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批[2015]37号）。

2015年03月23日，项目取得临汾市人民政府《中华人民共和国国有土地使用证》（临国用（2014第0026号）。

2015年5月22日取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第[2015]00012号）证书。

2015年11月24日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》。

2017年3月15日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2016年07月开工建设，计划2019年1月全部完成并投入使用。

本项目目前施工完成，正进行竣工验收和结算。

截止2019年6月31日已完成支付6138.82万元，占估算总投资的73.08%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市中心医院

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市中心医院。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市中心医院 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 1214090073401433XF |
| 机构地址 | 临汾市解放西路17号 |
| 负责人 | 郭淑明  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市中心医院共收到拨付的债券资金22000万元，其中：专项债券资金22000万元。具体情况如下：

1.2020年02月19日，临汾市财政局拨付债券资金22000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2021年6月30日，临汾市中心医院心脑血管综合楼项目本年度债券资金使用情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.04.30 | 预支10KV增容工程款 | 143.40 |
| 2 | 2020.04.30 | 预支渣土运输费 | 10 |
|  3 | 2020.5.22 | 心脑血管楼项目方案及施工图设计费75%(上海颐景建筑设计有限公司) | 184.03 |
| 4 | 2020.5.25 | 心脑血管综合楼建设项目监理费20% | 65.74 |
| 5 | 2020.05.25 | 10KV电缆迁改线路工程设计费 | 1.5 |
| 6 | 2020.5.25 | 10KV电缆迁改材料费 | 6.59 |
| 7 | 2020.5.25 | 10KV增容工程设计费 | 9.2 |
| 8 | 2020.5.25 | 心脑血管楼安全文明施工费 | 216.33 |
| 9 | 2020.5.25 | 预付心脑血管综合楼工程款20% | 652.04 |
| 10 | 2020.08.04 | 土方外运工程造价咨询费 | 0.79 |
| 11 | 2020.08.18 | 预付心脑血管楼工程款 | 466.74 |
| 12 | 2020.09.18 | 付心脑血管楼第一期工程款 | 1000 |
| 13 | 2020.10.28 | 付心脑血管楼第一期工程款 | 408.13 |
| 14 | 2020.11.24 | 预支工程人员工资保证金 | 70 |
| 15 | 2020.11.30 | 跟踪审计费 | 27 |
| 16 | 2020.12.09 | 第一次进度余款 | 10.31 |
| 17 | 2020.12.09 | 第二次进度款  | 437.27 |
| 18 | 2020.12.31 | 第三次进度款 | 615.08 |
| 19 | 2020.12.31 | 第四次进度款 | 373.04 |
| 20 | 2020.12.31 | 付心血管项目造价咨询费 | 39.8 |
| 21 | 2021.2.20 | 第五次进度款 | 378.64 |
| 22 | 2021.2.20 | 第六次进度款 | 243.53 |
| 23 | 2021.4.27 | 第七次进度款 | 323.7 |
| 24 | 2021.5.26 | 第八次进度款 | 242.03 |
| 25 | 2021.5.26 | 付心脑血管综合楼建设项目监理费25% | 82.17 |
| 26 | 2021.6.4 | 付心脑血管综合楼室外及附属工程及供应中心净化工程 | 2.83 |
| 27 | 2021.6.8 | 预付心脑血管综合楼污水处理及室外工程款的20% | 97.39 |
| 28 | 2021.6.23 | 付心脑血管项目第九期进度款 | 258.97 |
| **合 计** | **6366.25** |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

专项债券对应的投资项目为临汾市中心医院心脑血管综合楼建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市中心医院心脑血管综合楼建设项目，拆除原有建筑面积22260平方米；新建一栋心脑血管综合楼，以及室外道路场地硬化、绿化等配套工程。心脑血管综合楼地上十二层，地下二层，总建筑面积33752平方米，其中：地上建筑面积22260平方米，地下建筑面积11492平方米。

临汾市中心医院心脑血管楼建设项目符合国家及山西省发展医疗卫生事业的要求，项目的实施可促进合理配置和利用医疗卫生资源，完善医疗卫生服务体，满足人们对医疗卫生保健总体的需求，对增强老百姓获得感、努力提升健康服务水平，为全市城乡居民提供优质的医疗保健服务，努力建设卫生强市、打造健康临汾，都将产生积极推动作用。

**2.项目投资及资金来源**

心脑血管楼建设项目总投资33081.95万元，目前收到财政补助款1500万元、2020年专项债券22000万元。

**3.项目审批情况**

2019年08月06日，项目取得临汾市发展改革委员会《关于临汾市中心医院心脑血管综合楼建设项目可行性研究报告的批复》

2019年11月08日，项目取得临汾市生态环境局尧都分局《关于临汾市中心医院心脑血管综合楼建设项目（变更）环境影响报告表的批复》

2019年12月06日，项目取得临汾市规划和自然资源局《建设工程规划许可证》（建字第141000201900125号）。

2020年04月14日，项目取得临汾市行政审批服务管理局《建筑工程施工许可证》（141001202004140101）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2020年04月开工建设，计划2021年12月31日全部完成并投入使用。

本项目已完成主体建筑，正在进行内部施工。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年底，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市第三人民医院

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市第三人民医院。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市第三人民医院 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12140900407940539Q |
| 机构地址 | 山西省临汾市尧都区区 五一东路48号 |
| 负责人 | 刁士琦  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市第三人民医院共收到拨付的地方债券7600万元，全部为普通专项债券资金，具体情况如下：

1.2020年01月23日，临汾市财政局拨付债券资金7600万元。

**三、债券资金使用情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 摘要 | 金额 |
| 临汾市第三人民医院异地建设项目 | 基建项目 | 3677.89 |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

普通专项债券资金对应的投资项目为临汾市第三人民医院异地建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市第三人民医院异地新建项目，占地面积45亩，总建筑面积32400.17平方米，主要建设内容为门诊医技综合楼（A栋、B栋）、消化科住院楼、营养厨房、科研教学用房、能源中心、附属用房、道路及场地硬化、绿化及室外基础配套设施建设。

**2.项目投资及资金来源**

新冠疫情应急建设项目项目估算总投资15000万元，资金来源为地方债券。

**3.项目建设及进展情况**

本项目于2017年6月开始实施，计划2023年2月全部完成并投入使用。

第一标段“门诊医技综合楼B栋--应急工程”由住建局成立项目部进行施工，该标段于2020年2月完成建设及竣工交接，完工后即作为专门收治“新冠肺炎”患者的病区使用。第二标段“消化科住院楼”于2020年8月初开工，目前实名制通道，疫情防控相关措施都已经完成，已经完成基坑挖掘工作，目前正在进行基坑土换填工作，工程稳步推进中。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市第五人民医院

# 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市第五人民医院。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市第五人民医院 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 121409004080700532 |
| 机构地址 | 临汾市尧都区尧庙镇政府北侧 |
| 负责人 | 冯斌  |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市第五人民医院共收到拨付的债券资金2500万元，其中：其他专项债券资金2500万元。具体情况如下：

1.2020年2月14日，临汾市财政局拨付债券资金2500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2020年12月31日，临汾市第五人民医院附属工程建设及门诊住院楼内部装修项目本年度债券资金已使用2387.3万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.3.15 | 支付监理服务费 | 15.00 |
| 2 | 2020.3.31 | 支付工程进度款 | 300.00 |
|  3 | 2020.3.31 | 支付工程进度款 | 500.00 |
| 4 | 2020.3.31 | 支付工程进度款 | 800.00 |
| 5 | 2020.4.26 | 支付工程进度款 | 250.00 |
| 6 | 2020.5.9 | 支付工程进度款 | 400.00 |
| 7 | 2020.6.9 | 支付监理服务费 | 15.00 |
| 8 | 2020.6.23 | 支付工程沉降观测款 | 1.00 |
| 9 | 2020.7.9 | 支付工程改造设计款 | 4.00 |
| 10 | 2020.7.14 | 支付消防改造款 | 0.30 |
| 11 | 2020.8.18 | 支付工程进度款 | 100.00 |
| 12 | 2020.9.30 | 支付监理服务费 | 2.00 |
| **合 计** | **2387.30** |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

普通专项债券对应的投资项目为临汾市第五人民医院附属工程建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市第五人民医院是市卫健委直属的公立精神疾病专科医院，主要担负着全市精神疾病患者的预防、治疗、康复和健康教育等工作，以及国家严重精神障碍管理治疗项目的实施和临汾市特殊贫困患者的救治工作。临汾市第五人民医院异地新建附属工程项目建设地址位于尧都区南外环路与规划枣林街交叉口，2017年5月异地新建附属工程建设项目立项。建筑面积3709平方米，总投资3182万元。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市第五人民医院附属工程建设项目估算总投资3182万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2012年6月15日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201200012号）。

2012年8月15日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第20120026号）。

2017年5月11日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市第五人民医院（原临汾市精神病医院）附属工程建设项目初步设计的批复》（临发改审批发[2017]39号）。

2012年9月13日，项目取得临汾市人民政府《关于临汾市精神病医院用地的批复》（临政征土（批）字[2012]53号）。

2018年8月29日，项目取得临汾市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201808290101）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2020年3月开工建设，计划2020年12月全部完成并投入使用。

本项目已完成主体建筑和内外部装修，正在进行验收评审。

截止2020年12月31日已完成投资2387.3万元，占估算总投资的75%。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

# 临汾市市政公用服务中心

# 2020年债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市市政公用服务中心。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市市政公用服务中心 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 1214090040700849 |
| 机构地址 | 临汾市尧都区平阳北街6号 |
| 负责人 | 赵成江 |

**二、债券资金拨付情况**

2020年度，临汾市市政公用服务中心共收到拨付的债券资金10000万元，其中其他专项债券资金10000万元。具体情况如下：

1.2020年5月28日，临汾市财政局拨付，临汾市市政公用服务中心关于临汾市第二污水处理厂提质改造工程债券资金2200万元。

2.2020年9月24日，临汾市财政局拨付临汾市市政公用服务中心关于临汾市污水处理厂提质改造工程建设项目债券资金7800万元。

**三、债券资金使用情况**

1.临汾市市政公用服务中心关于临汾市第二污水处理厂提质改造工程临财预[2020]61号文下达债券资金2200万元，已使用976万元，剩余资金1224万元结转2021年使用。

2.临汾市财政局拨付临汾市市政公用服务中心关于临汾市污水处理厂提质改造工程建设项目临财预【2020】135号文下达债券资金3800万元，已使用债券资金743万元，剩余资金3057万元结转2021年使用。

3.临汾市财政局拨付临汾市市政公用服务中心关于临汾市污水处理厂提标改造工程建设项目临财预【2020】204号文下达债券资金4000万元，已使用债券资金3498.47万元，剩余债券资金501.53万元结转2021年使用。

详见下列表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2020.08.11 | 支二污市政提质改造工程款 | 586.00 |
| 2 | 2020.09.15 | 支二污市政提质改造80%工程款 | 390.00 |
| **合计** | **976** |

临汾市第二污水处理厂提质改造建设项目支付明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
|  3 | 2020.07.13 | 支一污提质预付款 | 1772 |
| 4 | 2020.07.10 | 支一污提质改造预付款 | 279 |
| 5 | 2020.07.31 | 支一污提质改造工程款 | 858 |
| 6 | 20200.8.06 | 支帝华一污提质工程款 | 7.827774 |
| 7 | 2020.09.15 | 支一污提质改造57%工程款 | 557 |
| 8 | 2020.09.17 | 支一污提质监理费 | 18 |
| 9 | 2020.10.16 | 支污水处理厂提标改造绩效评价 | 1.0560 |
| 10 | 2020.12.15 | 支污水处理厂提质工程款 | 743 |
| 11 | 2020.09.17 | 支一污专家费 | 3.72 |
| 12 | 2020.11.18 | 支污水厂劳务服务费 | 1.86 |
| **合 计** | **4241.463774** |

临汾市第一污水处理厂提标改造建设项目支付明细

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

1. **债券资金对应的投资项目**

**（一）临汾市污水处理厂提标改造**

**1.项目基本情况**

临汾市污水处理厂提标改造项目是市委、市政府确定的城市建设重点工程。在原污水处理厂进行提质改造，工程规模为8万吨/日,原改良A2O改造为强化脱氮改良A2O+AO+MBBR工艺(生物池投加填料)，更换曝气器、内回流泵、推流器，改造鼓风机房,增加粉末活性炭投加系统等。

工程于2019年11月开工，2020年9月完工。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市污水处理厂提标改造项目计划投资金额9761万元。资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2019年5月15日，临汾市发改委以临发改审批发[2019]29号批复项目可研，估算投资9766万元。

2019年8月7日，临汾市发改委以临发改审批发[2019]51号批复项目初设，概算金额9761万元。

2015年6月23日，临汾市环保局以临环审函[2015]77号批复项目环境影响报告表。

**4.项目建设及进展情况**

工程于工程于2019年11月开工，2020年9月完工。目前正在进行工程结算。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

**（二）临汾市第二污水处理厂提标改造建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市第二污水处理厂提标改造项目是市委、市政府确定的城市建设重点工程。该工程主要建设内容有高效沉淀池、综合加药间、粉末活性炭投放间、生物除臭及机修间，还有一部分设备系统更新改造项目。概算批复总投资5559万元。

工程于2019年7月开工，2020年6月完工。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市第二污水处理厂提标改造项目计划投资金额5559万元。资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2018年12月18日，临汾市发改委以临发改审批发[2018]100号批复项目可研，估算投资5585万元。

2019年5月14日，临汾市发改委以临发改审批发[2019]28号批复项目初设，概算金额5559万元。

2015年6月23日，临汾市环保局尧都分局以尧环审函[2019]83号批复项目环评。

**4.项目建设及进展情况**

工程于2019年7月开工，2020年6月完工。目前正在进行工程结算。

**五、债券重大公开事项**

截止2020年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。