**临汾市（本级）2018年度**

**地方政府一般债券及专项债券存续期**

**信息公示**

**临汾市财政局**

**二〇一九年六月**

 **目 录**

[一、临汾市2018年经济发展概况 3](#_Toc22554)

[二、临汾市全市2018年度财政状况 3](#_Toc30583)

[三、临汾市2018年度新举借地方政府一般债券及专项债券使用情况 4](#_Toc19365)

[四、临汾市本级2018年度地方政府一般债券及专项债券使用情况 5](#_Toc6463)

[五、债券使用单位信息公示 5](#_Toc6463)

1.临汾市保障性安居工程投资有限公司[债券存续期信息公示 1](#_Toc6546)0

2.[临汾市市政公用服务中心债券存续期信息公示 1](#_Toc31711)5

3.[临汾市汾河生态建设工程有限公司债券存续期信息公示 2](#_Toc16332)1

4.[临汾市博物馆债券存续期信息公示 2](#_Toc10508)6

5.[临汾市房地产管理局债券存续期信息公示 3](#_Toc26928)0

6.[临汾市政府工程建设事务管理局债券存续期信息公示 3](#_Toc22925)2

7.[临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部债券存续期信息公示 4](#_Toc1789)6

8.[临汾市公安局债券存续期信息公示 5](#_Toc15272)3

9.[尧都区财政局债券存续期信息公示 5](#_Toc15272)5

10.临汾市公安消防支队[债券存续期信息公示 5](#_Toc15272)9

11.临汾市土地收购储备中心[债券存续期信息公示 6](#_Toc15272)0

**临汾市（本级）2018年度**

**地方政府一般债券及专项债券存续期**

**信息公示**

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法>的通知》（财预[2018]209号）等法律、法规和政策规定，临汾市财政局及各资金使用单位对2018年度经济、财政状况、一般债券及专项债券存续期内资金使用和对应项目情况进行信息公开。

# 一、临汾市2018年经济发展概况

2018年全年地区生产总值1440亿元，比上年增长2.8%，规模以上工业增加值比上年下降4%，全社会固定资产投资同比下降30.2%，服务业比上年增长8.8%，进出口比上年增长20.1%，一般公共预算收入比上年增长29.8%，一般公共预算支出比上年增长15.2%，居民人均可支配收入比上年增长7.6%，城镇常住居民人均可支配收入增长6.3%，农村常住居民人均可支配收入增长8.3%。

# 二、临汾市全市2018年度财政状况

**（一）一般公共预算收支及政府性基金预算收支**

1.临汾市全市2018年一般公共预算收入126亿元，其中：市本级一般公共预算收入29亿元，县区一般公共预算收入97亿元；临汾市全市2020年一般公共预算支出385.9亿元，其中：市本级一般公共预算支出58.2亿元，县区一般公共预算支出327.7亿元。

2.临汾市全市2018年政府性基金收入37.8亿元，其中：市本级政府性基金收入15亿元、县区政府性基金收入22.8亿元；临汾市全市2018年政府性基金支出44.2元，其中：市本级政府性基金预算支出7亿元、县区政府性基金预算支出37.2亿元。

**（二）债券收入及还本支出**

1.临汾市2018年债券收入357134万元，市本级债券收入137500万元。其中：新增一般债券收入111500万元，专项债券收入26000万元，包括：普通专项债券收入0万元，土地储备专项债券收入26000万元。

2.临汾市2018年全市还本付息150271万元，其中还本80300万元，付息69971万元。市本级还本付息47239万元，其中还本19877万元、付息27362万元。其中：一般债券还本支出19877万元。

**（三）债务限额及余额**

1.2018年，临汾市政府债务限额287亿元，临汾市政府债务余额271.4亿元，其中：一般债务205.42亿元、专项债务65.98亿元，未超限额。

2.2018年，临汾市本级（含经济技术开发区）政府债务限额113.9亿元，政府债务余额107.6亿元，其中：一般债务90.45亿元、专项债务17.15亿元，未超限额。

# 三、临汾市2018年度新举借地方政府一般债券及专项债券使用情况

（一）5年期新增一般债券，利率3.33%，转贷金额2000万元；

（二）10年期新增一般债券，利率4.04%，转贷金额60000万元；

（三）5年期新增一般债券，利率3.89%，转贷金额133604万元；

（四）10年期新增专项债券，利率4.07%，转贷金额103530万元；

（五）3年期新增一般债券，利率3.57%，转贷金额7000万元；

（六）5年期土地储备专项债券，利率3.74%，转贷金额51000万元；

（七）3年期再融资一般债券，利率3.57%，转贷金额50300万元；

# 四、临汾市（本级，不含经济技术开发区）2018年度地方政府一般债券及专项债券使用情况

（一）5年期新增一般债券，利率3.89%，转贷金额111500万元；

（二）5年期土地储备专项债券，利率3.74%，转贷金额26000万元；

（三）3年期再融资一般债券，利率3.57%，转贷金额17099万元；

# 五、债券使用单位信息公示

| **临汾市本级2018年度新增一般债券资金使用明细表** |
| --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **债券类型** | **项 目 单 位** | **项 目 名 称** | **债券转贷金额** |
| 合计 | 　 | 　 | **111500** |
| 1 | 新增一般债券 | 临汾市保障性安居工程投资有限公司 | 鼓楼北大街（坂下口至高河桥段）道路改造工程 | 15000 |
| 2 | 新增一般债券 | 临汾市保障性安居工程投资有限公司 | 鼓楼南北街贡院至尧庙交叉口道路改造工程 | 15000 |
| 3 | 新增一般债券 | 临汾市保障性安居工程投资有限公司 | 漪汾花园保障性住房公共租赁住房建设项目 | 10000 |
| 4 | 新增一般债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目 | 8000 |
| 5 | 新增一般债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 迎宾大道至滨河东路立交桥项目 | 7000 |
| 6 | 新增一般债券 | 临汾市市政公用服务中心 | 第三污水处理厂外网管线工程 | 1000 |
| 7 | 新增一般债券 | 临汾市汾河生态建设工程有限公司 | 图书馆、档案馆工程项目 | 2000 |
| 8 | 新增一般债券 | 临汾市汾河生态建设工程有限公司 | 图书馆、档案馆工程项目 | 6500 |
| 9 | 新增一般债券 | 临汾市汾河生态建设工程有限公司 | 博物馆工程项目 | 3500 |
| 10 | 新增一般债券 | 临汾市博物馆 | 博物馆陈列布展项目 | 3000 |
| 11 | 新增一般债券 | 临汾市博物馆 | 博物馆工程项目、陈列布展项目 | 2000 |
| 12 | 新增一般债券 | 临汾市房地产管理局 | 漪汾花园C4号楼建安工程费 | 1000 |
| 13 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 锣鼓大桥西延（规划六路）道路工程 | 3000 |
| 14 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 规划四街（规划七路-景观大道）道路工程 | 500 |
| 15 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 益民路（平阳南街鼓楼南大街）道路改造工程 | 500 |
| 16 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 过河供热管网工程 | 10000 |
| 17 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 水塔游园工程 | 2000 |
| 18 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 河汾一路跨铁路桥梁工程 | 1000 |
| 19 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 水塔社区棚户区改造工程 | 2000 |
| 20 | 新增一般债券 | 临汾市政府工程建设事务管理局 | 临汾市第二中心学校建设项目 | 2000 |
| 21 | 新增一般债券 | 临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部 | 第一人民医院债务化解 | 1000 |
| 22 | 新增一般债券 | 临汾市公安局 | 公安技侦、网安侦控系统建设工程 | 2000 |
| 23 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 滨河东路南延道路工程 | 8500 |
| 24 | 新增一般债券 | 尧都区财政局 | 滨河东路北延道路工程 | 3500 |
| 25 | 新增一般债券 | 临汾市公安消防支队 | 公安消防信息化建设项目 | 1500 |

|  |
| --- |
| **临汾市本级2018年度新增专项债券信息统计明细表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **债券类型** |  **项 目 单 位** | **项 目 名 称** |  **债券转贷金额**  |
| 合 计 |  |  | 26000 |
| 1 | 土地储备专项债券 | 临汾市土地收购储备中心 | 土地储备项目 | 26000 |

## 临汾市保障性安居工程投资有限公司 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市保障性安居工程投资有限公司。我单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市保障性安居工程投资有限公司 |
| 机构性质 | 国企 |
| 统一社会信用代码 | 91141000MA0GW8HC4F |
| 机构地址 | 临汾市尧都区尧庙镇尧都农商行尧庙支行后院3层 |
| 负责人 | 张平  |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市保障性安居工程投资有限公司共收到拨付的一般债券资金40000万元。具体情况如下：

2018年5月28日，临汾市财政局拨付债券资金40000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，临汾市保障性安居工程投资有限公司临汾市漪汾花园保障性住房公共租赁住房建设项目、鼓楼南北街（坂下口至高河桥段）道路改造工程、鼓楼南北街（坂下口至高河桥段）道路改造工程本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.5.28 | 还临汾市漪汾花园保障性住房公共租赁住房建设项目农发行贷款资金 | 10000 |
| 2 | 2018.5.28 | 还鼓楼南北街（坂下口至高河桥段）道路改造工程项目农发行贷款资金 | 15000 |
| 3 | 2018.5.28 | 还鼓楼南北街（坂下口至高河桥段）道路改造工程项目农发行贷款资金 | 15000 |
| **合计** | **40000** |

本单位严格按照一般债券资金资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市漪汾花园保障性住房公共租赁住房建设项目、鼓楼南北街（坂下口至高河桥段）道路改造工程、鼓楼南北街（坂下口至高河桥段）道路改造工程。

**1.项目基本情况**

(1)鼓楼南北街道路改造工程位于临汾市区，道路起点高河桥，终点位于尧庙交叉口，道路规划红线宽度50米，总长5210.244米（贡院街至尧庙交叉口段长2602.557米；河汾路至贡院街段2407.687米）。建设内容为道路工程、给排水工程、电力电信工程、照明工程、绿化工程（行道树）、交通设施工程及相关配套工程等。

(2)临汾市漪汾花园公租房及配套工程项目位于临汾市锣鼓大桥西北，总建筑面积220296.83平方米，1#-6#楼建筑面积190583.16平方米，配套项目29713.67平方米。其中：地上建筑面积183788.4平方米，地下建筑面积6794.76平方米；建筑层数为地上二十七层、地下一层，建筑高度82.9米。

**2.项目投资及资金来源**

(1).鼓楼南北街贡院街至尧庙交叉口计划投资金额20910万元，审计认定总投资18637.79万元；(2).鼓楼南北街贡院街至河汾路计划投资金额22546万元，审计认定总投资19712.87万元;(3).临汾市漪汾花园公租房及配套工程项目估算总投资76267.45万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

**(1)鼓楼南北街（贡院街至尧庙交叉口）道路改造工程**

2015年10月21日，临汾市发改委以临发改审批发[2015]100号批复项目可研，估算投资21412万元。

2015年11月9日，临汾市发改委以临发改审批发[2015]112号批复项目初设，概算金额20911万元。

2015年6月23日，临汾市环保局以临环审函[2015]77号批复项目环境影响报告表。

2015年11月25日，临汾市规划局以选字第201500032号批复项目选址意见书。

2016年2月5日，临汾市规划局以地字第201600003号批复项目用地规划许可证。

2016年2月23日，临汾市规划局以建字第201600001号批复项目建设工程规划许可证。

2016年2月26日，临汾市住建局批复项目施工许可，编号141001201602260202。

**(2)鼓楼南北街（河汾路至贡院街）道路改造工程**

2015年10月21日，临汾市发改委发改委以临发改审批发[2015]101号批复项目可研，估算投资。

2015年11月9日，临汾市发改委以临发改审批发[2015]113号批复项目初设，概算金额22546.74万元。

2015年8月21日，临汾市环保局以临环审函[2015]88号批复项目环境影响报告表。

2015年11月25日，临汾市规划局以选字第201500032号批复项目选址意见书。

2016年2月5日，临汾市规划局以地字第201600003号批复项目用地规划许可证。

2016年2月23日，临汾市规划局以建字第201600001号批复项目建设工程规划许可证。

2016年2月26日，临汾市住建局批复项目施工许可，编号141001201602260102。

**(3)临汾市漪汾花园保障性住房公共租赁住房建设项目**

2008年12月05日，漪汾花园D区公租房及配套工程项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第200800025号）。

2009年02月05日、2010年11月25日，漪汾花园D区公租房及配套工程项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第20090005号、地字第201000011号）。

2011年12月28日，漪汾花园D区公租房及配套工程项目取得山西省发展和改革委员会《关于核准临汾市房管局新建漪汾花园小区经济适用住房建设项目申请报告的通知》（晋发改投资发[2011]2665号）。

2009年02月05日、2011年06月20日，漪汾花园D区公租房及配套工程项目取得临汾市人民政府《关于临汾市“漪汾花园”经济适用住房和廉租住房划拨土地的批复》、《关于漪汾花园经济适用房第二批用地的批复》（临政征土（批）字[2009]1号、临政征土（批）字[2011]30号）。

2016年02月01日、2016年11月15日、2018年08月22日，漪汾花园D区1#—4#楼、5#—6#楼及幼儿园、漪汾小学、物业服务中心、中心广场及地下车库项目取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201602010101（补）、141001201611150101、141001201808220101）。

**4.项目建设及进展情况**

鼓楼南北街道路改造工程项目于2016年2月28日开工建设，2016年9月28日已完工通车，并完成审计。

临汾市漪汾花园保障性住房公共租赁住房建设项目于2014年5月8日开工建设，并于2019年 9月交付使用,截止2021年7月已完成投资76267.45万元，占估算总投资的100%。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市市政公用服务中心

## 2018年债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市市政公用服务中心。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市市政公用服务中心 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 1214090040700849 |
| 机构地址 | 临汾市尧都区平阳北街6号 |
| 负责人 | 赵成江 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市市政公用服务中心共收到拨付的一般债券资金16000万元。具体情况如下：

1.2018年6月19日，临汾市财政局拨付债券资金滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目，8000万元。

2.2018年6月19，临汾市财政局拨付债券资金迎宾大道至滨河东路立交桥项目，7000万元。

3.2018年9月28日，第三污水处理厂外网管线工程项目，1000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，临汾市市政公用服务中心的项目滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥以及迎宾大道至滨河东路立交桥项目本年度债券资金已全部使用完毕。第三污水处理厂外网管线工程项目总资金1000万元，已用资金774.1525万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.07.06 | 支付工程进度款 | 8000 |
| **合 计** | **8000** |
| 滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥支付明细 |  |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 2 | 2018.07.06 | 支付工程进度款 | 7000 |
| **合 计** | **7000** |
| 迎宾大道至滨河东路立交桥支付明细 |  |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
|  3 | 2018.12.19 | 可研编制费 | 9.5 |
| 4 | 2018.12.19 | 三污设计费 | 28 |
| 5 | 2018.12.21 | 附着物赔偿款 | 60 |
| 6 | 2018.12.21 | 三污工程款 | 90 |
| 7 | 2019.6.10. | 三污外网工程款 | 5.5 |
| 8 | 2019.6.17 | 三污外网批示前工程牌 | 0.7345 |
| 9 | 2019.6.20 | 三污外网工程 | 580.418 |
| **合 计** | **774.1525** |

第三污水处理厂外网管线工程项目支付明细

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

1. **债券资金对应的投资项目**

**（一）临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目是市委、市政府确定的城市建设重点工程。该工程为钢混组合箱梁结构，由三部分组成。其中：滨河西路高架桥全长2093.633米，宽24米，双向六车道；规划九路跨线桥全长595.136米，宽17.5米，双向四车道；景观大道匝道桥宽9米，单向双车道，A匝道总长973.28米，B匝道总长726.63米。

工程于2015年12月25日开工，2017年11月30日完工。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目计划投资金额58262.14万元，审计认定总投资49945.56万元。资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2015年11月26日，临汾市发改委以临发改审批发[2015]120号批复项目可研，估算投资53670万元。

2016年7月8日，临汾市发改委以临发改审批发[2016]64号批复项目初设，概算金额58262万元。

2016年6月23日，临汾市环保局尧都分局以尧区环审函[2016]22号批复项目环评。

2016年7月5日，临汾市规划局以建字第201600004号批复项目建设工程规划许可证。

2016年12月15日，临汾市住建局批复项目施工许可，编号141001201612150202。

**4.项目建设及进展情况**

工程于2015年12月25日开工，2017年11月30日完工。本项目已完成通车，并完成审计。

**（二）临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市滨河东路与迎宾大道立交桥项目是市委、市政府确定的城市建设重点工程。其中迎宾大道改造段1200米，红线宽度40米；滨河东路改造段长1930米，红线宽度60米。

主要建设内容包括：道路工程、桥梁通道工程、综合管线工程、排水工程、交通工程、安监工程、照明工程、景观绿化工程等配套工程。

工程于2015年12月25日开工，2017年11月30日完工。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目计划投资金额58262.14万元，审计认定总投资49945.56万元。资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2015年11月26日，临汾市发改委以临发改审批发[2015]119号批复项目可研，估算投资41164万元。

2016年9月2日，临汾市发改委以临发改审批发[2016]100号批复项目初设，概算金额48820万元。

2016年6月23日，临汾市环保局尧都分局以尧区环审函[2016]25号批复项目环评。

2016年7月5日，临汾市规划局以建字第201600003号批复项目建设工程规划许可证。

2016年12月25日，临汾市住建局批复项目施工许可，编号141001201612150102。

**4.项目建设及进展情况**

工程于2015年12月25日开工，2017年11月30日完工。本项目已完成通车，并完成审计。

**（三）临汾市第三污水处理厂外网管线工程(北段)建设项目**

**1.项目基本情况**

临汾市第三污水处理厂外网管线工程(北段)项目是市委、市政府确定的城市建设重点工程。该工程主要建设内容为新建污水管网工程，起点为奥体中心东侧排水箱涵，终点为锣鼓桥北侧牡丹园现状污水检查井，管道全长3212米。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市第三污水处理厂外网管线工程(北段)项目计划投资金额4183万元。资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2018年5月15日，临汾市发改委以临发改审批发[2018]24号批复项目可研，估算投资4139万元。

2018年8月6日，临汾市发改委以临发改审批发[2018]52号批复项目初设，概算金额4183万元。

2018年8月7日，临汾市环保局尧都分局以尧环审函[2018]39号批复项目环评。

2019年1月14日，临汾市规划局以建字第141000201901001号批复项目建设工程规划许可证。

**4.项目建设及进展情况**

目前正在进行工程决算评审。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市汾河生态建设工程有限公司

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市汾河生态建设工程。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市汾河生态建设工程有限公司 |
| 机构性质 | 国有企业 |
| 统一社会信用代码 | 91141000668647605U |
| 机构地址 | 临汾市尧都区解放西路14号 |
| 负责人 | 孙保有  |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市汾河生态建设工程共收到拨付一般债券资金12000万元，具体情况如下：

1.截止2018年12月28日，临汾市财政局拨付债券资金12000万元。其中图书馆建设项目8500万元，博物馆建设项目3500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2019年1月31日，临汾市汾河生态建设工程图书馆、档案馆项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.2.6 | 支付电梯设备款 | 183.62 |
| 2 | 2018.2.6 | 支付设计费 | 4.96 |
|  3 | 2018.2.6 | 支付桩基工程款 | 150 |
| 4 | 2018.2.9 | 支付主体工程款 | 1100 |
| 5 | 2018.2.9 | 支付主体工程款 | 500 |
| 6 | 2018.3.24 | 支付建筑设计费 | 38.05 |
| 7 | 2018.4.16 | 支付建筑设计费 | 2.9 |
| 8 | 2018.4.26 | 支付BIM设计费 | 4.6 |
| 9 | 2018.8.4 | 支付主体工程款 | 2800 |
| 10 | 2018.8.8 | 支付电梯设备款 | 85.25 |
| 11 | 2018.8.8 | 支付图审费 | 8.2 |
| 12 | 2018..8.8 | 支付监理费 | 79.32 |
| 13 | 2018.9.4 | 支付造价咨询费 | 9.75 |
| 14 | 2018.11.2 | 支付主体工程款 | 1150 |
| 15 | 2018.11.2 | 支付室外管网设计费 | 3.6 |
| 16 | 2018.11.9 | 支付室内装饰工程款 | 200 |
| 17 | 2018.11.10 | 支付室外景观设计费 | 33 |
| 18 | 2018.11.10 | 支付室内装饰设计费 | 45 |
| 19 | 2018.11.15 | 支付10KV配电设计费 | 9 |
| 20 | 2018.12.30. | 支付主体工程款 | 1050 |
| 21 | 2019.1.14 | 支付室内装饰工程款 | 850 |
| 22 | 2019.1.22 | 支付信息化咨询费 | 4.98 |
| 23 | 2019.1.24 | 支付招标代理费 | 14.28 |
| 24 | 2019.1.31 | 支付室内装饰工程款 | 100 |
| 25 | 2019.1.31 | 支付桩基工程款 | 33.6 |
| 26 | 2019.1.31 | 支付可研费 | 4.6 |
|  |  | 支付2018年度管理人员工资及二类费用 | 34.6 |
| **合 计** | **8499.31** |

截止2019年01月31日，临汾市汾河生态建设工程博物馆建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.8.10 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 3500 |
| **合 计** | **3500** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市图书馆、档案馆建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市图书馆、档案馆是临汾市委市政府倾力打造的公益文化场所，是2012年市政府新投资建设的30项重点工程项目之一，建设地址位于临汾市汾河公园内祥云湖西北。

建设规模：地上六层，地下一层，建筑总高度38.5m。框架剪力墙结构，总建筑面积40322㎡，其中地上建筑面积32824㎡,地下建筑面积7498㎡。该项目为两馆合一,图书馆建筑面积28770㎡，档案馆建筑面积11552㎡。

图书馆主要建设内容：中央大厅、阅览大厅、儿童阅览区、残障人士阅览区、展览环厅、检索阅览厅、报告厅、特藏书库、典藏阅览室、会议室、休息厅等。

档案馆主要建设内容：中央库房、档案查阅大厅、档案整理、电子查阅目录检索、采编室、管理办公室等。

室外主要建设广场道路、绿化、市政管线等工程。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市图书馆、档案馆建设项目估算总投资49707.2万元（其中图书馆：37406.66万元，档案馆：12300.54万元）。资金来源除国、省资金补助外，其余为政府出资。

**3.项目审批情况**

2013年12月31日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆新建项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2013]329号）。

2013年05月15日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201300006号）。

2013年09月29日，项目取得临汾市环境工程评估中心《环境影响评估报告》（市环评估「2013」59号）。

2013年11月22日，项目取得临汾市国土资源局《中华人民共和国国有土地使用证》（临国用[2013]第0073号)。

2014年01月27日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201400008号）。

2014年04月16日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第201400036号）。

2015年04月03日，项目取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201504030101补）。

2016年04月28日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市图书馆项目初步设计报告的批复》（临发改审批发[2016]49号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2014年07月开工建设，预计于2020年5月全部完工并投入使用。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市博物馆债券

## 存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市博物馆。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市博物馆 |
| 机构性质 | 行政事业 |
| 统一社会信用代码 | 12140900407940475T |
| 机构地址 | 临汾市滨河西路九州广场南端 |
| 负责人 | 狄跟飞  |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市博物馆共收到拨付的一般债券资金5000万元，具体情况如下：

1.2018年7月30日，临汾市财政局拨付债券资金3000万元。

2.2018年12月6日，临汾市财政局拨付债券资金1000万元。

3.2018年12月26日。临汾市财政局拨付债券资金100万元。

4.2018年12月28日，临汾市财政局拨付博物馆建设项目900万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，临汾市博物馆，陈列布展项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.07.30 | 支付陈列布展工程进度款 | 485 |
| 2 | 2018.07.30 | 支付陈列布展工程进度款 | 761 |
|  3 | 2018.07.30 | 支付陈列布展工程进度款 | 995 |
| 4 | 2018.08.10 | 支付造价咨询服务费 | 4.89 |
| 5 | 2018.08.10 | 支付图审费 | 4.8 |
| 6 | 2018.08.20 | 支付工程服务费 | 331.9 |
| 7 | 2018.08.20 | 支付工程进度款 | 253 |
| 8 | 2018.08.20 | 支付工程进度款 | 161.8 |
| 11 | 2018.12.12 | 支付陈列布展工程进度款 | 332 |
| 12 | 2018.12.12 | 支付陈列布展工程进度款 | 254 |
| 13 | 2018.12.12 | 支付文物储藏设备 | 102 |
| 14 | 2018.12.12 | 支文物库房门 | 69.9 |
| 15 | 2018.12.15 | 支付陈列布展工程进度款 | 161.71 |
| 16 | 2018.12.31 | 支陈展设计费 | 183 |
| 1 | 2018.12.30 | 支付主体工程款 | 700.00 |
| 2 | 2018.12.30 | 支付室外景观绿化工程款 | 100.00 |
| 3 | 2019.2.3 | 支付监理费 | 7.60 |
| 4 | 2019.4.20 | 支付设计费 | 33.00 |
| 5 | 2019.4.20 | 支付造价咨询费 | 1.00 |
| 6 | 2019.4.20 | 支付测绘费 | 2.60 |
| 7 |  | 支付2018-2019年度管理人员工资及二类费用 | 53.87 |
| **合 计** | **4998.07** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市博物馆陈列布展项目建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾市博物馆项目位于临汾市滨河西路九州广场南端，占地面积13505.4平方米，建筑总面积32963平方米，建筑高度23.65米，主体建筑地上三层为展区，地下一层为库区，设有六个展厅，陈列面积7106平方米，是一座综合性的文物中心库（博物馆）也是我市主要的文化载体和标志性建筑。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市博物馆项目总投资11514万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2013年12月31日，省发改委批复项目建议书（晋发改社会发[2013]2410号）。

2013年12月31日，市发改委批复可行性研究报告（临发改审批发[2013]328号）。

2018年6月20日，市发改委批复初步设计（临发改审批发[2018]32号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年4月15日开工，2018年8月27日已完成千秋平阳、最早中国、晋霸春秋、远古足迹、临展厅、多媒体、教育活动中心等展厅设计及施工，文物征集、库房柜架、文物修复设备及文物储藏设备的采购与安装等。

截止2018年12月31日已完成投资7100万元，占估算总投资的65%。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市房地产服务中心

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市房地产服务中心。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市房地产服务中心 |
| 机构性质 | 事业 |
| 统一社会信用代码 | 12140900407970586U |
| 机构地址 | 临汾市鼓楼东大街9号 |
| 负责人 |  程晓强 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市房地产服务中心共收到拨付的债券资金1000万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年9月22日，临汾市财政局拨付债券资金1000万元。

**三、债券资金使用情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.09.28 | 支付工程款 | 599.12 |
| 2 | 2018.10.10 | 支付电梯款 | 28.23 |
| **合 计** | **627.35** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市房地产服务中心漪汾花园C4公租房建设项目。

**1.项目基本情况**

漪汾花园C4#楼公（廉）租房项目建筑面积27179.98平米，共432套，由歌山建设集团有限公司总承包，临汾开天建设监理有限公司负责现场监理。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市房地产服务中心漪汾花园C4公租房建设项目估算总投资7568.45万元，资金来源为政府出资。

**3.项目审批情况**

2013年6月施工招标备案，2013年12月工程规划许可，2015年9月质量、安全监督许可，2015年10月施工许可，2016年12月竣工验收。

**4.项目建设及进展情况**

漪汾花园C4#楼公（廉）租房项目于2013年6月开工建设，2016年12月竣工验收完工交付。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市政府工程建设服务中心

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市政府工程建设服务中心。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市政府工程建设服务中心 |
| 机构性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12140900MB0538003T |
| 机构地址 | 临汾市古城公园西南角 |
| 负责人 | 杨文 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市政府工程建设服务中心共收到拨付的债券资金21000万元，其中：一般债券资金21000万元。具体情况如下：

1.锣鼓大桥西延（规划六路）道路工程，2018年09月28日，临汾市财政局临财建[2018]361号文件拨付债券资金3000万元。

2.规划四街（规划七路-景观大道）道路工程，2018年09月28日，临汾市财政局临财建[2018]361号文件拨付债券资金500万元。

3.益民路（平阳南街鼓楼南大街）道路改造工程，2018年09月28日，临汾市财政局临财建[2018]361号文件拨付债券资金500万元。

4.过河供热管网工程，2018年09月28日，临汾市财政局拨付债券资金10000万元。

5.水塔游园工程，2018年09月28日，临汾市财政局临财建[2018]361号文件拨付债券资金2000万元。

6.河汾一路跨铁路桥工程，2018年09月28日，临汾市财政局临财建[2018]361号文件拨付债券资金1000万元。

7.水塔社区棚户区改造工程，2018年09月28日，临汾市财政局临财建[2018]361号文件拨付债券资金2000万元。

8.临汾市第二中心学校建设项目，2018年11月14日，临汾市财政局临财建[2018]424号文件拨付债券资金2000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，临汾临汾市政府工程建设服务中心建设项目本年度债券资金已全部支付完毕。

锣鼓大桥西延（规划六路）道路工程资金支付明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.10.23 | 支付工程款 | 2000 |
| 2 | 2018.12.17 | 支付工程款 | 575.18 |
| 3 | 2018.12.18 | 支付福利院补偿款 | 71.58 |
| 4 | 2018.12.24 | 支付绿化工程款 | 200 |
| 5 | 2018.12.25 | 支付环评费 | 6 |
| 6 | 2018.12.25 | 支付施工图审查费 | 7.2 |
| 7 | 2018.12.26 | 支付设计费 | 8.4 |
| 8 | 2018.12.25 | 支付监理费 | 37.18 |
| 9 | 2019 | 结余资金 | 94.46 |
| **合 计** | **3000** |

规划四街（规划七路-景观大道）道路工程资金支付明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.10.23 | 支付工程款 | 300 |
| 2 | 2018.11.21 | 支付地形图测绘费 | 0.5 |
| 3 | 2018.11.29 | 支付设计费 | 7.5 |
| 4 | 2018.11.22 | 支付图审费 | 3.5 |
| 5 | 2018.12.12 | 支付工程款 | 161.9 |
| 6 | 2018.12.07 | 支付监理费 | 13.2 |
| 7 | 2018.12.11 | 支付勘察费 | 7.3 |
| 8 | 2018.12.11 | 支付造价咨询费 | 1.08 |
| 9 |  | 财政收回 | 5.02 |
| **合 计** | **500** |

益民路（平阳南街鼓楼南大街）道路改造工程资金支付明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.10.25 | 支付设计费 | 11.9 |
| 2 | 2018.11.22 | 支付工程款 | 400 |
| 3 | 2018.12.12 | 支付工程款 | 88.1 |
| **合 计** | **500** |

过河供热管网工程资金支付明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.10.31 | 支2号过河管工程款 | 3000 |
| 2 | 2018.10.23 | 支2号过河管地形图测量 | 1.6 |
| 3 | 2018.10.23 | 支2号过河管管线探测 | 0.8 |
| 4 | 2018.11.13 | 支2号过河管工程款 | 700 |
| 5 | 2018.11.28 | 支2号过河管工程款 | 300 |
| 6 | 2018.11.29 | 支2号过河管环评费 | 1 |
| 7 | 2018.12.6 | 支2号过河管监理费 | 12.44 |
| 8 | 2018.12.6 | 支2号过河管可研编制费 | 4.5 |
| 9 | 2018.12.25 | 支2号过河管工程款 | 550 |
| 10 | 2018.12.12 | 支2号过河管工程款 | 147 |
| 11 | 2018.10.15 | 支城北过河供热管工程管线探测 | 0.6 |
| 12 | 2018.11.16 | 付城北过河管防洪影响评价 | 1.75 |
| 13 | 2018.11.28 | 付城北过河管工程监理费 | 14.24 |
| 14 | 2018.12.5 | 付城北过河管工程款 | 948 |
| 15 | 2018.9.30 | 付城北过河管供热管网工程款 | 4000 |
| 16 | 2018.11.28 | 付城北过河管环评费 | 1 |
| 17 | 2018.11.16 | 付城北过河管可研编制费 | 4 |
| 18 | 2018.11.28 | 付城北过河管设计费 | 27.6 |
| 19 | 2018.10.15 | 付城北过河管网工程地形图测绘 | 1.88 |
| 20 |  | 财政收回 | 283.59 |
| **合 计** | **10000** |

水塔社区棚户区改造工程资金支付明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.19 | 付水塔棚户区改造土地勘测费 | 1.3 |
| 2 | 2019 | 结余资金 | 1998.7 |
| **合 计** | **2000** |

临汾市第二中心学校建设项目资金支付明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.12.19 | 付第二中心学校勘测定界费 | 5.9 |
| 2 | 2018.11.28 | 付市第二中心学校易地补偿耕地 | 478.26 |
| 3 | 2019 | 结余资金 | 1515.84 |
| **合 计** | **2000** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市建设项目。

**（一）锣鼓大桥西延（规划六路）道路工程项目**

**1.项目基本情况**

锣鼓大桥西延（规划六路）道路工程东起滨河西路，西止兴旺庄，道路全长1226米，红线宽60米，道路红线两侧各设20米绿化带。

**2.项目投资及资金来源**

锣鼓大桥西延（规划六路）道路工程项目估算总投资8500.88万元，资金来源市政府融资解决。

**3.项目审批情况**

2012年06月19日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市规划六路（锣鼓大桥西延）（滨河西路-兴旺庄段）可行性研究报告的批复》（临发改审批发【2012】179号）；

2012年10月22日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201200024号）；

2012年10月22日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第141000201200031号）；

2012年11月12日，项目取得项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市规划六路（锣鼓大桥西延）（滨河西路-兴旺庄段）道路建设工程初步设计的批复》（临发改审批发【2012】350号）；

2017年10月24日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001201710240102）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年10月26日开工建设，2018年08月25日竣工，2018年11月5日竣工验收。

1. **规划四街（规划七路-景观大道）工程项目**

**1.项目基本情况**

临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路工程项目位于临汾市河西新城，北起规划七路，南至景观大道，道路全长770米（道路中线间距），红线宽40米。其中：机动车道宽28米，人行道宽2\*6米。建设内容为道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程（行道树）、交通设施工程、电力电信工程、供水工程、燃气工程、热力工程等。项目建成后，可拉大河西新城路网框架，改善河西新城交通环境，完善河西新城基础设施，提升城市功能，拓展城市发展空间，为河西新城发展奠定基础，同时带动沿线土地开发，社会经济效益显著。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路工程总投资3458万元，资金来源由市政府筹措解决。

**3.项目审批情况**

2015年6月29日，取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第201500014号）；

2015年09月15日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市政公用局新建河西新城规划四街（规划七路-景观大道）道路工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发【2015】96号）；

2015年11月25日，取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201500032号）；

2015年12月24日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市规划四街（规划七路-景观大道）道路改造工程初步设计的批复》（临发改审批发【2015】139号）；

2018年09月11日，取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201809110102）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年06月15日开工，2018年10月25日竣工，2018年11月6日验收交付使用。

**（三）益民路（平阳南街鼓楼南大街）道路改造工程**

**1.项目基本情况**

本项目道路改造工程东起平阳南街，西至鼓楼南大街，全长964.643米，路宽30米，目前施工完成部位k0+420-k0+950.098段。主要建设内容包括：道路、给排水、电力、照明、绿化、交通设施等。雨水主管道517米，预留管119米，雨水支管279米，检查井25座，雨水口31座。污水主管道388米，预留管111米，检查井15座。电力排管主管道1239.5米，电力井44座，箱变3座，环网柜4座。

**2.项目投资及资金来源**

益民路（平阳南街鼓楼南大街）道路工程总投资9073万元，资金来源由市政府投资解决。

**3.项目审批情况**

2017年04月28日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市区益民路（鼓楼南大街-平阳南街）道路翻修改造工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发【2017】34号）；

2017年07月11日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市益民路（鼓楼南大街-平阳南街）道路改造工程初步设计的批复》（临发改审批发【2017】58号）；

2018年09月11日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001201809110202）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2018年9月12日开工，2018年11月11日竣工。

1. **过河供热管网工程**
2. **城北过河管供热管网**

**1.项目基本情况**

本工程为室外一次供热管网，其设计界限为大唐电厂热网首站引出至滨河东路与原有DN900管线对接。主要建设内容：直埋供热管网工程、管线井室、局部管道支架及配套设施等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市城北过河管供热管网项目总投资15742万元，资金来源由市政府筹措解决。

**3.项目审批情况**

2017年07月20日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于建设临汾市城北过河管供热管网工程项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发【2017】60号）；

2017年09月05日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于城北过河管供热管网工程初步设计的批复》（临发改审批发【2017】81号）；

2017年10月13日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001201710130102）；

2018年12月26日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第141000201801014号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2017年10月20日开工，2018年3月12日竣工。

1. **临汾市热电首站2号过河管供热管网**

**1.项目基本情况**

临汾热电首站至2号过河供热管网工程，起点接海姿电厂首站，东与汾河西坝原供热1#主管网Z6+953勾连，全长6.95Km，主管径为DN1200，共分为两个标段建设。一标段，西起海姿电厂DN1200主管线，东至设计管线桩号Z2+779，管线全长2.78Km；二标段，西起桩号Z2+779，东至桩号Z6+953，全长4.17Km。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市热电首站2号过河管供热管网工程项目总投资16406万元，资金来源由市政府筹措解决。

**3.项目审批情况**

2017年07月20日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于建设临汾市热电首站2号过河管供热管网项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2017]61号）；

2017年09月05日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市热电首站2号过河管供热管网工程初步设计的批复》（临发改审批发[2017]80号）；

2017年10月13日，项目取得临汾市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（141001201710130202）；

2018年12月26日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（建字第141000201801013号）。

**4.项目建设及进展情况**

2017年10月14日开工，2018年10月31日竣工。

**（五）水塔游园工程**

**1.项目基本情况**

临汾市水塔游园建设项目位于尧都区解放西路与鼓楼北街交叉口西北角，项目总占地面积24369.9平方米。主要建设内容为游园（包括雕塑、景墙、廊架、照明小品、欢庆广场、康体健身广场、儿童童趣乐园、水厂纪念园等）、地下车库及排水、供配电等配套设施工程。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市水塔游园建设项目总投资18,005.00万元，资金来源由市政府财政解决。

**3.项目审批情况**

2018年5月16日，临汾市水塔游园建设项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201800005号）；

2018年5月30日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市水塔游园建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2018]28号）；

2019年1月3日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于临汾市水塔游园建设项目初步设计的批复》（临发改审批发[2019]2号）；

**4.项目建设及进展情况**

本项目主体完工，安装完成60%，地上园林绿化完成60%，园建完成50%。

**（六）河汾一路跨铁路桥梁工程**

**1.项目基本情况**

本项目包括河汾一路新建段及平阳北街改造段两部分，合计长1602米。其中：汾河一路西起规划建设东路以东，东至华康路，全长856米，红线宽60米；平阳北街南起规划河汾二路，北至规划工业路，全长746米，红线宽50米。河汾一路上跨平阳北街与南同蒲铁路跨线桥全长518米，匝道桥长360米。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市河汾一路跨铁路桥梁项目总投资88995万元，资金来源由市政府财政筹措。

**3.项目审批情况**

2018年09月11日，取得临汾市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（141001201809110102）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目办理前期手续中。

**（七）水塔社区棚户区改造工程**

**1.项目基本情况**

建筑面积：1#住宅楼11685.56㎡，2#住宅楼13529.07㎡，3#住宅楼11592.94㎡，附属用房1建筑面积960.56㎡，附属用房2建筑面积789.22㎡，大门26.08㎡，地下车库238.11㎡。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市水塔社区棚户区改造工程项目总投资20606万元，资金来源由市政府财政筹措。

**3.项目审批情况**

2019年01月21日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201900002号）；

2019年01月24日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于水塔社区棚户区（一期）建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2019]9号）；

2019年05月05日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于水塔社区棚户区（一期）建设项目初步设计的批复》（临发改审批发[2019]26号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目办理前期手续中。

**（八）临汾市第二中心学校建设项目**

**1.项目基本情况**

项目位于尧都区左义南村，学校占地面积95.7亩，建筑面积约4.5万平方米。主要建设内容包括：综合教学楼、小学教学楼（3栋）、初中教学楼、学生宿舍、艺体中心、餐厅及风雨操场等。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市第二中心学校建设项目总投资28974.45万元，资金来源由市政府财政筹措。

**3.项目审批情况**

2018年11月26日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（选字第141000201800015号）；

2019年12月06日，项目取得临汾市规划和自然资源局《建设用地规划许可证》（地字第141000201900015号）；

2019年01月15日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于第二中心学校建设工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2019]6号）；

2019年04月05日，项目取得临汾市发展和改革委员会《关于第二中心学校建设工程初步设计的批复》（临发改审批发[2019]23号）。

**4.项目建设及进展情况**

本项目办理前期手续中。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部。本单位为临汾市政府为临汾新医院建设项目设立的项目法人单位，由分管副市长担任指挥长，以临汾市公共事业发展投资公司法人登记证书办理相关手续。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部 |
| 机构性质 | 项目建设法人单位 |
| 统一社会信用代码 | 121409006922003281 |
| 机构地址 | 临汾市尧都区涧头村口 |
| 负责人 |  温学良 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部共收到拨付的债券资金1000万元，其中：一般债券资金1000万元。具体情况如下：

2018年10月22日，临汾市财政局拨付债券资金1000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2019年01月23日，临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部第一人民医院债务化解项目本年度债券资金已全部使用完毕。

单位：万元

| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018.10.24 | 支付工程欠款 | 43.1271 |
| 2 | 2018.10.24 | 支付工程欠款 | 30 |
| 3 | 2018.10.25 | 支付工程欠款 |  7.2328 |
| 4 | 2018.10.25 | 支付工程欠款 | 194 |
| 5 | 2018.10.25 | 支付工程欠款 | 40 |
| 6 | 2018.10.25 | 支付工程欠款 | 56.5662 |
| 7 | 2018.10.29 | 支付工程欠款 | 100 |
| 8 | 2018.10.29 | 支付工程欠款 | 96.095843 |
| 9 | 2018.10.29 | 支付工程欠款 | 50 |
| 10 | 2018.10.30 | 支付工程欠款 | 58.39538 |
| 11 | 2018.10.30 | 支付工程欠款 | 27.8261 |
| 12 | 2018.10.30 | 支付工程欠款 | 64.1314 |
| 13 | 2018.10.30 | 支付工程欠款 | 50 |
| 14 | 2018.10.30 | 支付工程欠款 | 92.913265 |
| 15 | 2018.10.30 | 支付工程欠款 |  3.45911 |
| 16 | 2019.01.23 | 支付工程欠款 | 86.252802 |
| **合 计** | **1000** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市新医院建设项目。

**1.项目基本情况**

临汾新医院建设项目位于临汾市河西新城区，鼓楼西街西延线与滨河西路交叉十字路口的西北角。工程北靠规划八路，南接规划九路，东邻滨河西路，西濒规划四街，占地351亩，总建筑面积169806.8平方米，绿化率达55%以上，主要建设内容包括急门诊楼、医技楼、住院楼、后勤保障生活楼、行政科研楼、感染疾病楼、高压氧舱、锅炉房、污水处理以及室外、绿化、景观、亮化和附属配套设施等。迁建工程竣工投入使用后增加床位800张，核定总床位为1500张。

门、急诊楼工程建筑面积35902.85㎡（其中地上部分建筑面积27815㎡，地下室建筑面积8087.85㎡），结构类型为框架结构，地下二层，地上三层，建筑物总高度为15.9m,地下层高为4.8m，地下一层层高为1.8m，一至三层层高为5.1m，建筑物檐口高度为15.9m。抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为二级，地下室防水等级为一级，建筑物耐火等级为一级。

医技楼工程建筑面积为38054㎡，结构类型为框架结构，地下二层，地上三层，建筑物总高度为15.9m，地下层高为4.8m，地下一层层高为1.8m，一至三层层高为5.1m。抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为二级，地下室防水等级为一级，建筑物耐火等级为一级。

住院楼工程建筑面积为75198.5㎡（其中地上部分建筑面积65597.62㎡，地下室建筑面积9600.88㎡），结构类型为框架—剪力墙结构，地上十层，地下二层、局部二层，建筑物总高度为43.50m，地下一层层高为6.00m（核医学科）；6.60m（设备用房）；管道层层高为1.80m（核医学科）；地上一至三层层高为5.1m；四至十层层高为3.9m。抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为二级，地下室防水等级为一级，建筑物耐火等级为一级。

行政科研楼工程建筑面积6438.70㎡（其中地上部分建筑面积5584.62㎡，地下室建筑面积854.08㎡），结构类型为框架结构，地上四层，地下一层，建筑物总高度为16.1m，地下一层层高为5.1m，地上一层层高为4.2m，地上二层层高为3.9m，地上三至四层层高为3.7m，楼梯间出屋面层高为3.0m。抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为二级，地下室防水等级为二级，建筑物耐火等级为地上二级，地下一级。

锅炉房工程建筑面积780㎡，结构类型为框架结构，共二层，无地下室，建筑物总高度为7.8m，一层层高为4.2m，二层层高为3.6m，抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为三级，建筑物耐火等级为二级。

感染疾病楼工程建筑面积1493㎡，结构类型为框架结构，地上一层，无地下室，建筑物总高度为4.35m，抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为二级，建筑物耐火等级为二级。

高压氧舱建筑面积816.6㎡，结构类型为框架结构，地上地下各一层，建筑物总高度为8.0m，地下一层层高为3.0m，地上一层层高为5.0m，抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为二级，建筑物耐火等级为二级。

后勤生活楼工程建筑面积10673㎡，结构类型为框架结构，地上四层，地下一层，建筑物总高度为18.6m，地下室层高为4.2m，地上一层层高为5.4m，地上二层层高为4.8m，地上三至四层层高为3.9m，楼梯间出屋面层高为3.3m。抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为二级，地下防水等级为二级，建筑物耐火等级为二级。

**2.项目投资及资金来源**

临汾市新医院建设项目审定总投资111,805.42万元，资金来源为市政府全额筹集。

**3.项目审批情况**

2009年4月25日，项目取得临汾市发改委《关于临汾市新医院建设工程门诊楼等项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2009]140号）

2009年5月12日，项目取得临汾市规划局《建设项目选址意见书》（临规选字第200900005号）

2009年6月12日，项目取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第200900010号）

2009年6月12日，项目取得临汾市规划局《建设工程规划许可证》（临规建字第200900054号）

2009年12月7日，临汾市环境保护局《关于临汾市人民医院迁建工程项目环境影响报告书环评采用标准的批复》（临环审函[2009]301号）

2009年12月21日，项目取得临汾市发改委《关于临汾市新医院地下建筑及公用配套设施工程可行性研究报告的批复》等8个分项批复（临发改审批发[2009]527号---534号）

2009年12月31日，项目取得临汾市发改委《关于临汾市新医院门急诊楼建设工程初步设计的批复》等8个初步设计批复（临发改审批发[2009]625号---632号）

2010年8月5日，项目重新取得临汾市规划局《建设用地规划许可证》（地字第201000006号）

2010年10月15日，项目取得临汾市规划局《建设工程放线证》（序号2010-049至2010-054）

2010年10月15日，项目取得临汾市规划局《建设工程验线证》（序号2010-039至2010-044）

2012年1月10日，项目取得临汾市发改委《关于临汾市新医院净化工程建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2012]2号）

2012年1月13日，项目取得临汾市发改委《关于临汾市新医院智能化工程建设项目可行性研究报告的批复》分项批复等4个（临发改审批发[2012]3号---6号）

2012年5月3日，项目取得临汾市发改委《关于新医院建设项目调整投资概算的通知》（临发改审批发[2012]94号）

2013年7月11日，项目取得临汾市发改委《关于临汾新医院新建10千伏配电室工程供电方案可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2013]186号）

2013年7月18日，项目取得临汾市发改委《关于临汾市新医院10KV配电工程电缆线路及ADSS通讯初步设计的批复》（临发改审批发[2013]187号）

2013年9月25日，项目取得临汾市发改委《关于临汾市新医院运行新增8项工程建设项目可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2013]251号）

2014年11月12日，临汾市人民防空办公室出具《人防工程认可书》（人防审查批准书编号：临汾市201101号）

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2009年04月组建项目指挥部，2010年4月正式开工建设，2014年10月正式交付临汾市人民医院全面投入运行。

截止2018年12月31日，新医院建设项目一般债券化解债务资金1000万元，已经全部支付工程款。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市公安局

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市公安局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市公安局 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 11140900012775575F |
| 机构地址 | 临汾市滨河路向阳西路口 |
| 负责人 |  张勇 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市公安局共收到拨付的一般债券资金2000万元，具体情况如下：

2018年10月18日，临汾市财政局拨付债券资金2000万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，临汾市公安局网综平台项目本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.10.31 | 支付网综平台升级改造款 | 2000.00 |
| **合 计** | **2000.00** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市网安平台升级改造建设项目。（涉密项目具体情况略）

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市尧都区滨河东路南延项目

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

# 本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区滨河东路南延项目。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区滨河东路南延项目 |
| 机构性质 | 临时项目部 |
| 统一社会信用代码 |  |
| 机构地址 |  |
| 负责人 | 张文喜  |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市尧都区滨河东路南延项目部共收到拨付的一般债券资金8500万元，具体情况如下：

2018年11月30日，临汾市财政局拨付债券资金8500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，临汾市尧都区滨河东路南延项目部本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.11.30 | 支付尧都区城投垫付工程款 | 8500 |
| **合 计** | **8500** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市尧都区滨河东路南延建设项目。

**1.项目基本情况**

项目位于尧都区已建滨河东路与迎宾路交叉处接已建滨河东。南延道路总长8619米，路面宽60米，路基宽（征地宽度）80-120米不等。道路征用土地1123.905为亩。

**2.项目投资及资金来源**

尧都区城市投资建设有限公司46000万元，尧都区财政局1777.96万元。

**3.项目审批情况**

《山西省发展和改革委员会关于临汾滨河东路贯通工程尧都区至襄汾段工程可性研究报告的批复》（晋发改交通发[2012]2292号

《临汾市发展和改革委员会关于临汾市滨河东路贯通工程尧都区至襄汾段辅道工程可行性研究报告的批复》（临发改审批发[2012]372号）

**4.项目建设及进展情况**

本项目于2013年09月开工建设，于2014年07月25日全部完工。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

## 临汾市尧都区滨河东路北延项目

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

# 本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市尧都区滨河东路南延项目。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市尧都区滨河东路北延项目部 |
| 机构性质 | 临时项目部 |
| 统一社会信用代码 |  |
| 机构地址 |  |
| 负责人 | 董世明 |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市尧都区滨河东路北延项目部共收到拨付的一般债券资金3500万元，具体情况如下：

2018年11月30日，临汾市财政局拨付债券资金3500万元。

**三、债券资金使用情况**

截止2018年12月31日，临汾市尧都区滨河东路北延项目部本年度债券资金已全部使用完毕。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.11.30 | 支付尧都区城投垫付工程款 | 3500 |
| **合 计** | **3500** |

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

一般债券资金对应的投资项目为临汾市尧都区滨河东路北延建设项目。

**1.项目基本情况**

 项目位于汾河东片区域的规划尧都区、市区范围内，主要功能是拉大城市框架、构建“一廊双核两区”的产业发展格局，贯通滨河东路洪洞至尧都区段、市区段。北延道路总长7.698公里，道路红线宽度60米，全线采用一级公路双向八车道标准修建。

**2.项目审批情况**

 滨河东路北延项目依据晋发改交通发[2012]2293号文件及临发改审批发[2012]371号文件批复。

**3.项目建设及进展情况**

本项目于2013年8月开工建设，于2015年6月全部完工。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

**关于市财政局下达我单位信息化建设专项经费的**

**情况说明**

市财政局：

根据山西省消防总队下发的2018年工作目标任务要求，我支队需开展实战化指挥平台升级改造应用建设、城市重大灾害事故及地质性灾害救援事故应急通信基本模块和支队级移动办公终端建设工作。按照要求，我支队向市政府及市财政申请解决相关经费，按照市财政局的回复意见，信息化建设项目资金从2018年市本级财力增量或新增债券转贷收入中解决。根据相关工作进度，我支队向市财政局申请了经费拨付申请，市财政局于2018年11月2日下达了2018年新增一般债券资金1500万元（临财预（2018）151号）。项目内容为公安消防信息化建设，支付方式为国库集中支付。2018年10月29日，应急管理部下发了关于暂缓在建和拟建信息化项目实施的通知（应急厅函（2018）586号），山西省消防总队于2018年11月27日转发了此通知（应急晋消（2018）40号）。接到上级文件通知后，我支队积极与财政部门协调对接，暂缓该项目资金的支出。2018年12月31日，按照相关财政资金回收程序，我支队1500万元信息化建设资金收回国库，未支付使用。

 临汾市消防救援支队

 2019年1月25日

## 临汾市土地收购储备中心

## 债券存续期信息公示

**一、债券资金使用单位**

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：临汾市土地收购储备中心。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 | 临汾市土地收购储备中心 |
| 机构性质 | 机关 |
| 统一社会信用代码 | 12140900741098420L |
| 机构地址 | 临汾市开发区西大街城投大厦13层 |
| 负责人 | 程炳春  |

**二、债券资金拨付情况**

2018年度，临汾市土地收购储备中心共收到拨付的专项债券资金26000万元。具体情况如下：

1.2018年9月19日，临汾市财政局拨付债券资金9484.2518万元。

2.2018年11月6日，临汾市财政局拨付债券资金348.6083万元。

3.2018年12月30日，临汾市财政局拨付债券资金16167.1399万元。

**三、债券资金使用情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元  |
| **序号** | **日 期** | **摘 要** | **金 额** |
| 1 | 2018.11.6 | 支河西X-80地块 | 2498.87 |
| 2 | 2018.11.29 | 支河西X-59地块 | 1125.32 |
|  3 | 2018.09.01 | 支景观大道3号X-65-1地块 | 2454.54 |
| 4 | 2019.9.2 | 支河西X-59地块 | 300 |
| 5 | 2018.12.20 | 支付尧庙镇杜村X-52地块 | 344.6483 |
| 6 | 2018.12.26 | 支付尧庙镇杜村X-52地块 | 3.96 |
| **合 计** | **6727.3383** |

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

**四、债券资金对应的投资项目**

专项债券对应的投资项目为临汾市征地拆迁补偿项目。

**1.项目基本情况**

河西X-80地块:规划四街东侧，规划十一路南侧。出让住宅78.67亩，商业9.99亩。河西X-59地块:东至场中街；南至规划道路；西至尧天大街；北至规划五路。出让住宅69.29亩，商业9.76亩。景观大道3号X-65-1地块:刘村镇陶家庄村、景观大道北侧。出让住宅94.74亩。尧庙镇杜村X-52地块:教授花园西南侧，出让面积5.72亩。尧庙X-69-1地块：东至已出让地块，南至规划尧王路，西至尧庙村，北至尧庙村。出让面积4.21亩。尧庙X-69-3地块：东至鼓楼南大街，南至临汾艺校北围墙，西至尧庙村耕地，北至国色天香地块。出让面积6.98亩。C-27地块：解放东路铁路桥北侧，出让住宅面积27.6亩。河西X-91地块：规划三街东侧，未来城南侧。出让面积63.45亩。西赵储备地块：西赵村三星凤凰府东南侧，出让面积1.29亩。

**五、债券重大公开事项**

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。